DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 6150/35/2019

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I.

# SMLUVNÍ STRANY

### Objednatel:	Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)

### se sídlem:		Na Šabatce 17, 143 06  Praha 4

### statutární orgán:	Mgr. Mark Rieder, ředitel ČHMÚ

### IČ: 			00020699

DIČ:			CZ00020699

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: 	Domino-S spol. s r. o.

se sídlem:		Suchý Vršek 2128, 150 00  Praha 5

statutární orgán:	xxxx

## IČ:			48534200

## DIČ:			CZ48534200

## bankovní spojení:	xxxx

číslo účtu:		xxxx

(dále jen zhotovitel)

II.

PŘEDMĚT DODATKU

Název akce:

„Zastřešení vstupů do objektu A v areálu ČHMÚ v Praze – Libuši“

- Smluvní strany se oboustranně dohodly na provedení změny ve Smlouvě o dílo č. 6150/35/2019 (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 18. 9. 2019:

Článek III., odst. 3.1.:

Předpokládaný termín dokončení prací a převzetí díla: duben 2020

- Termín dokončení díla je změněn z důvodu nevyhovujících klimatických podmínek, které mají nepříznivý vliv na zhotovení a dokončení vymezených stavebních prací.

III.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

V.

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

- Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy; je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a s účinností, která nastává až uveřejněním v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) způsobem dle ustanovení § 5 zákona o registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 řádně přečetly, se změnami souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

##### V Praze dne:							V Praze dne:

.................................................					......................................................

za objednatele							za zhotovitele

xxxx								xxxx