# Dodatek č. 1

# ke smlouvě o dílo ze dne 30.9.2019

1.1. Smluvní strany

Objednatel:	Město Světlá nad Sázavou

náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Jan Tourek, starosta města

zástupce pro

uplatňování reklamací:	Gabriela Poulová, referent odboru MIRR

zástupce pro věci technické:	Jaroslav Rezek, referent odboru MIRR

IČ:	00268321

DIČ:	CZ00268321

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Světlá nad Sázavou

číslo účtu:	2621521/0100

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:	Projektování vodohospodářských staveb s.r.o.

Pražská 1655, 393 01 Pelhřimov

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

IČ:	28066065

DIČ:	CZ28066065

bankovní spojení:	ČSOB

číslo účtu:	287978486/0300

zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15209

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

Smluvní strany se tímto dodatkem oboustranně dohodly na změně následujícího článku smlouvy o dílo e dne 30.9.2019:

- Změna článku 4. Termíny, lhůty a místo předání plnění, bod 4.1

Zhotovitel se zavazuje provádět, dokončit a předat dílo v rozsahu dle čl. 2 této Smlouvy v dílčích termínech:

| Zahájení díla | ihned po podpisu Smlouvy |
| --- | --- |
| Předání projektové dokumentace pro stavební povolení | Do 20.4.2020 |
| Předání projektové dokumentace pro provádění stavby | Do 30 dnů od vydání stavebního povolení |

- Závěrečná ustanovení

2.1 	Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny a v platnosti.

2.2	Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 30.9.2019 a je vyhotoven  ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

2.3	Uzavření Dodatku č 1. Ke smlouvě o dílo ze dne 30.9.2019 bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 2.12.2019, usnesením č. R/696/2019.

2.4	Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

2.5	Strany této Smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto Smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Smlouvy.

2.6 Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30.9.2019 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Ve Světlé nad Sázavou dne 18.12.2019		               V Pelhřimově dne 13.12.2019

za Objednatele:						    za Zhotovitele:

…………………………………………..			    ………….……………………………..

Mgr. Jan Tourek

starosta města				    	               jednatel společnosti