Vodohospodářský rozvoj a

výstavba a.s.

xxxx ředitel divize 02

Nábřežní 4

150 56 Praha 5

Kaplanova 1931/1

148 00 Praha 11 – Chodov

T: 283 069 242

F: 283 069 241

ID DS: dkkdkdj

aopkcr@nature.cz

www.nature.cz

### NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ  16171/SOPK/19                     VYŘIZUJE: xxx	DNE: 19.11.2019

- Výzva k zaplacení smluvní pokuty

Vážený pane řediteli,

- obracíme se na Vás v souvislosti s vzniklým prodlením s předáním části díla dle smlouvy o dílo č. 02-O-4084-8474/19 resp. popfk-247/16/19 č.j. 03817/SOPK/17 ze dne 14.3.2019 ve znění jejích dodatků na provedení díla „Vyhodnocení energetického potenciálu a zpracování ekonomické analýzy pro akci „Podpora migrace lososa obecného – vodní dílo Střekov“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

- Dle Smlouvy o dílo (ve znění pozdějších dodatků) jste byli povinni předat část díla do 15.8.2019. K předání předmětné části díla došlo dne 29.8. 2019. Dle článku 8.1 Smlouvy o dílo „V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.“

- Tímto Vás vyzýváme k zaplacení smluvní pokuty za období prodlení s předáním díla (viz příloha č. 1) v celkové výši 3.178,- Kč, a to do 21 dnů od doručení této výzvy na účet Agentury ochrany přírody a krajiny ČR č. 19-18228011/0710. Upozorňujeme, že zaplacením smluvní pokuty není dotčen případný nárok AOPK ČR na náhradu škody.

- S pozdravem

## RNDr. František Pelc

## ředitel

- Přílohy:

- Vyčíslení výše smluvní pokuty

- Faktura