DOdatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

SOD/000730/019/OIÚ

Chodník v ul. Plk. Švece a Gorkého Říčany

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

| Číslo smlouvy objednatele: SOD/00730/2019/OIÚ OBJEDNATEL:; Město Říčany. sídlem:; Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany. zastoupený:; Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města. bankovní spojení; KB, a.s., pobočka Říčany. číslo účtu:. IČO:; 00240702. DIČ:; CZ00240702. Identifikátor datové schránky:; skjbfwd. osoba oprávněná jednat ve věcech technických; Ing. Arch. Alice Štěpánková, Ing. Štěpánka Šritrová. Technický dozor investora (TDI):; [………….…]. tel.:; [………….…]. Email:; [………….…]. dále „Objednatel“. ZHOTOVITEL:; HES stavební s.r.o.. sídlem:; Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4. zastoupený:; Michalem Jakubcem, jednatelem. bankovní spojení; Moneta Money bank, Oberbank AG. číslo účtu:. IČO:; 28143213. DIČ:; CZ28143213. Identifikátor datové schránky; pnj8bie. osoba oprávněná jednat ve věcech technických; Michal Jakubec. tel.:. email; info@hes-stavební.cz. dále „Zhotovitel“. |  |
| --- | --- |

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

# Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je stanovení víceprací na akci „Chodníku v ulici Plukovníka Švece a v ulici Gorkého v katastrálním území Říčany- Radošovice “.

# Předmět plnění

Změna předmětu plnění spočívá ve vícepracích  doměřených a dořešených dle skutečnosti pro realizaci předmětu díla, tak jak je uvedeno ve změnovém listě č. 1, který je přílohou tohoto dodatku č. 1 k SOD.

# Doba provádění díla

  - Doba provádění díla se dodatkem č. 1 nemění

# Cena díla

- Celková cena díla dle původního znění smlouvy o dílo činí 445 101,04 Kč bez DPH, tj. 538 572,26 Kč včetně DPH. Cena dle ZL č. 1 uvedených v čl. II. tohoto dodatku č. 1 se sjednává takto:

| ZMĚNOVÝ LIST | Vícepráce bez DPH | Méněpráce bez DPH | Rozdíl Celkem bez DPH | Rozdíl Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 197 860,- | 0 | 197 860 | 239 410,60 |

4.2. Z důvodů výše uvedených víceprací se celková cena díla mění takto  642 961,04 Kč bez DPH a 777 982,86 Kč s DPH.

# Článek 5. Ostatní a závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné

- Tento dodatek č. 1  nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR

- Je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno vyhotovení.

- Tento dodatek č. 1 schválila Rada města Říčany dne 12.12.2019 pod č. usnesení 19-60-047.

- Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v tomto dodatku SOD netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.

Příloha č. 1 – Změnový list č.1

| V Říčanech | dne | V Praze | dne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objednatel: |  | Zhotovitel: |  |  |
| ……………………………….. |  | ……………………………….. |  |  |
| Mgr. Vladimír Kořen |  |  |  |  |
| starosta města |  |  |  |  |