| Název zakázky: | Sušice – ZTV Pod Kalichem - GTP |
| --- | --- |
| Číslo zakázky zhotovitele: | 2016 - 498 |
| Číslo zakázky objednatele: |  |

## SMLOUVA O DÍLO Č. GTC/2016/498

Níže uvedené smluvní strany uzavřely ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících občanského zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto smlouvu o dílo

| 1. Smluvní strany |
| --- |
| Objednatel: | Město Sušice Náměstí Svobody 138 342 01 Sušice |
| Statutární zástupce: | Bc. Petr Mottl, starosta města |
| Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele: |  |
| ve věcech smluvních: | Bc. Petr Mottl, starosta města |
| ve věcech technických: | Ing. Kateřina Ronová, investiční technik |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna a.s., 5070462/0800 |
| IČ: | 00256129 |
| DIČ: | CZ00256129 |
| dále jen ”objednatel” a |  |
| Zhotovitel: | GeoTec-GS, a.s. Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10 |
| Obchodní rejstřík: | Městský soud v Praze, odd. B, vložka 4524 |
| Statutární zástupce: | Ing. Jiří Libus - předseda představenstva Mgr. Filip Dudík - místopředseda představenstva Ing. Antonín Kropáček - člen představenstva |
| Osoby oprávněné za zhotovitele jednat ve věcech technických a realizace díla: |
| ve věcech smluvních: | Mgr. Filip Dudík, ředitel společnosti |
| ve věcech technických: | Mgr. Tomáš Pašek, řešitel zakázky |
| Bankovní spojení: | Komerční banka a.s., č. ú. 51-3658250237/0100 |
| IČ: | 25103431 |
| DIČ: | CZ25103431 |

dále jen ”zhotovitel”

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou geotechnické a hydrogeologické práce v lokalitě ZTV Pod Kalichem, Sušice, v rozsahu dle přiložené nabídky prací z 5.10.2016 (příloha č.1 této smlouvy). Závěrečná zpráva bude obsahovat : vyhodnocení provedených prací ve formě závěrečné zprávy o průzkumu s přílohami. Umístění průzkumných sond stanoví zhotovitel s objednatelem a o vytyčení sond bude proveden zápis. Objednatel plně zodpovídá za případné porušení podzemních sítí zhotovitelem při provádění sondážních prací. Likvidace škod vzniklých porušením sítí jde věcně a finančně na vrub objednatele.

3. Termín plnění

Práce budou zahájeny v předpokládaném termínu 19.1.2017. Závěrečnou zprávu o průzkumu předá zhotovitel objednateli do 28.2.2017.

| 4. Cena díla |
| --- |
| 4.1. | Cena prací je stanovena dohodou ve výši: 147 700,- Kč (bez DPH) Uvedená cena je sjednána jako maximální a zahrnuje všechny výdaje a náklady zhotovitele na splnění této smlouvy. |
| 4.2. | K ceně bude připočtena DPH podle zákonů platných v době fakturace. |

| 5. Forma a místo předání díla |
| --- |
| 5.1. | Závěrečná zpráva o geotechnickém průzkumu bude předána ke dni plnění ve třech listinných vyhotoveních a 1x digitálně na CD-ROM. |
| 5.2. | Místem předání díla je sídlo objednatele. |
| 6. Fakturace a platební podmínky |
| 6.1. | Zhotoviteli vzniká právo fakturace smluvní ceny po provedení geotechnického průzkumu dle této smlouvy a řádném předání závěrečné zprávy dle čl. 2. a 3 smlouvy objednateli. Zhotovitel se zavazuje, že cenu díla bude fakturovat nejpozději do 15-ti kalendářních dnů ode dne splnění podmínky dle předchozí věty. |
| 6.2. | Sjednaná cena bude hrazena na základě věcně i formálně správného daňového dokladu (faktury) vystavené zhotovitelem s přílohou, kterou bude tvořit oběmi smluvními stranami řádně podepsaný předávací protokol. |
| 6.3. | Pokud nebude mít faktura veškeré náležitosti nebo bude zjištěno, že dílo je nekompletní nebo vadné, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti s uvedením důvodů proč fakturu vrátil a nedostává se do prodlení s platbou. |
| 6.4. | Splatnost faktury je 30 dnů počítaných ode dne následujícího po dni jejího obdržení objednatelem. Pokud den splatnosti připadne na sobotu, neděli nebo svátek, je dnem splatnosti nejblíže následující pracovní den. |
| 6.5. | Platba bude provedena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený na faktuře. Objednatel není povinen provést úhradu faktury zhotovitele jinak, než na bankovní účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zák. č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty. |

| 7. Sankční ustanovení |
| --- |
| 7.1. | V případě nedodržení stanoveného termínu plnění bude zhotovitel penalizován srážkou 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení vůči dohodnutým lhůtám. Zhotovitel není v prodlení s plněním termínů a neodpovídá za škody způsobené jednáním/zpožděním ze strany objednatele nebo z jiné viny neležící na straně zhotovitele (vyšší moc). |
| 7.2. | V případě prodlení s úhradou ceny díla zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. |
| 7.3. | Vznikne-li objednateli škoda v důsledku toho, že zhotovitel poruší povinnost vyplývající z právních předpisů či uzavřené smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen nahradit objednateli tuto škodu v celém jejím rozsahu, a to bez ohledu na zaplacení smluvní pokuty. |
| 7.4. | Pro případ vady dokumentace dojednají tímto smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vad. Zhotovitel se zavazuje vady dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatele. |

| 8. Ostatní ujednání |
| --- |
| 8.1. | Objednatel považuje informace poskytnuté v souvislosti s předmětem plnění za důvěrné. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a získané informace, jakož i informace o zhotoveném díle neposkytovat třetí osobě, s výjimkou případů, kdy k tomu dal objednatel souhlas. |
| 8.2. | Porušení této skutečnosti je sankcionováno smluvní pokutou ve výši až do jedné třetiny smluvní částky za každý takový zjištěný a prokázaný případ. Zaplacení smluvní pokuty nevylučuje oprávnění poškozené strany požadovat náhradu škody. |
| 8.3. | Zhotovitel je povinen mít po celou dobu platnosti této smlouvy platné pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám na zdraví a majetku. |

| 9. Závěrečná ustanovení |
| --- |
| 9.1. | Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského a Obchodního zákoníku. |
| 9.2. | Jakékoliv změny nebo doplňky v této smlouvě budou vzájemně projednány s pracovníky uvedenými v bodě 1. této smlouvy a potvrzeny následným písemným dodatkem ke smlouvě. |
| 9.3. | Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto smlouvu včetně všech jejích příloh, změn a dodatků zveřejnit v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Zhotovitel souhlasí s tím, že smlouva bude veřejně přístupná. 9.4. Tato smlouva je vyhotovena v dvou výtiscích. Každé vyhotovení má platnost originálu. Objednatel i zhotovitel převezme jedno vyhotovení. |
| 9.5. | Smlouva nabývá platnosti po podpisu obou stran. Smlouva byla schválena radou města Sušice dne 12.12.2016 usnesením č. 756. |

Za objednatele:	Za zhotovitele:

V Sušici, dne 15.12.2016                                        	V Praze, dne

……………………………….                             	………………………………..

Bc. Petr Mottl                                                                      Ing. Jiří Libus

starosta města	předseda představenstva

GeoTec-GS, a.s.

………………………………..

Mgr. Filip Dudík

místopředseda představenstva

GeoTec-GS, a.s.

Příloha : nabídka prací z 5.10.2016