
PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM PRACÍ

„ŠKOLA PRO VŠECHNY. VÉDA HROU“ - KOLEKTIVITA + IT



- měřeni pokrytí signálu, návrh rozmístěni APOD

- dovoz a instalace racku, instalace a oživení serverů, slorage a UPS, zprovozněni vizualizace

- migrace stávajících serverů, nastaveni GPO, migrace GPO

- instalace o oživení replikačního serveru, zprovozněni zálohováni a replikace

- instalace switchů, AP, firewallů

- instalace klientských stanic, monitorů, sw pro řízení učeben

- instalace tiskáren, skeneru, mobilního telefonu

- instalace interaktivních tabuli o dataprojektorů

- rekonstrukce a budováni nových internetových zásuvek

- budování nových optických tras

- předání potřebné dokumentace o zaškolení

Předpokládaný termín zahájen: prosí: 02/12/2019

Předpokládaný termín dokončení prací: 01/03/2020

po ukončení I. etapy proběhne následné akceptační řízení (poimplementační podpora)

V Kroměříži dne 29/10/2019