Č.j.: 6579/2016-NBÚ/50		Počet listů: 8

Přílohy: 5/17

SMLOUVA O DÍLO

Č. SEC/2016/0021

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Zhotovitel:		SECURITY TECHNOLOGIES a.s.

Sídlo:			Komprdova 20, 615 00 Brno

Zastoupen:		Kamilem Urbánkem, statutárním ředitelem

Bankovní spojení:	KB, a.s., pobočka Brno, č.ú.: 7231410287/0100

IČ:			44 01 55 42

DIČ:			CZ 44 01 55 42

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:	ČESKÁ REPUBLIKA,
organizační složka - Národní bezpečnostní úřad

Sídlo:			Na Popelce 2/16, 150 06 Praha 5

Zastoupen:		Ing. Dušanem Navrátilem,

ředitelem Národního bezpečnostního úřadu

Bankovní spojení:	ČNB Praha 1, č.ú.: 916-105881/0710

IČ:			68 40 35 69

DIČ:			neplátce DPH

(dále jen „objednatel“)

uzavírají dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo na stavební práce.

II. Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je „Modernizace a rozšíření elektrické kontroly vstupu (EKV) v budovách sídla Národního bezpečnostního úřadu v Praze“, Na Popelce 2/16, 150 06 Praha 56, podle požadavků poptávky, dle technické specifikace a v rozsahu cenové nabídky, která tvoří nedílnou součást smlouvy a je přílohu č. 1 a č. 2 smlouvy. Objednatel se zavazuje poskytnout při provádění díla potřebnou součinnost, řádně provedené dílo převzít a za provedené dílo zhotoviteli uhradit cenu podle této smlouvy za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných.

- Zhotovitel je povinen vypracovat dokumentaci skutečného provedení 1x v papírové podobě a 1x elektronicky na paměťovém mediu (plány ve formátu v DWG). Výše uvedené činnosti musí být v průběhu zpracování prokazatelně konzultovány a na závěr prokazatelně odsouhlaseny zástupcem objednatele.

- Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí, dle zhotoviteli předaných technických požadavků a požadavků na provedení, příloha č. 1 smlouvy a vyplněného výkazu výměr - cenová nabídka, příloha č. 2 smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s českými technickými normami a v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla a na základě vypracované vlastní „Prováděcí dokumentaci“.

- Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky, a že práce provede v termínu stanovenými smlouvou.

- Zhotovitel se zavazuje provést veškeré nepředvídané a dodatečné práce. Tyto nepředvídané a dodatečné práce budou zadány v souladu se zákonem.

- Jako další plnění vyplývající z této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést následující práce a výkony:

- provedení všech povinných zkoušek materiálů a prací dle platných norem a předpisů k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla, jakož i jeho nezávadnosti ve vztahu k životnímu prostředí, provozních zkoušek technologických zařízení,

- zajištění bezplatného záručního servisu strojů a zařízení pro případ odstranění vad vyskytnuvších se v průběhu celé doby trvání záruky a dle platných záručních podmínek,

- věcnou a časovou koordinaci činnosti všech subdodavatelů, jakož i poskytování odborné pomoci a konzultací pro jejich činnost,

- vystavení prohlášení o shodě, zajištění atestů, certifikátů a osvědčení o jakosti 
k vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení dodaným zhotovitelem, které předá zhotovitel v jednom vyhotovení objednateli současně s předáním díla,

- provedení pravidelných kontrol provozuschopnosti dle cenové nabídky  ev. č. MB 16/06-12 po dobu trvání dvouleté záruky.

- Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 21. 7. 2016 (dále jen „nabídka“) podaná ve veřejné zakázce nazvané „Modernizace a rozšíření elektrické kontroly vstupu (EKV) v budovách sídla Národního bezpečnostního úřadu v Praze“, (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané v souladu se zákonem, uveřejněná v elektronickém tržišti Gemin a zadávací dokumentace k této veřejné zakázce. Tyto dokumenty jsou pro plnění ze strany zhotovitele rovněž závazné.

III. Cena za dílo

- Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou nejvýše přípustnou cenu za řádné provedení díla ve výši 1 728 009,- Kč bez DPH.

- DPH bude účtována dle platných právních předpisů v době plnění předmětu díla.

Samostatně DPH ve výši 362 882,- Kč.

Celková cena za řádné provedení díla vč. DPH ve výši 2 090 891,- Kč.

- Celková nabídková cena díla je zpracována v souladu se všemi zadávacími podmínkami veřejné zakázky a je uvedena v příloze č. 2 smlouvy. Součástí celkové nejvýše přípustné ceny díla jsou veškeré náklady související s řádným provedením a dokončením díla a včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy, zadávacích podmínek Veřejné zakázky a dle obecně závazných právních předpisů Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místními podmínkami souvisejícími se zhotovováním díla a v ceně díla zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla.

- Celková nabídková cena je překročitelná pouze, dojde-li k účinnosti změn právních předpisů týkajících se výše daně z přidané hodnoty.

IV. Termín a způsob plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle následujících termínů:

  - termín zahájení díla bude neprodleně po podpisu smlouvy, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy;

  - termín řádně a včas dokončeného díla je stanoven do 30. 11. 2016

Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

- Z důvodu lepší součinnosti ze strany objednatele a zhotovitele se ustanovují v rámci této smlouvy kontaktní osoby:

Objednatel ve věcech organizačních:

Zdeněk Kolenáč	mobil: 602 239 484	email: z.kolenac@nbu.cz

Bc. Petr Čvančara	mobil: 607 011 452	email: p.cvancara@nbu.cz

Objednatel ve věcech technických:

Zdeněk Kolenáč	mobil: 602 239 484	email: z.kolenac@nbu.cz

Bc. Petr Čvančara	mobil: 607 011 452	email: p.cvancara@nbu.cz

Zhotovitel ve věcech smluvních:

Ing. Miroslav Budín		mobil : 602 186 024	email: budin.miroslav@security.cz

Zhotovitel ve věcech technických:

Ing. Miroslav Budín	 mobil : 602 186 024  email: budin.miroslav@security.cz

V. Předání a převzetí díla

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě plnění. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla nebo jeho části, a to nejméně 3 pracovní dny předem.

- Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít, a to ve dvou  etapách rozdělených na budovy A a B. Řádným dokončením díla se rozumí:

  - úplné zprovoznění systému kontroly vstupu v rámci budov „A“ a „B“;

  - provedení kompletního díla bez vad a nedodělků – ověřuje se prohlídkou v místě plnění, včetně prověření funkčnosti díla a funkčnosti celého systému elektronické kontroly vstupu (EKV) budově A a v budově B sídla Národního bezpečnostního úřadu v Praze;

  - provedení veškerých požadovaných zkoušek, revizí a atestů;

  - vypracování dokumentací skutečného provedení.

- Součástí předání díla bude rovněž předání všech revizních protokolů, certifikátů, licenčních ujednání a zakreslení změn do Dokumentace skutečného provedení. Dokumentace skutečného provedení bude předána 1x v papírové podobě a 1x elektronicky (ve formátu PDF a DWG).

VI. Platební podmínky

      - Zhotovitel předloží nejpozději do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání díla daňový doklad, vystavený na základě oboustranně potvrzeného předávacího protokolu, obsahujícího položkový výčet veškerých v příslušné etapě skutečně provedených prací a dodávek.

      - Daňový doklad vystavený na základě provedení prací a výkonů uvedených v článku II. odst. 7 písm. e) smlouvy zhotovitel předloží v kalendářním roce jejich provedení.

      - Splatnost daňového účetního dokladu (faktury) je stanovena do 21 dnů od doručení písemné formy faktury či datovou schránkou. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

      - Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.

      - Veškeré účetní daňové doklady (faktury) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Účetní a daňový doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, IČ, DIČ,

- číslo dokladu,

- den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění,

- název peněžního ústavu a číslo účtu včetně čísla identifikátoru banky, na který se má platit, konstantní a variabilní symbol,

- účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH,

- název díla, označení části díla,

- důvod účtování s odvoláním na smlouvu,

- razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,

- seznam příloh,

- další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis.

VII. Záruka za jakost díla

- Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. Zhotovitel poskytuje záruku za provedení díla po dobu 60 měsíců po převzetí díla objednatelem, zhotovitel dále poskytuje záruku 
za dodané zařízení po dobu 24 měsíců po převzetí díla objednatelem.

- Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po formálním převzetí kompletního díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem dle článku V. smlouvy.

- Objednatel bere na vědomí, že součástí záručních podmínek je provádění pravidelné údržby zařízení předepsané legislativou, a to zejména v souladu s ČSN EN 50 133-7 Poplachové systémy – Systémy pro kontrolu vstupů pro použití v bezpečnostních aplikacích – Část 7: Pokyny pro aplikace. V případě prokazatelného nedodržení normami stanovených intervalů údržby, kontrol a revizí je zhotovitel oprávněn záruku okamžitě ukončit.

- Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vad(y) se nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční lhůta neběží.

- V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Délka této záruční doby musí odpovídat záruční době poskytované dle této smlouvy pro tu kterou část díla.

- Záruka platí ode dne uvedení do provozu a nevztahuje se na případy následného poškození Díla způsobeného neodborně provedeným zásahem objednatele či třetí osoby, které objednatel umožnil k Dílu přístup, a na případy způsobené neodvratitelnými událostmi (vyšší mocí). Dokladem o poskytování této záruky je předávací protokol.

- Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele písemně bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil, a to výhradně na adresu pro doručování zhotovitele uvedenou v článku I smlouvy.

VIII. Sankční ustanovení

(1) V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za dílo se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo uvedené v článku III za každý započatý den prodlení.

(2) V případě prodlení zhotovitele s předáním díla ve lhůtě podle čl. IV odst. 1 se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny za dílo podle článku V za každý započatý den prodlení.

(4) Ujednání o smluvních pokutách a úrocích z prodlení uvedená v předchozích odstavcích nemají vliv na vznik nároků objednatele na úhradu případně vzniklé a prokázané škody.

(5) Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně.

###### IX. Mlčenlivost, ochrana důvěrných informací

1. 	Obě smluvní strany se zavazují, že zachovají jako důvěrné informace a zprávy týkající se vlastní spolupráce a vnitřních záležitosti smluvních stran a předmětu smlouvy, pokud by jejich zveřejnění mohlo poškodit druhou stranu. Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ustanovením dotčena.

2. 	Smluvní strany budou považovat za důvěrné informace označené jako důvěrné nebo informace, u kterých se z povahy věci dá předpokládat, že se jedná o informace podléhající závazku mlčenlivosti (zejména informace o právech a povinnostech stran, jakožto i informace o cenách, informace podléhající obchodnímu tajemství a informace o hospodářských výsledcích i know-how) nebo informace o smluvních stranách, které by mohly z povahy věci být považovány za důvěrné a které se dozvědí v souvislosti s plněním této smlouvy.

3. 	Smluvní strany se zavazují, že neuvolní třetí osobě informace druhé strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací. Závazek mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací zůstává v platnosti 10 let po ukončení platnosti této smlouvy.

4. 	Zhotovitel je povinen zabezpečit veškeré podklady, mající charakter důvěrné informace, poskytnutému objednatelem proti zcizení nebo jinému zneužití.

5. 	Zhotovitel je povinen svého případného subdodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním práv objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto rozsahu zavázán sám.

6. 	Povinnost zachovávat mlčenlivost, o níž se hovoří v tomto článku, se nevztahuje na informace:

a) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením

ustanovení tohoto článku ze strany zhotovitele,

b) které jsou zhotoviteli známy a byly mu volně k dispozici před přijetím těchto

informací od objednatele,

c) které budou následně zhotoviteli sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí stranou, jež

rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána;

d) jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.

7. 	Zhotovitel je povinen objednatele uvědomit o porušení povinnosti mlčenlivosti nebo ochrany důvěrných informací podle této smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co se o takovém porušení dozví.

8. 	Zhotovitel je povinen na základě požadavků objednatele umožnit kontrolu opatření bezpečnosti informací, které využívá pro zabezpečení předaných důvěrných informací. Objednatel je povinen termín kontroly oznámit 10 pracovních dnů před termínem kontroly. Náklady spojené s provedením kontroly nese objednatel.

9. 	Za prokázané porušení ustanovení v tomto článku má druhá smluvní strana právo požadovat náhradu takto vzniklé škody.

10. 	V případě porušení povinností uložených smluvním stranám tímto článkem má druhá smluvní strana právo si účtovat smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý případ porušení.

11. 	Žádné ustanovení této smlouvy přitom nebrání nebo neomezuje zhotovitele ve zveřejnění nebo obchodního využití jakékoliv technické znalosti, dovednosti nebo zkušenosti obecné povahy, kterou získal při plnění této smlouvy

X. Ostatní ujednání

- V případě odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele je zhotovitel oprávněn požadovat náhradu skutečně vynaložených nákladů vzniklých mu v souvislosti s prováděním díla podle článku II. této smlouvy.

- Smluvní strany prohlašují, že v otázkách výslovně neupravených touto smlouvou se budou řídit platnou právní úpravou, a to zejména příslušnými ustanoveními zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

- Tato smlouva je vyhotovena ve šesti stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po třech vyhotoveních. Jednotlivá ustanovení této smlouvy lze měnit nebo jinak upravovat pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

- Tato Prováděcí smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v informačním systému veřejné správy, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).

- Dodavatel podpisem smlouvy bere na vědomí, že Objednatel, jakožto osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. a) zákona o registru smluv, je povinen podle § 5 tohoto zákona bez zbytečného odkladu zaslat smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření.

ZA ZHOTOVITELE:					ZA OBJEDNATELE:

V Praze dne: 	11.8.2016				V Praze dne: 11.8.2016

…………………………………			……………………………….………

Kamil Urbánek		 Ing. Dušan Navrátil

statutární ředitel		      	ředitel

SECURITY TECHNOLOGIES a.s.	Národního bezpečnostního úřadu

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Technická specifikace díla zakázky včetně doplňků.

Příloha č. 2: Kalkulace nákladů – cenová nabídka

Příloha č. 3: Pojištění odpovědnosti zhotovitele (příloha pouze v naskenované podobě pdf. – strojově nečitelný formát)

Příloha č. 4: Osvědčení podnikatele podle zákona č. 412/2005 Sb. (příloha pouze v naskenované podobě pdf. – strojově nečitelný formát)

Příloha č. 5: Doklady výrobce / distributora o proškolení osob zhotovitele (příloha pouze v naskenované podobě pdf. – strojově nečitelný formát)