Dodatek č. 1 ke Smlouvě  o dílo

na veřejnou zakázku s názvem“ Oprava ležatého potrubí pro přívod studené vody“

„

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická

Se sídlem : Sulická 1597/48, Praha 4 PSČ 142 00

IČ 70873046

Zastoupena xxxxxx

dále jen „ Zadavatel „

a

RAPET-servis s.r.o.

Se sídlem : Prvomájová 110/34, 153 00 Praha 5

IČ 26506424

DIČ  CZ 26506424

zastoupena p. xxxx

dále jen „Dodavatel „

Obě  smluvní  strany se  dohodly  na  doplnění Smlouvy na veřejnou zakázku s názvem „Oprava ležatého potrubí pro přívod studené vody“ uzavřené mezi zadavatelem : „Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická“ Sulická 1597/48, 14200  Praha 4 a dodavatelem : „RAPET-servis s.r.o., Prvomájová 110/34, 15300 Praha 5“uzavřené dne  09.12.2019 (dále jen "smlouva") následovně:

Článek I.

D o b a    p l n ě n í

Při vypracování  projektové dokumentace  nebylo počítáno s navazujícími stavebními úpravami stávající šachty, kterou bude nutno stavebně upravit. Navrhované armatury ze šedé litiny s větší stavební délkou oproti původním, nelze uložit do stávající šachty. Šachtu bude nutno stavebně rozšířit. Z tohoto důvodů doba plnění zakázky bude prodloužena oproti původnímu harmonogramu o 30 pracovních dnů.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.

V Praze dne 11.12.2019

.........................................................                                 .............................................................

podpis                                                                                 podpis

/ za zadavatele/	       / za dodavatele/

Radek Ráž-jednatel společnosti