Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení

uzavřená dle § 2991 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dohoda“)

I.

Smluvní strany

Město Černošice

se sídlem: Karlštejnská 259, 252 28 Černošice

IČ: 00241121

zastoupeno: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou

(dále jen „objednatel“)

a

PPU spol. s r. o.

se sídlem: Vyžlovská 2243/36, 100 00 Praha 10

IČ: 49613481

zastoupena: XXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 03. 2019 smlouvu o dílo č. 41/2019 (dále jen „Smlouva“). Předmětem Smlouvy byl závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo – zhotovení dokumentace pro stavební povolení ke stavbě „chodníku v ulici Pod Ptáčnicí a doplnění chodníku v Říční a Husově ulici“ (dále jen „dílo“). Celková cena za provedení díla byla stanovena dohodou smluvních stran na částku 113.470 Kč vč. DPH.

2. Smlouva byla smlouvou, na kterou se vztahovala povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

3. Vzhledem ke skutečnosti, že Smlouva nebyla z důvodu opomenutí uveřejněna prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv, došlo tím k nedodržení zákonné lhůty pro její uveřejnění nejpozději do 3 měsíců ode dne uzavření smlouvy, a proto podléhá tato Smlouva sankčnímu ustanovení o zrušení nezveřejněných smluv a objednávek v registru smluv dle ustanovení § 7 odst. 1 zákona o registru smluv, a to od počátku.

4.	Smluvní strany shodně prohlašují, že část díla pro ulici Husovu byla předána objednateli dne 26.04.2019, část díla pro ulici Pod Ptáčnicí a ulici Říční byla předána dne 31.05.2019. Cena za dílo byla vyúčtována fakturami ze dne 26. 04. 2019 (část díla pro ulici Husovu) ve výši 20.570 Kč vč. DPH, ze dne 31.05.2019 ve výši 31.460 Kč vč. DPH (část díla pro ulici  Pod Ptáčnicí a ulici Říční – I. část) a ze dne 31.05.2019 ve výši 49.610 vč. DPH (část díla pro ulici  Pod Ptáčnicí a ulici Říční – II. část), které byly uhrazeny dne 09.05.2019, 10.06.2019 a 18.06.2019.

5.	Smluvní strany shodně prohlašují, že vzájemnou dohodou smluvních stran odchylně od Smlouvy zhotovitel neprovedl pro objednatele část díla: a) položkový rozpočet a soupis prací u SO 01 – nový chodník v ul. Pod Ptáčnicí za cenu ve výši 7.260 Kč vč. DPH a b) položkový rozpočet a soupis prací u SO 02 – nový chodník v ul. Řiční (k železnici) za cenu ve výši 4.840 Kč vč. DPH. Z uvedeného vyplývá, že za provedené dílo zaplatil objednatel celkovou cenu ve výši 101.640 Kč vč. DPH.

6.	Navzájem poskytnutá plnění ze Smlouvy, tj. provedení díla zhotovitelem a úhrada ceny za dílo ve výši 101.640 Kč vč. DPH (slovy: sto jedna tisíc šest set čtyřicet korun českých) objednatelem se tímto na obou stranách považují za bezdůvodné obohacení.

III.

Předmět dohody

1.  Vzhledem k tomu, že smluvní strany si již navzájem poskytly plnění z výše uvedené Smlouvy, dohodly se, že si ponechají již poskytnutá plnění vyplývající ze Smlouvy, a tímto si vzájemně vypořádávají své nároky na vydání bezdůvodného obohacení.

2.	Smluvní strany prohlašují, že uzavřením této dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení budou vypořádána veškerá práva, povinnosti, pohledávky či závazky mezi smluvními stranami vyplývající ze zrušené Smlouvy.

IV.

Licenční ujednání

- Zhotovitel uděluje objednateli v souladu s § 2358 a násl. občanského zákoníku výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (výhradní licenci). V rámci poskytnuté licence je objednatel zejména oprávněn užít dílo pro účely přípravy a realizace stavby, pro kterou byla dokumentace vytvořena. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva jakkoliv, v maximální míře dovolené právními předpisy užívat dokumentaci pro účely realizace stavby podle této dokumentace, zejména, nikoliv však výhradně, bez množstevního, technologického a územního omezení, pořizovat kopie dokumentace, provádět změny, doplňky či úpravy dokumentace, pro jakékoliv účely, včetně provádění změn a úprav pro účely jakýchkoliv řízení vedených ohledně výstavby stavby.

- Licence se poskytuje na dobu trvání majetkových práv zhotovitele a bezúplatně.

- Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence (podlicenci) zcela nebo zčásti třetí osobě či postoupit licenci zcela nebo z části třetí osobě.

- Objednatel je oprávněn upravit či měnit dílo nebo jeho části takovým způsobem, který nesníží hodnotu díla.

- Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) zůstávají ve vlastnictví zhotovitele, ať je stavba, pro kterou byly připraveny, provedena či nikoli. Objednateli náleží řádně autorizované kopie dokumentace včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla.

V.

Závěrečná ustanovení

- Tato dohoda podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv provede objednatel. Poskytovatel souhlasí se zveřejněním celého obsahu této dohody a Smlouvy v registru smluv.

- Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této dohody bylo schváleno Radou města Černošice na její 36. schůzi konané dne 09. 12. 2019 (usnesení č. R/36/25/2019) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání.

- Poskytovatel výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu této dohody na webových stránkách Města bez podpisů k dohodě připojených.

- Dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této dohody a prohlašují, že si tuto dohodu přečetly a tato nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek 
a na důkaz souhlasu s celým obsahem tuto dohodu podepisují.

V Černošicích dne				 		V 			 dne

Město Černošice					 	PPU spol. s r. o.

Mgr. Filip Kořínek, starosta					XXXXXXXX