-- 1 0 0 '

EVROPSKÁ UNIEMINISTERSTVO fond pro regonänĺ	PRO MÍSTNÍ

Intevovaný regionäní operační provarłROZVOJ CR

DOHODA O NAROVNÁNÍ ke smlouvě o dílo č. 1004 - MOU - MUL UČE uzavřená podle ustanovení S 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „dohoda)

1.

Smluvní strany

# Školní statek, Opava, příspěvková organizace

| se sídlem: | Englišova 526/95, 746 01 Opava |
| --- | --- |
| zastoupen: | Ing. Arnošt Klein, ředitel |
| IČO: | 00098752 |
| DIČ: | CZ00098752 |
| bankovní spojení: | ČSOB |
| číslo účtu: | 1493601/0300 |

(dále jen „objednatel") a

2. Moderní škola s.r.o.

| se sídlem: | K Rybníčkům 322, 747 81 Otice |
| --- | --- |
| zastoupena: | Jarmilou Branichovou, jednatelkou |
| IČO: | 28607376 |
| DIČ: | CZ28607376 |
| bankovní spojení: | Raiffeisenbank, a.s. |
| číslo účtu: | 1122211222/5500 |

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka

44394

(dále jen „zhotovitel")

11.

Základní ustanovení

- Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 23. 10. 2019 smlouvu o dílo, evidenční číslo 1004 — MOU — MUL UČE (dále jen „smlouva').

- Předmětem smlouvy bylo dílo spočívající výrobě, dodávce, instalaci a montáži nábytku a IT vybavení multimediální učebny a to včetně návodů k použití v českém jazyce a včetně zajištění potřebného SW, technického vybavení, informačních a prezentačních technologií, zajištění napojení takto vybudované učebny tak, aby učebna tvořila funkční celek.

multimediální 	rámci 	„Modernizace odborných učeben ve Školním statku

- Účelem této smlouvy bylo doplnění stávajícího vybavení multimediální učebny ve Školním statku, Opava, příspěvkové organizaci zřizované Moravskoslezským krajem v rámci realizace projektu „Modernizace odborných učeben ve Školním statku Opava", registracnł cłslo projektu: CZ.06.2.67/O.0/O.0/16_066/0010581.

  - Před předáním díla se objednavatel a zhotovitel dohodli, že část elektroinstalace se nebude instalovat. Tato skutečnost se projevila při vlastní montáži elektroinstalace. Tento nesoulad nemá vliv na funkčnost učebny. Tato změna znamená úsporu materiálu a cena za tuto položku se úměrně sníží, a to takto:

  - Méně práce celkem 29 670,-- bez DPH, DPH 6 230,70, celkem 35 900,70Kč

# • Soupis méně prací viz. Příloha č.l

111.

Narovnání

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

- Zhotovitel splnil svůj závazek provést dilo, bez ohledu na skutečnost, že v rámci dila nebyla provedena část elektroinstalace.

- Cena díla se snižuje v souladu s čl. II odst. 4 této dohody a činí 1 553 176,00 Kč bez DPH, cena celkem včetně DPH činí 1 879 342,96 Kč.

- Smluvní strany prohlašují, že touto dohodou se narovnávají pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající ze smlouvy, které se týkají sjednané výše ceny za dílo předmětné položky a ceny za Cillo celkem.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, které nejsou touto dohodou dotčeny, zůstávají v platnosti beze změny.

- Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejiho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluví).

- Doplňování nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.

- Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této dohody v registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což sä/rzujľ svými podpisy.

- Nedílnou součástí této dohody jsou následující přílohy:

multimediální 	rámci 	„Modernizace odborných učeben ve Školním statku

Příloha č. 1 — Seznam méně prací a kalkulace ceny;

vě dne ............čo(Ď

za objednatele	z' zpotovitele

Ing. Arnošt Klein ředitel

'loderní škola s.r.o.

1	Rybníčkům 332, 747 81 Otice Školní statek, Opava,	DIČ:CZ28ô0737ô

# říspěvková or anizace

Englišova 526, 746 01 OPAVA

IC: 00098752, DIC: CZ00098752

mutimdiálnĺ 	rámd 	±ben

PF(loha ë. 1 - Seznam ménë prac(

| éné ace |  |  | bez DPH | celkem bez DPH | DPH 21% | celkem vë. DPH 21% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektro: |  |  |  |  |  |  |
| UTP cabelCAT6e /m | kus | 500 | 5,00 KE | 2 500,00 KE | 525,00 KE | 3 025,OO |
| cy 3x2,5 | kus | 200 | 12,00 KE | 2 400,00 KE | 504,00 KE | 2 904,00 KE |
| c 5x6 | kus | 50 | 54,00 KE | 2 700,00 IQ | 567,00 | 3 267,00 KE |
| Chréniëka kabelu r. 25mm | kus | 100 | 7,00 KE | 700,00 KE | 147,00 KE | 847,00 KE |
| Osazeni PR do utebny 36 modulovy | kus | 1 | 8 300,00 | 8 300,00 IQ | 1 743,00 KE | 10 043,OO KE |
| Jistite 16A B | kus | 15 | 150,00 KE | 2 250,00 KE | 472,50 KE | 2 722,50 KE |
| Jistiëe 25A 3F | kus | 1 | 420,00 KE | 420,00 KE | 88,20 KE | 508,20 KE |
| Piepéfové ochrana 1-2 stu eh | kus | 1 | 7 200,00 | 7 200,00 KE | 1 512,00 KE | 8 712,00 KE |
| Proudo ' chrénië | kus | 1 | 1 200,00 | 1 200,00 KE | 252,00 KE | 1 452,00 KE |
| Elektro instalce préce | kus | 1 | 2 ooo,oo KE | 2 OOO,OO IQ | 420,00 KE | 2 420,00 KE |
| Cena dohromad |  |  |  | 29 670,00 KE | 6 230,70 |  |

multimediélni 	rémci 	„Modernizace odbornfch uEeben ve Skolnim statku