
[image: image1.jpg]sfdi

STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY




                                                                               CES SFDI 79/2018/1
Č.j.: 4410/SFDI/332138/15728/2019
Dodatek č. 1
 ke Smlouvě o dílo uzavřené 20. prosince 2018
I.

Smluvní strany

1.1. Státní fond dopravní infrastruktury
se sídlem Sokolovská 278, Praha 9

IČO: 70856508

zastoupený: Ing. Zbyňkem Hořelicou, ředitelem SFDI

(dále jen „objednatel“) 

1.2.  pan Ing. Přemysl Michálek, CSc.

 bytem: XXXXX
        IČO: 70601674

        bankovní spojení: XXXXX 

        (dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly v souladu s čl. VI. odst. 6.1. a 6.2.  Smlouvy 
o dílo uzavřené 20. prosince 2018 (dále jen „Smlouva o dílo“) na uzavření tohoto dodatku, kterým se Smlouva o dílo mění takto:

II.

Změny smlouvy o dílo

2.1. V článku IV. Doba a místo plnění se v odstavci 4.1. prodlužuje termín pro provádění díla do 31. prosince 2020.
2.2. V článku V. Ostatní smluvní ujednání se mění text odst. 5.2. následovně:

„5.2. Za objednatele převezme dokončené dílo pan Ing. Ivo Vykydal, ředitel odboru kanceláře ředitele, jehož pokyny se zhotovitel při provádění díla řídí“.

III.

Závěrečná ujednání

3.1.  Ujednání Smlouvy o dílo úpravami obsaženými v Dodatku č. 1 nedotčena zůstávají v platnosti beze změny.

3.2.  Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

3.3.  Objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) uveřejní Dodatek č. 1, po jeho podpisu smluvními stranami, prostřednictvím registru smluv.
3.4.  Dodatek č. 1 je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva výtisky 
a zhotovitel obdrží jeden výtisk.
V Praze dne  
              …..………………                                                           ……………………

                    Objednatel                                                                         Zhotovitel

PAGE  
2

