# DODATEK č.1 -  KE SMLOUVĚ O DÍLO č.65M19

Uzavřená mezi stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen smlouva o dílo))

mezi:

I.

Smluvní strany

Objednatel:	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, 	Vocelova 1338

zastoupené:

se sídlem:	Vocelova 1338, Hradec Králové

IČ: 	00175790

DIČ: 	CZ00175790

Osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	MONREKO s.r.o.

Jednající/zastoupený:

se sídlem:	Pražská 166, 503 15 Nechanice

IČ:	06459684

DIČ:	CZ06459684

tel.:

e-mail:

spol. zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,oddíl C,vložka 40299

dále jen „zhotovitel“

II.

Předmět a účel dodatku smlouvy

- Předmětem dodatku smlouvy o dílo je dodávka interního rozhlasu školy a internátu -

- Doba a místo plnění – z důvodu zpoždění dodávky komponentu o několik měsíců se posunuje ukončení I.etapy do 30.6.2020.

- Cena a platební podmínky – celková kupní cena se nemění. Fakturace bude po převzetí díla.

III.

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran formou dodatků podepsaných smluvními stranami. Veškeré dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné.

- Smluvní strany se dohodly, že spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešit přednostně vzájemnou dohodou a pokud se takové dohody nepodaří dosáhnout do tří měsíců od vzniku sporu, předají spor k řešení věcně a místně příslušnému soudu.

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě.

- Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si ji před podpisem přečetly a že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinností dne uveřejnění na registru smluv.

- Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č.340/2015Sb.o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ( zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) provede objednatel, který současně zajistí , aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

- Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího

uzavření, je následující dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

V Hradci Králové 		 dne		    	V Hradci Králové                           dne

Za zhotovitele			                		Za objednatele

__________________________			_____________________________