Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 1“):

č. smlouvy objednatele: SML/158/2019

č. smlouvy zhotovitele: 1-10/04/2019/VB

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne: 23. 4. 2019

OBJEDNATEL

Město Kroměříž

            - sídlo	:Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

IČO	:00287351

jednající	:xxx

bankovní spojení:	:KB, a.s., č.ú. 8326340247/0100

zástupce ve věcech smluvních	:xxx

zástupce ve věcech technických	: xxx

tel: xxx

e-mail: xxx

: xxx

tel: xxx

e-mail: xxx

Technický dozor stavebníka	:xxx

:xxx

e-mail: xxx

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL

HARKO s.r.o.

sídlo 	:Trávník 140, 767 01 Kroměříž

IČO 	:63496585

DIČ 	:CZ63496585

zápis v OR	:u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 22402

jednající	: xxx

xxx

xxx

(každý samostatně)

dále za zhotovitele jednají

ve věcech smluvních	:xxx

ve věcech technických	:xxx

bankovní spojení 	:KB, a.s. č. ú. 8327300247/0100

telefon	:  xxx

e-mail	:  xxx

(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli v souladu s čl. IX. odst. 3 a čl. IV. (Cena za dílo) odst. 2 Smlouvy o dílo - č. smlouvy objednatele: SML/158/2019, č. smlouvy zhotovitele: 1-10/04/2019/VB, uzavřené dne 23. 4. 2019 (dále jen „smlouva“) na změnách této smlouvy uvedených níže v čl. I tohoto dodatku č. 1:

I.

1. Na základě neprováděných prací dochází ke změně rozsahu díla dle výše uvedené smlouvy v čl. II. (Předmět smlouvy) smlouvy následovně:

Cena díla se upravuje na základě odsouhlaseného soupisu méněprací, které jsou obsaženy v odsouhlasených v položkových rozpočtech - příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.  Příloha č. 1 je nedílnou součástí smlouvy jako příloha č. 4

2. Z důvodu změny rozsahu díla dle smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku dodatku č. 1 se mění cena za dílo uvedená v čl. IV odst. 1. (Cena za dílo) smlouvy následovně:

| Rozsah prací dle smlouvy | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| A1. Cena díla dle smlouvy | 3 049 665,00 Kč | 640 430,00 Kč | 3 690 095,00 Kč |

| Rozsah prací dle dodatku č. 1 | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Neprováděné práce | - 36 700,00 Kč | - 7 707,00 Kč | - 44 407,00 Kč |
| A2. Cena díla dle dodatku č. 1 | - 36 700,00 Kč | - 7 707,00 Kč | - 44 407,00 Kč |

| Rozsah prací dle smlouvy + dodatku č. 1 | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| A1. Cena díla dle smlouvy | 3 049 665,00 Kč | 640 430,00 Kč | 3 690 095,00 Kč |
| A2. Cena díla dle dodatku č. 1 | - 36 707,00 Kč | - 7 707,00 Kč | - 44 407,00 Kč |
| Cena díla celkem dle smlouvy + dodatku č. 1 | 3 012 965,00 Kč | 632 723,00 Kč | 3 645 688,00 Kč |

II.

- Ostatní ujednání smlouvy, mimo výše uvedené v čl. I tohoto dodatku č. 1, zůstávají beze změn.

- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.

- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem objednatel.  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

- Tento dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města Kroměříže č. 877 ze dne 19.prosince 2019.

- Součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1: Položkový rozpočet méněprací, která je nedílnou součástí smlouvy jako příloha č. 4.

V Kroměříži dne 20. 12. 2019			V Kroměříži dne 20. 12. 2019

…………………………………………...		……………………………………….

xxx                                                                         xxx