##### Dodatek č. 3

##### ke Smlouvě o dílo

##### „Rekonstrukce kolektoru - přeložka horkovodu a vodovodu“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

číslo smlouvy objednatele: 	SML/8200/0483/19

číslo smlouvy zhotovitele: 	2019/16C

Smluvní strany:

1.	Západočeská univerzita v Plzni

Sídlo:			Univerzitní 8, 301 00 Plzeň,

IČ:			49777513

DIČ:			CZ49777513

Zastoupená:		doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor

Bankovní spojení:	4811530257/0100, Komerční banka, a.s., Plzeň – město

Zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.

Osoba oprávněná zastupovat ve věcech technických:

xxx

(dále jen „Objednatel“ či „objednatel“)

2.	CROWNING s.r.o.

Sídlo:			Luhov 36, 330 35 Líšťany

IČ:			29083362

DIČ:			CZ29083362

Zastoupený:		xxx

Bankovní spojení:	214389250/0600 MONETA MONEY BANK

Zapsaný v obchodním rejstříku: vedeného KS v Plzni, oddíl C, vložka 30687

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických:

xxx

(dále jen „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- mezi smluvními stranami byla dne 19. 9. 2019 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „Rekonstrukce kolektoru-přeložka horkovodu a vodovodu“ (dále jen „SOD“),

- v dodatku č. 2 SOD se smluvní strany dohodly na tom, že objednatel dodá zhotoviteli konkretizovanou část plnění, tj. část systému MaR (TRONIC), kterou zhotovitel převezme a použije pro dokončení díla dle SOD a

- objednatel nebude pravděpodobně schopen předat výše uvedenou část plnění zhotoviteli před termínem pro provedení díla dle SOD ve znění dodatku č. 2 (tj. do 20. 12. 2019).

se smluvní strany v souladu s čl. XIII. odst. 1 SOD, dohodly na následující změně SOD.

- Změna SOD

  - Smluvní strany se dohodly, že termín pro provedení díla dle SOD se prodlužuje a to nejpozději do sedmi (8) dnů od protokolárního předání části systému MaR (TRONIC) ze strany objednatele zhotoviteli.

  - Objednatel tímto současně potvrzuje, že ke dni uzavření tohoto dodatku byly provedeny všechny stavební práce, dodávky a služby dle SOD s výjimkou těch prací, dodávek a služeb, jejichž provedení je podmíněno předáním části systému MaR (TRONIC) objednatelem zhotoviteli, tj. zhotovitel nikterak nezavinil nezbytnost prodloužení termínu pro provedení díla dle SOD.

- Závěrečná ustanovení

  - Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.

  - Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

  - Objednatel tento dodatek zveřejní v Registru smluv.

  - Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření je Zhotovitel povinen tento dodatek uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.

  - Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

Objednatel:							Zhotovitel:

Dne: viz elektronický podpis					Dne: viz elektronický podpis

__________________________				__________________________

Západočeská univerzita v Plzni				CROWNING s.r.o.

doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček				xxx

rektor								xxx

podepsáno elektronicky						podepsáno elektronicky