#### SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY INFORMAČNÍ SYSTÉM O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU ZA ROKY 2020 AŽ 2023

(ev. č.: Z2019-027349)

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

- se sídlem: 		Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2

- zastoupena:	Janem Baláčem M.Phil., náměstkem pro řízení sekce ekonomické a ICT

- IČO:			00551023

- Číslo účtu: 		2229001/0710

- ID datové schránky:	sc9aavg

- (dále jen „Objednatel“ či „MPSV“)

a

TREXIMA, spol. s r.o.

se sídlem/místo podnikání:	třída Tomáše Bati 299, 763 02 Zlín – Louky

zastoupena:			Ing. Jaromírem Janošem, jednatelem

IČO:				44004508

DIČ:				CZ44004508

Číslo účtu:			neveřejný údaj

- ID datové schránky:		ce2ukrt

Spisová značka:			C 3330 vedená u Krajského soudu v Brně

- (dále jen „Dodavatel“)

- (Objednatel a Dodavatel dále jednotlivě též jen „Smluvní strana“ nebo společně „Smluvní strany“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) s přiměřeným použitím § 2371 a násl. a 2586 a násl. Občanského zákoníku tuto

Smlouvu o realizaci veřejné zakázky Informační systém o průměrném výdělku za roky 2020 až 2023 (dále jen „Smlouva“)

# ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  - Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Informační systém o průměrném výdělku za roky 2020 až 2023“ (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávanou Objednatelem jako zadavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), jež je ve Věstníku veřejných zakázek vedena pod číslem Z2019-027349.

  - Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující Smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí bez prodlení druhé Smluvní straně. V případě změny účtu Dodavatele je Dodavatel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů Smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke Smlouvě dodatek.

  - Dodavatel prohlašuje, že se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací dokumentace Veřejné zakázky včetně všech jejích příloh (dále jen „Zadávací dokumentace“), a které stanovují požadavky na předmět plnění Smlouvy, a že je odborně způsobilý ke splnění všech jeho závazků podle Smlouvy.

  - Dodavatel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy veškeré relevantní technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu plnění, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou ve Smlouvě.

  - Pojmy s velkými počátečními písmeny definované ve Smlouvě budou mít význam, jenž je jim ve Smlouvě, včetně jejích příloh a dodatků, připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a Zadávací dokumentace jsou rovněž stanovena tato výkladová pravidla:

### v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací;

### v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace;

### v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a Zadávací dokumentace budou mít přednost ustanovení Smlouvy.

  - Dodavatel prohlašuje, že jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných právních předpisů, které se na plnění vztahují.

# ÚČEL SMLOUVY

  - Základním účelem, pro který se Smlouva uzavírá, je zajištění řádného plnění předmětu smlouvy dle čl. III. této Smlouvy. Primárním cílem je zabezpečit a předat Objednateli kvalitní statistické informace o výdělkové úrovni zaměstnanců v příslušných strukturách (např. podle profesí, pohlaví, věku, vzdělání) dopočtené na celou Českou republiku a zároveň za jednotlivé kraje pro potřeby Objednatele, Českého statistického úřadu a dalších centrálních institucí. Tohoto cíle chce Objednatel dosáhnout prostřednictvím Dodavatelem poskytovaných služeb dle Smlouvy. Veškeré ve Smlouvě a jejích přílohách uvedené požadavky na poskytované služby musí být primárně vykládány tak, aby Objednatel realizací předmětu Smlouvy Dodavatelem dosáhl zde uvedeného cíle.

# PŘEDMĚT SMLOUVY

  - Předmětem plnění dle Smlouvy je pravidelné monitorování, shromažďování, zpracování (včetně provedení dopočtů) a publikace údajů o výši a struktuře výdělků zaměstnanců v České republice a o jejich odpracované a neodpracované době formou statistického šetření a zajištění veškerých činností a výstupů v rámci ISPV a RSCP a další činnosti statistického šetření, zpracování a publikace údajů z ISPV za roky 2020 až 2023. Dodavatel se Smlouvou zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí pro Objednatele realizovat řádně a včas a za cenu a podmínek stanovených dále ve Smlouvě následující činnosti:

## provádění statistického šetření, shromažďování, zpracování a publikace údajů v rámci ISPV;

Dodavatel je povinen provádět:

- šetření a zpracování dat mzdové sféry - pravidelné rezortní „čtvrtletní šetření o průměrném výdělku“ ve mzdové sféře dle Programu statistických zjišťování Českého statistického úřadu včetně zpracování a publikování jejich výsledků;

- zpracování dat platové sféry - pravidelné pololetní zpracování a publikování dat z informačního systému o platech vedeného Ministerstvem financí České republiky.

- jednorázové šetření a zpracování dat mikrosubjektů - jednorázové šetření výdělků u náhodně vybraných mikrosubjektů mzdové sféry za rok 2020
a 2022 včetně zpracování a předání jeho výsledků.

## Zpracováním dat se rozumí rovněž činnosti v oblasti dopočtů, harmonizace a revize dat a příprava zpráv o kvalitě. Dodavatel je povinen zajistit předání a publikaci základních a rozšířených výstupů z ISPV v rozsahu stanoveném v příloze č. 2 a 3 Smlouvy.

## (dále jen „Služby pro ISPV“)

## zpracování údajů pro RSCP;

## Dodavatel je povinen zajistit zpracování, předání a publikaci dopočtených základních výstupů pro RSCP za jednotlivé kraje v rozsahu stanoveném v příloze č. 2 Smlouvy.

## (dále jen „Služby pro RSCP“)

## další specifické výstupy z ISPV

## Dodavatel je povinen realizovat další specifické výstupy z ISPV pro potřeby Objednatele (např. detailnější sledování výdělkové nerovnosti mužů a žen, oborové pokrytí, výstupy za aktuálně požadované zaměstnání, požadavky mezinárodních organizací apod.). Výstupem budou datové nebo tabulkové soubory, soubory s grafickým znázorněním a textové soubory dle požadavků Objednatele.

## (dále jen „Specifické služby“)

(Služby pro ISPV, Služby pro RSCP a Specifické služby dále též jen „Služby“)

Podrobná specifikace Služeb je obsažena v příloze č. 1 Smlouvy.

  - Součástí předmětu plnění Smlouvy je rovněž:

- vývoj potřebných metod a provádění nezbytné klasifikace statistického zjišťování;

- vývoj a dodávka software, včetně jeho implementace vůči zpravodajským jednotkám, pro zajištění podpory statistického zjišťování (dále jen „Programové vybavení“); a

- poskytování služeb údržby Programového vybavení (dále jen „Softwarová podpora“); a

- dodání veškerých metodik, klasifikací a dokumentovaných postupů vyvinutých Dodavatelem v souvislosti s ISPV a RSCP.

Podrobná specifikace předmětu plnění Smlouvy je obsažena v příloze č. 1 Smlouvy.

  - Dodavatel se dále zavazuje realizovat předmět plnění Smlouvy v souladu s jím navrženým věcným popisem návrhu řešení předmětu Smlouvy, který je obsažen v příloze č. 7 Smlouvy, dále v souladu s platnými právními předpisy, jakož i v souladu s veškerými požadavky obsaženými v Zadávací dokumentaci a se svou nabídkou na plnění Veřejné zakázky.

  - Dodavatel prohlašuje, že předmět plnění podle Smlouvy není plněním nemožným, a že Smlouvu uzavírá po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Dodavatel dále prohlašuje, že se seznámil s předmětem Smlouvy, a že předmět plnění Smlouvy může být realizován způsobem a v termínech stanovených ve Smlouvě.

  - Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli za řádně poskytnuté plnění dle Smlouvy v souladu se všemi podmínkami Smlouvy sjednanou cenu dle Smlouvy.

# DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

  - Dodavatel se zavazuje poskytovat plnění dle Smlouvy do 31. 10. 2024 a dodat Objednateli bez jakýchkoliv vad veškeré výstupy specifikované ve Smlouvě vztahující se k dané etapě následovně:

    - Služby pro ISPV

| Plnění dle Smlouvy | Etapa dle Smlouvy (referenční období) | Termín pro dodání výstupů |
| --- | --- | --- |
| Služby pro ISPV (část týkající se základních výstupů) | I. čtvrtletí 2020 | do 30. 6. 2020 |
|  | II. čtvrtletí 2020 | do 30. 9. 2020 |
|  | III. čtvrtletí 2020 | do 20. 12. 2020 |
|  | IV. čtvrtletí 2020 | do 31. 3. 2021 |
| Služby pro ISPV (část týkající se rozšířených výstupů) a softwarová podpora | I., II. a III. čtvrtletí 2020 | do 20. 12. 2021 |
|  | IV. čtvrtletí 2020 | do 31. 5. 2021 |
| Služby pro ISPV (část týkající se základních výstupů) | I. čtvrtletí 2021 | do 30. 6. 2021 |
|  | II. čtvrtletí 2021 | do 30. 9. 2021 |
|  | III. čtvrtletí 2021 | do 20. 12. 2021 |
|  | IV. čtvrtletí 2021 | do 31. 3. 2022 |
| Služby pro ISPV (část týkající se rozšířených výstupů) a softwarová podpora | I., II. a III. čtvrtletí 2021 | do 20. 12. 2021 |
|  | IV. čtvrtletí 2021 | do 31. 5. 2022 |
| Služby pro ISPV (část týkající se základních výstupů) | I. čtvrtletí 2022 | do 30. 6. 2022 |
|  | II. čtvrtletí 2022 | do 30. 9. 2022 |
|  | III. čtvrtletí 2022 | do 20. 12. 2022 |
|  | IV. čtvrtletí 2022 | do 31. 3. 2023 |
| Služby pro ISPV (část týkající se rozšířených výstupů) a softwarová podpora | I., II. a III. čtvrtletí 2022 | do 20. 12. 2022 |
|  | IV. čtvrtletí 2022 | do 31. 5. 2023 |
| Služby pro ISPV (část týkající se základních výstupů) | I. čtvrtletí 2023 | do 30. 6. 2023 |
|  | II. čtvrtletí 2023 | do 30. 9. 2023 |
|  | III. čtvrtletí 2023 | do 20. 12. 2023 |
|  | IV. čtvrtletí 2023 | do 31. 3. 2024 |
| Služby pro ISPV (část týkající se rozšířených výstupů) a softwarová podpora | I., II. a III. čtvrtletí 2023 | do 20. 12. 2023 |
|  | IV. čtvrtletí 2023 | do 31. 5. 2024 |
| Služby pro ISPV (část týkající se šetření a zpracování dat mikrosubjektů) | rok 2020 | do 31. 10. 2021 |
| Služby pro ISPV (část týkající se šetření a zpracování dat mikrosubjektů, zajištění dat a informací podle Nařízení Rady (ES) č. 530/1999 a Nařízení Komise (ES) č. 698/2006) | rok 2022 | do 31. 10. 2024 |

    - Služby pro RSCP

| Plnění dle Smlouvy | Etapa dle Smlouvy | Termín pro dodání výstupů |
| --- | --- | --- |
| Služby pro RSCP a softwarová podpora | rok 2020 | do 31. 3. 2021 |
| Služby pro RSCP a softwarová podpora | rok 2021 | do 31. 3. 2022 |
| Služby pro RSCP a softwarová podpora | rok 2022 | do 31. 3. 2023 |
| Služby pro RSCP a softwarová podpora | rok 2023 | do 31. 3. 2024 |

  - Dodavatel je dále povinen:

- část předmětu plnění dle odst. III.2 písm. i), ii) a iii) Smlouvy provádět průběžně po celou dobu trvání Smlouvy; a

- část předmětu plnění dle odst. III.2 písm. iv) Smlouvy dodat Objednateli nejpozději 1 slovy: jeden) měsíc před ukončením Smlouvy (řádného či předčasného).

  - Dodavatel se dále zavazuje poskytovat Objednateli Specifické služby do 31. 10. 2024. Z důvodu toho, že Specifické služby budou Dodavatelem poskytovány výlučně dle aktuálních potřeb Objednatele, je Dodavatel povinen zahájit jejich poskytování vždy pouze na základě písemné výzvy k poskytnutí plnění (realizace Specifických služeb) zaslané Objednatelem Dodavateli v souladu s odst. IV.4 Smlouvy. Smlouva nezakládá povinnost Objednatele odebrat jakékoliv závazné množství Specifických služeb od Dodavatele nebo činit výzvy (objednávky) k jejich poskytování.

  - Dodavatel je povinen zahájit poskytování Specifických služeb vždy a pouze na základě předchozí písemné výzvy k poskytnutí plnění ze strany Objednatele, jejímž obsahem bude minimálně:

- specifikace Specifických služeb, které mají být Dodavatelem poskytovány;

- konkrétní termín, ve kterém mají být Specifické služby poskytnuty.

Objednatel je povinen zaslat písemnou výzvu dle tohoto odstavce Smlouvy tak, aby ji Dodavatel obdržel nejpozději 5 (slovy: pět) kalendářních dnů před zahájením poskytování Specifických služeb ze strany Dodavatele a Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 2 (slovy: dvou) kalendářních dnů od jejího doručení, přijetí této písemné výzvy stejnou formou Objednateli formálně potvrdit a zároveň ve stejné lhůtě Objednateli sdělit odhad časové náročnosti poptávané části Specifických služeb.

  - Místem plnění je území České republiky s tím, že místem plnění pro dodání výstupů dle Smlouvy je sídlo Objednatele.

# CENA

  - Specifikace ceny je stanovena dohodou Smluvních stran následovně:

    - cena za poskytování Služeb pro ISPV

| ISPV | Etapa dle Smlouvy (referenční období) | cena bez DPH (Kč) | sazba DPH (%) | DPH (Kč) | cena celkem (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Služby pro ISPV (část týkající se základních výstupů) | I. čtvrtletí 2020 | 1 721 000,00 | 21 | 361 410,00 | 2 082 410,00 |
|  | II. čtvrtletí 2020 | 4 040 000,00 | 21 | 848 400,00 | 4 888 400,00 |
|  | III. čtvrtletí 2020 | 1 721 000,00 | 21 | 361 410,00 | 2 082 410,00 |
|  | IV. čtvrtletí 2020 | 4 053 000,00 | 21 | 851 130,00 | 4 904 130,00 |
| Služby pro ISPV (část týkající se rozšířených výstupů) a Softwarová podpora | I., II. a III. čtvrtletí 2020 | 172 000,00 | 21 | 36 120,00 | 208 120,00 |
|  | IV. čtvrtletí 2020 | 571 000,00 | 21 | 119 910,00 | 690 910,00 |
| Služby pro ISPV (část týkající se základních výstupů) | I. čtvrtletí 2021 | 1 762 000,00 | 21 | 370 020,00 | 2 132 020,00 |
|  | II. čtvrtletí 2021 | 4 053 000,00 | 21 | 851 130,00 | 4 904 130,00 |
|  | III. čtvrtletí 2021 | 1 762 000,00 | 21 | 370 020,00 | 2 132 020,00 |
|  | IV. čtvrtletí 2021 | 4 203 000,00 | 21 | 882 630,00 | 5 085 630,00 |
| Služby pro ISPV (část týkající se rozšířených výstupů) a Softwarová podpora | I., II. a III. čtvrtletí 2021 | 267 000,00 | 21 | 56 070,00 | 323 070,00 |
|  | IV. čtvrtletí 2021 | 595 000,00 | 21 | 124 950,00 | 719 950,00 |
| Služby pro ISPV (část týkající se základních výstupů) | I. čtvrtletí 2022 | 1 827 000,00 | 21 | 383 670,00 | 2 210 670,00 |
|  | II. čtvrtletí 2022 | 4 203 000,00 | 21 | 882 630,00 | 5 085 630,00 |
|  | III. čtvrtletí 2022 | 1 827 000,00 | 21 | 383 670,00 | 2 210 670,00 |
|  | IV. čtvrtletí 2022 | 4 421 000,00 | 21 | 928 410,00 | 5 349 410,00 |
| Služby pro ISPV (část týkající se rozšířených výstupů) a Softwarová podpora | I., II. a III. čtvrtletí 2022 | 280 000,00 | 21 | 58 800,00 | 338 800,00 |
|  | IV. čtvrtletí 2022 | 620 000,00 | 21 | 130 200,00 | 750 200,00 |
| Služby pro ISPV (část týkající se základních výstupů) | I. čtvrtletí 2023 | 1 922 000,00 | 21 | 403 620,00 | 2 325 620,00 |
|  | II. čtvrtletí 2023 | 4 421 000,00 | 21 | 928 410,00 | 5 349 410,00 |
|  | III. čtvrtletí 2023 | 1 922 000,00 | 21 | 403 620,00 | 2 325 620,00 |
|  | IV. čtvrtletí 2023 | 4 485 000,00 | 21 | 941 850,00 | 5 426 850,00 |
| Služby pro ISPV (část týkající se rozšířených výstupů) a Softwarová podpora | I., II. a III. čtvrtletí 2023 | 294 000,00 | 21 | 61 740,00 | 355 740,00 |
|  | IV. čtvrtletí 2023 | 746 000,00 | 21 | 156 660,00 | 902 660,00 |
| Šetření a zpracování dat mikrosubjektů | Rok 2020 | 3 702 000,00 | 21 | 777 420,00 | 4 479 420,00 |
| Šetření a zpracování dat mikrosubjektů, zajištění dat a informací podle Nařízení Rady (ES) č. 530/1999 a Nařízení Komise /ES) č. 698/2006 za rok 2022 | Rok 2022 | 2 682 000,00 | 21 | 563 220,00 | 3 245 220,00 |
| celkem za plnění v rámci ISPV za roky 2020 až 2023 |  | 58 272 000,00 | 21 | 12 237 120,00 | 70 509 120,00 |

    - cena za poskytování Služeb pro RSCP

| RSCP | Etapa dle Smlouvy | cena bez DPH (Kč) | sazba DPH (%) | DPH (Kč) | cena celkem (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Služby pro RSCP a Softwarová podpora | rok 2020 | 5 991 000,00 | 21 | 1 258 110,00 | 7 249 110,00 |
| Služby pro RSCP a Softwarová podpora | rok 2021 | 6 212 000,00 | 21 | 1 304 520,00 | 7 516 520,00 |
| Služby pro RSCP a Softwarová podpora | rok 2022 | 6 535 000,00 | 21 | 1 372 350,00 | 7 907 350,00 |
| Služby pro RSCP a Softwarová podpora | rok 2023 | 6 727 000,00 | 21 | 1 412 670,00 | 8 139 670,00 |
| Celkem za plnění v rámci RSCP za roky 2020-2023 |  | 25 465 000,00 | 21 | 5 347 650,00 | 30 812 650,00 |

  - Cena za část předmětu plnění dle odst. III.2 písm. i), ii) a iv) Smlouvy je zahrnuta v cenách za poskytování Služeb pro ISPV a Služeb pro RSCP.

    - Cena za poskytování Specifických služeb je stanovena jako jednotková cena, kdy jednotkou je jeden (1) člověkoden (rozumí se 8 hodin práce jednoho člověka) a činí 8 100,- Kč (slovy: osmtisícsto korun českých) bez DPH, tj. 9 801,- Kč (slovy: devěttisícosmsetjedna korun českých) včetně DPH ve výši 21 % (slovy: dvacetjedna procent) za jeden člověkoden poskytovaného plnění dle Smlouvy.

  - Ceny uvedené v tomto článku Smlouvy jsou uvedeny jako maximální, nejvýše přípustné, nepřekročitelné a zahrnující veškeré náklady Dodavatele nutné k řádnému splnění předmětu Smlouvy (veškeré související ceny, náklady, poplatky, pojištění apod. spojené s realizací předmětu Smlouvy).

  - Dodavatel nese veškeré náklady nutně nebo účelně vynaložené při plnění závazku ze Smlouvy včetně správních poplatků. Cenu plnění dle Smlouvy je možné upravit pouze za níže specifikovaných podmínek.

  - Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde v průběhu plnění Smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro plnění předmětu Smlouvy, bude tato sazba promítnuta do všech cen uvedených ve Smlouvě s DPH a Dodavatel je od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek ke Smlouvě.

  - Dodavatel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

# PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Cena plnění dle Smlouvy bude hrazena následovně:

    - cena za poskytování Služeb pro ISPV

Smluvní strany si sjednávají dílčí plnění. Dílčím plněním je plnění odsouhlasené Objednatelem v soupisu skutečně provedených prací (akceptační protokol) vztahujících se k příslušné etapě dle Smlouvy (kalendářní čtvrtletí nebo společně I., II. a III. kalendářní čtvrtletí), kdy veškeré práce vykonané Dodavatelem v rámci daného dílčího plnění musí odpovídat požadavkům stanoveným pro toto dílčí plnění ve Smlouvě. Dodavatel je oprávněn vystavit Fakturu na cenu příslušného dílčího plnění uvedenou v bodě V.1.1 Smlouvy po splnění příslušné etapy, nejdříve však po akceptaci odpovídajícího dílčího plnění dle Smlouvy, a to na základě příslušných akceptačních protokolů ve smyslu a za podmínek uvedených v čl. VII Smlouvy;

    - cena za poskytování Služeb pro RSCP

Smluvní strany si sjednávají dílčí plnění. Dílčím plněním je plnění odsouhlasené Objednatelem v soupisu skutečně provedených prací (akceptační protokol) vztahujících se k příslušné etapě dle Smlouvy (kalendářní rok), kdy veškeré práce vykonané Dodavatelem v rámci daného dílčího plnění musí odpovídat požadavkům stanoveným pro toto dílčí plnění ve Smlouvě. Dodavatel je oprávněn vystavit Fakturu na cenu příslušného dílčího plnění uvedenou v bodě  Smlouvy po splnění příslušné etapy, nejdříve však po akceptaci odpovídajícího dílčího plnění dle Smlouvy, a to na základě příslušných akceptačních protokolů ve smyslu a za podmínek uvedených v čl. VII Smlouvy.

    - cenu za poskytování Specifických služeb

Cenu za poskytování Specifických služeb bude Objednatel hradit Dodavateli vždy zpětně za kalendářní rok poskytovaného plnění, došlo-li v příslušném období k jejich poskytnutí, a to jako součin objemu Dodavatelem skutečně provedených Specifických služeb v daném období vyjádřených v člověkodnech a ceny za jeden člověkoden dle bodu V.2.1 Smlouvy, nejdříve však po odsouhlasení výkazu (Reportu) o poskytnutých Specifických službách dle Smlouvy ze strany Objednatele a to za podmínek uvedených v čl. VII Smlouvy.

  - Vyúčtování ceny za poskytování Služeb, resp. jejich dílčích částí, provede Dodavatel na základě daňových dokladů vystavených Dodavatelem (dále jen „Faktura“).

  - Každá Faktura vystavená na základě Smlouvy bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dle
§ 435 Občanského zákoníku. Dodavatel je po vzniku práva fakturovat povinen vystavit a Objednateli předat Fakturu ve dvojím vyhotovení. Faktura musí dále obsahovat:

- ev. číslo Smlouvy a datum jejího uzavření;

- předmět plnění, resp. vymezení etapy dle Smlouvy, ke které se Faktura vztahuje;

- označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v záhlaví Smlouvy, je Dodavatel povinen o této skutečnosti Objednatele v souladu se Smlouvou informovat);

- kopie příslušných akceptačních protokolů či jiných dokladů, pokud je Smlouva vyžaduje;

- lhůtu splatnosti Faktury;

- název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele a Dodavatele;

- datum, jméno a vlastnoruční podpis osoby, která Fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

  - Lhůta splatnosti Faktury činí 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli. Faktura bude doručena doporučenou listovní zásilkou nebo osobně pověřenému zaměstnanci Objednatele proti písemnému potvrzení převzetí. Bude-li Faktura Objednateli doručena v období od 16. prosince příslušného kalendářního roku do 31. ledna následujícího kalendářního roku, posouvá se termín splatnosti takové Faktury na 1. březen následujícího kalendářního roku.

  - Součástí každé Faktury bude specifikace dodaného plnění tak, aby byla v souladu s platnými účetními a daňovými předpisy, a to za účelem řádného vedení evidence majetku Objednatele v souladu s těmito právními předpisy.

  - Nebude-li Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je Objednatel oprávněn Fakturu před uplynutím lhůty splatnosti bez zaplacení vrátit Dodavateli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Dodavatel provede opravu vystavením nové Faktury. Vrácením vadné Faktury Dodavateli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne vystavení nové Faktury.

  - Povinnost zaplatit cenu plnění je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele. Všechny částky poukazované v Kč vzájemně Smluvními stranami na základě Smlouvy musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s převodem na jejich účty.

  - Objednatel neposkytuje Dodavateli na předmět plnění Smlouvy jakékoliv zálohy.

# PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ

  - Služby pro ISPV a Služby pro RSCP jsou vymezeny příslušnými etapami a budou Dodavatelem předávány a Objednatelem přebírány na základě akceptace dle následujících pravidel:

- Dodavatel je povinen nejpozději 5 (slovy: pět pracovních dnů před termínem příslušné etapy dle Smlouvy zaslat elektronicky Objednateli požadovaný výstup z příslušné etapy ve formě návrhu k posouzení;

- Objednatel příslušný návrh výstupu posoudí (zejména z hlediska relevantnosti výsledků, požadovaného rozsahu, struktury, formátu výstupu, znění doprovodných textových informací apod.) a v případě, že zaslaný návrh požadovaného výstupu pro příslušnou etapu dle Smlouvy splňuje požadavky na něj Smlouvou stanovené, Objednatel jej Dodavateli schválí a to e-mailem prostřednictvím odpovědných osob. V případě, že zaslaný návrh požadovaného výstupu pro příslušnou etapu dle Smlouvy nesplňuje požadavky na něj Smlouvou stanovené, sdělí toto Objednatel Dodavateli
e-mailem prostřednictvím odpovědných osob a Dodavatel je povinen odstranit veškeré případné vady zaslaného návrhu požadovaného výstupu a předložit jej Objednateli k opětovnému schválení. Po schválení ze strany Objednatele je Dodavatel povinen předat Objednateli veškeré požadované výstupy dle Smlouvy pro příslušnou etapu v termínech uvedených v čl. IV Smlouvy.

- Po splnění příslušné etapy dle Smlouvy bude Objednatelem ověřeno, zda požadované výstupy pro tuto etapu byly dodány řádně dle příslušných ustanovení Smlouvy (včetně ověření řádného poskytování části předmětu plnění dle odst. III.2 Smlouvy, spadá-li takové plnění termínově do příslušné etapy) a pokud ano, je Objednatel povinen podepsat příslušný akceptační protokol. Podpis příslušného Akceptačního protokolu Objednatelem je podmínkou pro vznik oprávnění Dodavatele vystavit Fakturu za poskytnutí příslušného plnění podle Smlouvy.

  - Specifické služby dle Smlouvy budou Objednatelem přebírány dle následujících pravidel:

- Dodavatel je povinen předávat Objednateli požadované výstupy ze Specifických služeb vždy v termínu stanoveném v souladu s odst. IV.4 Smlouvy a to bez jakýchkoliv vad. Objednatel příslušný výstup posoudí (zejména z hlediska souladu s požadavky Objednatele v zadání) a v případě, že tento splňuje požadavky na něj Objednatelem stanovené, Objednatel jej Dodavateli ve lhůtě 10 (slovy: deseti) kalendářních dnů od předání schválí a to e-mailem prostřednictvím odpovědných osob. V případě, že požadovaný výstup nesplňuje požadavky na něj Objednatelem stanovené, sdělí toto Objednatel Dodavateli e-mailem prostřednictvím odpovědných osob a Dodavatel je povinen odstranit veškeré případné vady požadovaného výstupu a předložit jej Objednateli k opětovnému schválení v termínu stanoveném Objednatelem (dle závažnosti zjištěných vad).

- Hodnocení čerpání Specifických služeb, které je podkladem pro fakturaci této části plnění dle Smlouvy, bude prováděno zpětně za kalendářní rok, kdy Dodavatel je povinen vždy nejpozději do 10 (slovy: deseti) kalendářních dnů od skončení posledního měsíce příslušného kalendářního roku dle Smlouvy předat Objednateli své doklady prokazující skutečný rozsah a kvalitu Specifických služeb poskytnutých za příslušný kalendářní rok, a to formou tzv. reportu o kvalitě poskytnutých Specifických služeb, jehož minimální obsahovou náležitostí bude výkaz činností za uplynulý kalendářní rok, včetně počtu odpracovaných člověkodnů (dále jen „Report“). Před akceptací Reportu Objednatelem bude ověřeno, zda plnění příslušné části Specifických služeb bylo dodáno řádně dle příslušných ustanovení Smlouvy a pokud ano, je Objednatel povinen podepsat příslušný doklad o poskytovaném plnění, tj. Report. Podpis příslušného Reportu Objednatelem je podmínkou pro vznik oprávnění Dodavatele vystavit Fakturu za poskytnutí příslušného plnění podle Smlouvy.

- Veškeré hmotné výstupy předmětu plnění budou Objednateli předány oproti oboustranně podepsanému předávacímu protokolu, jehož jedno vyhotovení obdrží Dodavatel a jedno Objednatel.

# DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  - Dodavatel je dále povinen:

- poskytovat řádně a včas plnění podle Smlouvy bez faktických a právních vad.

- postupovat při plnění předmětu Smlouvy s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny a interními předpisy souvisejícími s předmětem plnění Smlouvy (či její dílčí části), které Objednatel Dodavateli poskytne, nebo s pokyny jím pověřených osob.

- na vyžádání Objednatele jej bez zbytečného odkladu seznámit se stavem realizace plnění Smlouvy.

- poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k naplnění účelu Smlouvy.

- na žádost Objednatele spolupracovat či poskytnout maximální součinnost případným dalším dodavatelům Objednatele.

- informovat Objednatele na jeho žádost o průběhu plnění předmětu Smlouvy a akceptovat jeho doplňující pokyny a připomínky k plnění předmětu Smlouvy.

- umožňovat Objednateli provádět monitoring a kontrolu realizace plnění dle Smlouvy. V rámci monitoringu a kontrol je Dodavatel povinen na své náklady umožnit Objednateli přístup ke všem dokladům souvisejícím s realizací plnění dle Smlouvy.

  - Dodavatel se zavazuje plnění předmětu Smlouvy provést sám, nebo s využitím poddodavatelů, uvedených spolu s rozsahem jejich plnění v příloze č. 5 Smlouvy. Dodavatel je povinen písemně informovat Objednatele o všech svých poddodavatelích (včetně jejich identifikačních a kontaktních údajů a o tom, které služby pro něj v rámci předmětu plnění každý z poddodavatelů poskytuje) a o jejich změně, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy Dodavatel vstoupil s poddodavatelem ve smluvní vztah či ode dne, kdy nastala změna.

  - Zadání provedení části plnění dle Smlouvy poddodavateli Dodavatelem nezbavuje Dodavatele jeho výlučné odpovědnosti za řádné provedení plnění dle Smlouvy vůči Objednateli. Dodavatel odpovídá Objednateli za plnění předmětu Smlouvy, které svěřil poddodavateli, ve stejném rozsahu, jako by jej poskytoval sám.

  - Dodavatel se zavazuje, že doklady prokazující náklady související s plněním Smlouvy splňují předepsané náležitosti účetního dokladu dle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a budou správné, úplné, průkazné
a srozumitelné.

  - Dodavatel je povinen na své náklady řádně uchovávat veškeré dokumenty související s realizací plnění a prokazující čerpání finančních prostředků po dobu nejméně 10 let od ukončení plnění způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Evropských společenství. Dodavatel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním předmětu Smlouvy, a to po dobu nejméně 10 let od ukončení financování plnění způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Evropských společenství.

  - Dodavatel je povinen za účelem ověření plnění svých povinností vytvořit podmínky subjektům oprávněných dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, k provedení kontroly vztahující se k realizaci předmětu Smlouvy, poskytnout oprávněným osobám veškeré doklady vztahující se k realizaci předmětu Smlouvy, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci předmětu Smlouvy a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, včetně toho, že se Dodavatel podrobí této kontrole a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ust. § 2 písm. e) uvedeného zákona. Těmito oprávněnými osobami jsou Objednatel, Ministerstvo financí České republiky, Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Ministerstvo vnitra České republiky, Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Centrum pro regionální rozvoj, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný finanční úřad, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly.

  - Dodavatel je povinen Objednateli poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění povinností Objednatele dle § 219 ZZVZ.

  - Při změně příslušnosti hospodařit s právy a povinnostmi vyplývajících z této Smlouvy od Objednatele (tj. předávající organizační složka státu) na Český statistický úřad, sídlem Na padesátém 3268/81, 100 00 Praha 10, IČO: 00025593 (tj. přejímající organizační složka státu), se Dodavatel zavazuje uzavřít dodatek dle odst. 16.2 Smlouvy. Smluvní závazky Dodavatele vyplývající z této Smlouvy zůstanou touto změnou nedotčeny.

  - Dodavatel se zavazuje, že do 3 pracovních dnů ode dne uzavření této Smlouvy
s Objednatelem uzavře Smlouvu o ochraně osobních údajů, jejíž závazný vzor je přílohou č. 4 této Smlouvy.

# REALIZAČNÍ TÝM A ODPOVĚDNÉ OSOBY

  - Dodavatel určí k plnění předmětu Smlouvy realizační tým. Jmenné složení realizačního týmu je uvedeno v příloze č. 6 Smlouvy (dále jen „Realizační tým“). Dodavatel se zavazuje zachovávat po celou dobu plnění předmětu Smlouvy dle Smlouvy profesionální složení Realizačního týmu v souladu s požadavky stanovenými ve Smlouvě.

  - Objednatel si vyhrazuje právo na odmítnutí nebo akceptaci významných změn ve složení Realizačního týmu v době plnění Smlouvy. Současně si Objednatel vyhrazuje právo požádat o výměnu člena Realizačního týmu pro opakovanou nespokojenost s kvalitou jím odváděné práce nebo pro nedostatečnou komunikaci s Objednatelem. Veškeré případné náklady související s výměnou člena Realizačního týmu nese výlučně Dodavatel.

  - Každá ze Smluvních stran dále jmenuje odpovědné osoby, které budou vystupovat jako zástupci Smluvních stran. Odpovědné osoby zastupují Smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním předmětu této Smlouvy, zejména podávají a přijímají informace o průběhu plnění této Smlouvy.

  - Odpovědné osoby budou oprávněny činit rozhodnutí závazná pro Smluvní strany ve vztahu ke Smlouvě v rámci své pravomoci. Odpovědné osoby, nejsou-li statutárními orgány, však nejsou oprávněny provádět změny ani zrušení Smlouvy s výjimkou oprávnění výslovně ve Smlouvě definovaných, nebude-li jim udělena speciální plná moc.

  - Odpovědnými osobami za Objednatele jsou:

Ing. Aleš Král, tel.: neveřejný údaj , email:  neveřejný údaj@mpsv.cz.

## Odpovědnými osobami za Dodavatele jsou:

Ing. Pavel Mrázek, tel.: neveřejný údaj, email:  neveřejný údaj@trexima.cz a

Ing. Radek Houšť, tel.: neveřejný údaj, , email:  neveřejný údaj@trexima.cz.

  - Každá ze Smluvních stran má právo změnit jí jmenované odpovědné osoby, musí však o každé změně vyrozumět písemně druhou Smluvní stranu. Změna odpovědných osob je vůči druhé Smluvní straně účinná okamžikem, kdy o ní byla písemně vyrozuměna.

  - Objednatel je rovněž oprávněn spolupracovat při provádění dohledu na stavem plnění dle Smlouvy s vybranou, nezávislou, odborně erudovanou třetí osobou pro zajištění odborné garance projektu na straně Objednatele. Dodavatel je povinen plně respektovat postavení takové třetí osoby, spolupracovat s ní a poskytnout jí maximální součinnost dle pokynů Objednatele.

# VLASTNICKÉ PRÁVO A PRÁVO UŽITÍ

  - Dodavatel prohlašuje, že vlastnické právo a nebezpečí škody na věci ke všem hmotným součástem plnění předmětu Smlouvy předaným Dodavatelem Objednateli v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy (zejména k veškerým výstupům požadovaným dle Smlouvy) přechází na Objednatele dnem jejich předání Objednateli, tj. oboustranným podpisem předávacího protokolu dle čl. 7.3.

  - V případě, že je výsledkem plnění nebo jiné činnosti Dodavatele dle Smlouvy dílo, které naplňuje znaky díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“) (dále jen „Dílo“), získává Objednatel od Dodavatele veškerá práva související s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k Dílu, a to v rozsahu nezbytném pro řádné užívání Díla Objednatelem po celou dobu trvání příslušných autorských práv. Objednatel zejména nabývá od Dodavatele dnem poskytnutí Díla Objednateli (nejpozději však ke dni podpisu Akceptačního protokolu příslušné části plnění dle Smlouvy, jehož je Dílo součástí) oprávnění k výkonu práva takové Dílo užít, a to formou dále uvedeného licenčního ujednání (dále jen „Licence“).

  - Poskytnutá Licence opravňuje Objednatele k užití Díla nebo jeho částí všemi způsoby uvedenými v § 12 a násl. autorského zákona, zejména, nikoliv však výlučně, k účelu, ke kterému bylo Dílo Dodavatelem vytvořeno v souladu se Smlouvou, a to v rozsahu minimálně nezbytném pro řádné užívání Díla Objednatelem. Licence je udělována jako neomezená územním či množstevním rozsahem a rovněž tak neomezená způsobem nebo rozsahem užití, zejména je Objednatel oprávněn (a to i prostřednictvím třetí osoby) Dílo rozmnožovat, rozšiřovat, sdělovat veřejnosti, upravovat, zpracovávat, překládat, či měnit jeho název a též je oprávněn jej spojovat s jiným dílem, zařazovat do souborného díla a uvádět Dílo pod svým jménem. Dále je Licence udělena na dobu určitou, a to po celou dobu trvání majetkových práv autorských k Dílu a vztahuje
se i na všechny nové verze, aktualizované verze, i na úpravy a překlady Díla, dodané Dodavatelem. Pokud je Dílem počítačový program (např. Programové vybavení) je Dodavatel rovněž povinen předat Objednateli veškeré zdrojové kódy k takovému Dílu, včetně související dokumentace a to tak, že budou uloženy na k tomu vyhrazených datových prostředcích Objednatele nebo mu budou nejpozději k datu předání takového Díla nebo jeho části předány na datovém nosiči (CD/DVD).

  - Dodavatel poskytuje Licenci Objednateli jako výhradní a neodvolatelnou. Licence poskytnutá dle Smlouvy je převoditelná a postupitelná, tj. je udělena s právem udělení sublicence či postoupení jakékoliv třetí osobě Objednatelem; k čemuž tímto Dodavatel uděluje Objednateli souhlas. Objednatel současně není povinen Licenci využít a to ani zčásti.

  - Dodavatel prohlašuje, že plnění dle Smlouvy ani jeho části, které jsou Dílem Dodavatele, nemají žádné právní vady, že nejsou zatíženy právy třetích osob a že Dodavatel je zcela oprávněn vykonávat veškerá majetková práva v celém rozsahu, s Dílem disponovat a uzavřít s Objednatelem smlouvu na celý rozsah předmětu plnění dle Smlouvy.

  - Dodavatel je povinen zajistit, aby výsledkem jeho plnění nebo jakékoliv jeho části nebyla porušena práva třetích osob. Pro případ, že užíváním plnění dle Smlouvy nebo jeho dílčí části nebo prostou existencí plnění nebo jeho dílčí části budou v důsledku porušení povinností Dodavatele dotčena práva třetích osob, nese Dodavatel vedle odpovědnosti za takovéto vady plnění dle Smlouvy i odpovědnost za veškeré škody, které tím Objednateli vzniknou. S nositeli chráněných práv duševního vlastnictví vzniklých v souvislosti s realizací plnění dle Smlouvy je Dodavatel povinen vždy smluvně zajistit možnost nakládání s těmito právy Objednatelem v rozsahu definovaném tímto článkem Smlouvy.

  - Smluvní strany se dále dohodly, že vznikne-li v rámci plnění předmětu Smlouvy databáze a není-li Objednatel pořizovatelem takové databáze ve smyslu Autorského zákona, pak Dodavatel k okamžiku pořízení databáze poskytuje Objednateli právo databázi vytěžovat i zužitkovávat, a to celý její obsah, jakož i její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části a taktéž poskytuje Objednateli právo udělit oprávnění k výkonu práva pořizovatele databáze jinému v rozsahu, jak je udělil Dodavatel Objednateli.

  - Smluvní strany se dále dohodly, že dojde-li v rámci plnění předmětu Smlouvy k pořízení databáze a není-li Objednatel pořizovatelem takové databáze ve smyslu Autorského zákona, pak je Objednatel od okamžiku pořízení databáze oprávněn databázi užít.

  - Smluvní strany se výslovně dohodly, že odměna za veškerá oprávnění poskytnutá Objednateli dle tohoto článku Smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytnuté plnění dle Smlouvy, tj. zejména odměna za udělení Licence k užití Díla. Při sjednání odměny se přihlédlo k účelu Licence a způsobu a okolnostem užití Díla a k územnímu, časovému a množstevnímu rozsahu Licence.

  - Dodavatel výslovně prohlašuje, že udělení veškerých práv uvedených v tomto čl. X Smlouvy nelze ze strany Dodavatele vypovědět a, že na udělení těchto práv nemá vliv ani ukončení platnosti Smlouvy.

  - Dodavatel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl plnění dle Smlouvy užívat řádně a nerušeně. Jestliže se jakékoliv prohlášení Dodavatele v tomto článku ukáže nepravdivým nebo Dodavatel poruší jinou povinnost podle tohoto článku Smlouvy, jde o podstatné porušení Smlouvy a Dodavatel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) za každý případ takového porušení.

# Odpovědnost za ŠKODU A odpovědnost za vady

  - Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany nesou odpovědnost za škodu dle platných právních předpisů a Smlouvy. Dodavatel odpovídá za škodu rovněž v případě, že část plnění poskytuje prostřednictvím poddodavatele.

  - Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu vzniklou porušením povinnosti ze Smlouvy, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním povinnosti ze Smlouvy v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle Smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky bránící řádnému plnění Smlouvy a dále se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k jejich odvrácení a překonání.

  - Škoda se hradí v penězích, nebo, je-li to možné nebo účelné, uvedením do předešlého stavu podle volby Objednatele v konkrétním případě.

  - Dodavatel se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti Smlouvy sjednánu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Dodavatelem třetí osobě s limitem pojistného plnění na jednu škodnou událost minimálně 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých). Dodavatel je dále povinen předat kopii pojistné smlouvy Objednateli nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od uzavření Smlouvy a současně kdykoliv na vyžádání Objednatele a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od doručení písemné žádosti Objednatele.

  - V případě, že činností Dodavatele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním odpovědnosti dle odstavce XI.4 Smlouvy, bude Dodavatel povinen škodu uhradit z vlastních prostředků.

  - Dodavatel je odpovědný za to, že plnění dle Smlouvy bude poskytováno v nejvyšší dostupné kvalitě, zejména za to, že případné vady poskytovaného plnění dle Smlouvy řádně odstraní, případně nahradí plněním bezvadným, v souladu se Smlouvou. Dodavatel je rovněž odpovědný za to, že veškeré výstupy dle Smlouvy odpovídají účelu a cílům plnění předmětu Smlouvy a že jsou zpracovány v souladu s požadavky, které jsou na ně kladeny Smlouvou.

  - Plnění dle Smlouvy bude Dodavatelem poskytováno s náležitou péčí a prostřednictvím osob, které mají potřebnou kvalifikaci i zkušenosti k plnění svých úkolů.

  - Dodavatel odpovídá za vady plnění, jež bude plnění (či jeho dílčí část) mít v době jeho předání Objednateli.

  - Případné vady poskytovaného plnění Dodavatel řádně odstraní, případně nahradí plněním bezvadným a to tak, že pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě na jiném termínu odstranění vad, je Dodavatel povinen případné vady odstranit nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od jejich oznámení ze strany Objednatele.

# SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

  - Smluvní pokuty:

- v případě prodlení Dodavatele s dodáním požadovaných výstupů bez jakýchkoliv vad v termínu u příslušné etapy dle odst. IV.1 Smlouvy, se Dodavatel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých), a to za každý i započatý den prodlení;

- v případě porušení jakékoliv povinnosti Dodavatele vztahující se k plnění dle odst. III.2 písm. i), ii) nebo iii) Smlouvy je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý případ takového porušení.

- v případě prodlení Dodavatele s plněním části předmětu Smlouvy dle odst. III.2 písm. iv) Smlouvy v termínech dle Smlouvy je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých), a to za každý i započatý den prodlení;

- v případě porušení jakékoliv povinnosti Dodavatele dle odst. XI.4 Smlouvy je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý případ takového porušení;

- v případě porušení jakékoliv povinnosti Dodavatele dle čl. XIII Smlouvy (Důvěrné informace) je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení;

- v případě neposkytnutí součinnosti ze strany Dodavatele s plněním povinností dle odst. Error: Reference source not found Smlouvy se Dodavatel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý případ porušení dané povinnosti;

- v případě porušení jakékoliv povinnosti Dodavatele obsažené v příloze
č. 7 Smlouvy je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení.

  - V případě prodlení kterékoliv Smluvní strany se zaplacením peněžitého závazku, je tato Smluvní strana povinna zaplatit druhé Smluvní straně úrok z prodlení v zákonné výši počítaný z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

  - Zaplacením smluvní pokuty není jakkoliv dotčen nárok Objednatele na náhradu škody; nárok na náhradu škody je Objednatel oprávněn uplatnit vedle smluvní pokuty v plné výši. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno splnění povinnosti, která je prostřednictvím smluvní pokuty zajištěna.

  - Smluvní pokutu je Objednatel oprávněn jednostranně započíst jako slevu z ceny formou jednostranného zápočtu proti jakékoliv splatné i nesplatné pohledávce Dodavatele proti Objednateli.

  - Pro placení jiných plateb dle Smlouvy než jsou Faktury (smluvní pokuty, úroky z prodlení, náhrady škody apod.) je stanovena lhůta splatnosti v délce 30 (slovy: třiceti) dnů.

# DŮVĚRNÉ INFORMACE

  - Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se  v souvislosti s plněním Smlouvy dozvěděl nebo které Objednatel označil za důvěrné, (dále jen „důvěrné informace“). Dodavatel je povinen přijmout opatření k ochraně důvěrných informací. Důvěrné informace mohou být Dodavatelem použity výhradně k plnění Smlouvy, za což se rovněž považuje i předávání těchto informací:

- Ministerstvu financí České republiky, a to výhradně pro účely ověření kvality výstupů a šetření a pro účely kontrolní;

- Českému statistickému úřadu za účelem zajištění rozšířených výstupů podle přílohy č. 3 Smlouvy; a

- České národní bance za účelem zajištění rozšířených výstupů podle přílohy
č. 3 Smlouvy.

S výjimkou upravenou v předchozí větě Dodavatel nesdělí či nezpřístupní žádnou z důvěrných informací třetím osobám, nevyužije ji k vlastnímu prospěchu nebo jinak nezneužije. Povinnost mlčenlivosti a zachování důvěrnosti informací se nevztahuje na informace, které se staly obecně známými za předpokladu, že se tak nestalo porušením některé z povinností vyplývajících ze Smlouvy, nebo o kterých tak stanoví zákon, zpřístupnění je však možné vždy jen v nezbytném rozsahu. Dodavatel se rovněž zavazuje pro případ, že se v průběhu plnění předmětu Veřejné zakázky dostane do kontaktu s údaji Objednatele vyplývajícími z jeho provozní činnosti, tyto údaje v žádném případě nezneužít, nezměnit, ani jinak nepoškodit, ztratit či znehodnotit.

  - Dodavatel se zavazuje chránit osobní údaje. Dodavatel se rovněž zavazuje pro případ, že v rámci plnění předmětu Smlouvy se dostane do kontaktu s osobními údaji, že je bude ochraňovat a nakládat s nimi plně v souladu s příslušnými právními předpisy, a to i po ukončení plnění Smlouvy. Strany se v případě kontaktu s osobními údaji, ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zavazují uzavřít dodatek ke Smlouvě spočívající v dohodě o zpracování osobních údajů.

  - Závazek k ochraně a utajení důvěrných informací dle Smlouvy se vztahuje i na informace dle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nevyužije statistické údaje získané při plnění Smlouvy k jinému účelu, než k jejich předání Objednateli za účelem plnění předmětu Smlouvy.

# DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A MOŽNOSTI JEJÍHO UKONČENÍ

  - Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, že k podpisu Smlouvy smluvními stranami nedojde v jednom dni, nabývá tato Smlouvy platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Smlouva, v souladu
s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra ve smyslu ust. § 4 zákona o registru smluv. Uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.

  - Smlouva je uzavřena na dobu určitou a skončí dne 31. 10. 2024.

  - Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran.

  - Objednatel je oprávněn od Smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího podstatného porušení Dodavatelem, přičemž za podstatné porušení Smlouvy se bude považovat:

- prodlení Dodavatele s poskytováním plnění dle Smlouvy (či jeho dílčí části) v termínech stanovených Smlouvou delším než 14 (slovy: čtrnáct) kalendářních dnů; nebo

- opakované (na základě písemného upozornění Objednatele) porušení kvality, rozsahu nebo struktury výstupů požadovaných dle Smlouvy; nebo

- nesplnění závazku Dodavatele k podpisu dodatku dle ust. odst. 8.8 Smlouvy, a to do 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k jeho podpisu; nebo

- nesplnění závazku Dodavatele k podpisu Smlouvy o ochraně osobních údajů dle ust. odst. 8.9 Smlouvy; nebo

- další případy, o kterých tak stanoví Smlouva.

  - Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud je na majetek Dodavatele vedeno insolvenční řízení nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku Dodavatele, dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, nebo pokud Dodavatel vstoupí do likvidace.

  - Smluvní strany se dále dohodly, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud nebude prokazatelně schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle Smlouvy v následujícím roce. Pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované dle Smlouvy v následujícím roce, je Objednatel povinen tuto skutečnost oznámit Dodavateli do třiceti (30) dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů.

  - Dodavatel je oprávněn od Smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího podstatného porušení Objednatelem, za což se považuje prodlení Objednatele s úhradou ceny za plnění předmětu dle Smlouvy o více než 60 (slovy: šedesát) kalendářních dní, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani do 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů od doručení písemného oznámení Dodavatele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu.

  - Odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele nesmí být spojeno s uložením jakékoliv sankce k tíži Objednatele.

  - Smluvní strany se dále dohodly, že odstoupení od Smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bylo doručeno druhé Smluvní straně.

  - Objednatel je rovněž oprávněn Smlouvu písemně vypovědět i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 2 (slovy: dva) měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena Dodavateli.

  - Předčasným ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení o odpovědnosti za škodu (škoda může spočívat i v nákladech vynaložených Objednatelem na realizaci nového zadávacího řízení), nároky na uplatnění smluvních pokut, o ochraně důvěrných informací a ostatních práv a povinností založených Smlouvou, která mají podle zákona nebo Smlouvy trvat i po jejím zrušení.

# SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

  - Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění Smlouvy.

  - Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající ze Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti jednotlivých peněžních závazků.

  - Objednatel se Smlouvou zavazuje poskytnout Dodavateli při plnění předmětu Smlouvy přiměřenou součinnost na základě písemné, odůvodněné a určité žádosti Dodavatele o poskytnutí součinnosti.

  - Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím odpovědných osob uvedených v odst. IX.5 Smlouvy, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců Smluvních stran.

  - Veškerá oznámení, tj. jakákoliv komunikace na základě Smlouvy, bude probíhat v souladu s tímto článkem Smlouvy. Jakékoli oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno či dáno smluvní straně dle této Smlouvy, bude učiněno či dáno písemně. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, kurýrní službou, datovou schránkou či elektronickou poštou, a to na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví Smlouvy, nebo na takové adresy, které si strany vzájemně písemně oznámí.

  - Oznámení správně adresovaná se považují za doručená

    - dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li oznámení zasíláno prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo

    - dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím kurýra nebo doručováno osobně; nebo

    - dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou poštou; nebo

    - dnem, kdy bude, v případě, že doručení výše uvedeným způsobem nebude z jakéhokoli důvodu možné, oznámení zasláno doporučenou poštou na adresu smluvní strany, avšak k jeho převzetí z jakéhokoli důvodu nedojde, a to ani ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od jeho uložení na příslušné pobočce pošty.

  - Informace a materiály, které obsahují osobní údaje či důvěrné informace, budou doručovány buď osobně, nebo zasílány elektronicky a šifrovány. Šifra pro elektronickou komunikaci bude určena před zahájením realizace plnění Smlouvy.

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Smluvní strany si podpisem Smlouvy sjednávají (pokud Smlouva nestanoví jinak), že závazky Smlouvou založené budou vykládány výhradně podle obsahu Smlouvy, bez přihlédnutí k jakékoli skutečnosti, která nastala a/nebo byla sdělena, jednou stranou druhé straně před uzavřením Smlouvy.

  - Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu Smlouvy
a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.  Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě číslovaných dodatků Smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

  - Smluvní strany se podpisem Smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení
§ 557 a § 1805 Občanského zákoníku.

  - Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

  - Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy. Kromě ujištění, které si smluvní strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná ze smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá smluvní strana informace při jednání o Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Smlouvy a případy taxativně stanovené Smlouvou.

  - Pro vyloučení pochybností Dodavatel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá Smlouvu při svém podnikání, a na Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení
§ 1793 Občanského zákoníku ani § 1796 Občanského zákoníku.

  - Dodavatel na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností. Tímto však nejsou nikterak dotčena práva smluvních stran upravená ve Smlouvě.

  - Práva vyplývající ze Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 4 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

  - Dodavatel se zavazuje bez předchozího výslovného písemného souhlasu Objednatele nepostoupit ani nepřevést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani Smlouvu jako celek, na třetí osobu či osoby.

  - Jednacím jazykem mezi Objednatelem a Dodavatelem bude pro veškerá plnění vyplývající ze Smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu Smlouvy.

  - Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení Smlouvy neplatným, nezákonným nebo nevynutitelným, netýká se tato neplatnost a nevynutitelnost zbývajících ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit do 5 (pěti) pracovních dnů po doručení výzvy druhé smluvní strany jakékoli takové neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením, které je platné, zákonné a vynutitelné a má stejný nebo alespoň podobný obchodní a právní význam.

  - Vztahy smluvních stran Smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména pak Občanským zákoníkem. Veškeré případné spory ze Smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru nebude dosaženo během 30 (třiceti) dnů, všechny spory ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny věcně a místně příslušným soudem v České republice. Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení případných sporů bude soud příslušný dle místa sídla Objednatele.

  - Žádné ustanovení Smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele uvedená v Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky.

  - Dodavatel souhlasí s uveřejněním Smlouvy v registru smluv a/nebo na profilu zadavatele Objednatele: https://nen.nipez.cz/profil/MPSV.

  - Smlouva je vyhotovena v 5 (slovy: pěti) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží
3 (slovy: tři) vyhotovení a Dodavatel 2 (slovy: dvě) vyhotovení.

  - Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 – Podrobná specifikace Služeb

- Příloha č. 2 – Popis základních výstupů pro ISPV a RSCP

- Příloha č. 3 – Popis rozšířených výstupů pro ISPV

- Příloha č. 4 – Smlouva o ochraně osobních údajů (závazný vzor)

- Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů

- Příloha č. 6 – Jmenný seznam členů realizačního týmu

- Příloha č. 7 – Věcný popis návrhu řešení předmětu Smlouvy

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

| Za Objednatele: V Praze dne ________ |  | Za Dodavatele: V ______ dne ____________ |
| --- | --- | --- |
| Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí Jan Baláč M.Phil. náměstek pro řízení sekce ekonomické a ICT |  | TREXIMA, spol. s r.o. Ing. Jaromír Janoš jednatel |