Usnesení č. RM/1535/12/19

z 35. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 3. 12. 2019

Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu „Stabilizace svahu za objektem kina Čas na pozemcích p.č. 2063 a 2065 v k.ú. Karlovy Vary – 1. etapa“

Rada města Karlovy Vary

projednala předložený materiál a

schválila uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 39-56701/2019 ze dne 8.7.2019 mezi Statutárním městem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, IČ: 00254657 a podnikající fyzickou osobou Ing. Jiří Štěrba, Plzeňská 1489/45, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 10050906, jehož předmětem je navýšení ceny díla na 9.917.019 Kč bez DPH a prodloužení doby plnění díla do 31.1.2020 a

pověřila Ing. Jaroslava Cíchu, vedoucího odboru majetku města podpisem Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo.

.................................................

Ing. Jaroslav Cícha

vedoucí odboru majetku města