# Na základě Vaší poptávky Vám předkládáme návrh cenové nabídky na:

# Vypracování projektové dokumentace v rámci akce ÚP pro Prahu 1 - rekonstrukce hygienických zařízení, kuchyňských koutů a denních místností v objektu Štěpánská 619/28

# A.	PROJEKTOVÉ PRÁCE

# 1.1 	příprava zakázky

- prověření předložených podkladů - dokumentace předložené investorem

- doměření řešených prostor objektu

- provedení prohlídky řešených míst včetně pořízení vlastní fotodokumentace

1.2 	vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen DSP)

Dokumentace bude vypracována v členění dle požadavků přílohy č. 12 k vyhlášce č. 405/2017 v platném znění.

Výkresová a textová část bude předána v 6 vyhotoveních v papírové podobě a v digitálním vyhotovení ve formátu PDF, DOC a XLS.

Projektová dokumnetace bude obsahovat řešení částí:

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení stavby

D.1.4a - Zdravotně technické instalace

D.1.4b - Silnoproudé elektroinstalace

1.3 	inženýrská činnost pro získání vyjádření dotčených orgánů

Výkon inženýrské činnosti zahrnuje zajištění potřebných stanovisek dotčených orgánů a podání žádosti o SP.

1.4 	vypracování dokumentace pro provedení stavby (dále jen DPS)

DPS bude vypracována dle požadavků přílohy č. 13 k vyhlášce č. 405/2017 v platném znění.

Součástí rozsahu DPS není řešení dílenské dokumentace. Cena dále neobsahuje návrh vývodových plánů, spárořezů obkladů a dlažeb, návrh interiéru. V případě požadavku je možné tyto práce po dohodě s Objednatelem vypracovat, na které bude Zhotovitelem zaslána Objednateli samostatná cenová nabídka.

Prováděcí dokumentace bude předán v 6 vyhotoveních v papírové podobě a v digitálním vyhotovení ve formátu PDF, DOC a XLS.

1.5 	vypracování podkladů pro výběr dodavatele stavby (dále jen VV)

Podklad pro výběr dodavatele stavby bude vypracován ve formě položkového výkazu výměr (VV) a rozpočtu na základě předem zpracované prováděcí dokumentace. Výkaz výměr bude předán v 6 vyhotoveních a rozpočet ve 2 vyhotoveních v papírové podobě a v digitálním vyhotovení ve formátu XLS.

# B.	PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY

Ad 1.1 Příprava zakázky	do: 3 týdnů po podpisu smlouvy a po předání požadovaných podkladů

Ad 1.2 vypracování DSP	do: 2 měsíců po podpisu smlouvy a po předání požadovaných podkladů

Ad 1.3 inž. činnost pro získání vyjádření DO	do: cca 3 měsíců po dokončení DSP

Ad 1.4 vypracování DPS	do: 2 měsíců po vypsání stavebního povolení.

Ad 1.5 vypracování VV + Rozpočet	do: 1 měsíce po dokončení DPS.

Ad 1.6 Autorský dozor	do: bude probíhat po celou dobu realizace stavby

# C.	NÁVRH CENY

| Stupeň činnosti | Cena (Kč) |
| --- | --- |
| Ad 1.1 Příprava zakázky a 1.2 vypracování DSP | 93.000,- Kč bez DPH |
| Ad 1.3 Inž. činnost | 29.000,-Kč bez DPH |
| Ad 1.4 vypracování DPS | 72.000,-Kč bez DPH |
| Ad 1.5 Výkaz výměr | 19.000,-Kč bez DPH |
| Ad 1.6 AD | 12.000,-Kč bez DPH |
| Cena celkem bez DPH | 225.000,- Kč |
| DPH (21%) | 47.250,- Kč |
| Cena celkem vč. DPH | 272.250,-Kč |

Výkon Autorského dozoru bude fakturován na základě skutečně stráveného času na této činnosti. Uvedená cena za AD je pouze orientační a předběžná (4 hod./KD, 5x KD). Cena za AD může uvedenou částku překročit.

# D.	OBCHODNÍ PODMÍNKY

- Splatnost faktur 14 dnů

- Platnost cenové nabídky je 3 měsíce

- V uvedených cenách jsou zahrnuty náklady na dopravu

V uvedených cenách NEJSOU ZAHRNUTY:

- náklady na zajištění případných průzkumných prací a studií

- správní poplatky

- Zhotovitel neuplatňuje požadavek na zálohové platby

- V případě, že průzkumné práce bude zpracovatel PD zajišťovat, nebude přebírat odpovědnost za škody způsobené chybnými závěry z provedených průzkumů, zaměření apod.

# E.	POŽADAVKY NA SOUČINNOST ZADAVATELE

- součinnost objednatele při návrhu PD (odpovědi objednatele na dotazy zhotovitele max do tří pracovních dní od zaslání). V případě prodlení ze strany objednatele bude termín úměrně prodloužen.

- účast objednatele na pracovních schůzkách, kontrolních dnech k projednání koncepce technického řešení

- zajištění požadovaných podkladů - zaměření stávajícího stavu objektu

- odsouhlasení technických standardů (materiály, technologie)

Praha 30.5.2019							………………

Hlavní inženýr projektu