**Prováděcí smlouva č. 2**

**Vývoj aplikace ADIS - Legislativní a procesní změny v r. 2020 až 2021, zejména v oblasti evidence tržeb, One-Stop-Shop, mezinárodních daní a dalších změn daňových zákonů**

č. smlouvy objednatele: 19/7700/0407

uzavřená na základě Rámcové dohody „ADIS – Zajišťování vývoje Systému ADIS, podpora provozu, pozáruční servis, služba ADIS Hot-line, konzultační služby a technická podpora“ uzavřené dne 21. 11. 2019 (Číslo Smlouvy Objednatele: 19/7700/0336), uveřejněné v Registru smluv pod ID 10091232 (<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10853828>),

mezi následujícími smluvními stranami:

**Česká republika** – **Generální finanční ředitelství**

Se sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

Zastoupená: **……………..**, generální ředitelkou

IČO: 72080043

DIČ: CZ72080043

Bankovní spojení: **……………..**, č. účtu **……………..**

(dále jen „**Objednatel**“)

**a**

**O2 IT Services s.r.o.**

Se sídlem: Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4

Zastoupená: **……………..**, na základě plné moci ze dne 13. 8. 2019

IČO: 02819678

DIČ: CZ02819678

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223556

Bankovní spojení: **……………..**, č. účtu **……………..**

Kontaktní osoba ve věcech smluvních pro věcná jednání v rámci této Prováděcí smlouvy: **……………..**, Key Account Manager

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně jako „**Smluvní strany**“, každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

# Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 11. 2019 Rámcovou dohodu „ADIS – Zajišťování vývoje Systému ADIS, podpora provozu, pozáruční servis, služba ADIS Hot-line, konzultační služby a technická podpora“ číslo smlouvy Objednatele 19/7700/0336 (dále jako „**Smlouva**“).
2. V souladu se Smlouvou Zhotovitel uzavřel 1. 11. 2019 se společností IBM Česká republika, spol. s r.o., se sídlem V Parku 2294/4, 148 00 Praha 4 – Chodov, IČO: 14890992 (dále jen „**IBM**“) Rámcovou smlouvu o poskytování expertních služeb podpory a vývoje Aplikace ADIS (dále jako „**Rámcová smlouva**“).
3. Důvodem uzavření této Prováděcí smlouvy je zajištění vývoje aplikace ADIS v oblastech legislativních a procesních změn v roce 2020 a 2021, zejména v oblasti evidence tržeb, One-Stop-Shop, mezinárodních daní a dalších změn daňových zákonů, a to na základě akceptované nabídky Zhotovitele (Nabídka v rámci Prováděcí smlouvy č. 2 - Vývoj aplikace ADIS - Legislativní a procesní změny v r. 2020 až 2021, zejména v oblasti evidence tržeb, One-Stop-Shop, mezinárodních daní a dalších změn daňových zákonů) ze dne 18. 12. 2019, která tvoří přílohu č. 2.
4. V souladu s článkem 3. Smlouvy a s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „**Občanský zákoník**“) uzavírají Smluvní strany tuto prováděcí smlouvu č. 2 (dále jako „**Prováděcí smlouva**“).

Článek 1

# Účel a předmět Prováděcí smlouvy

* 1. Na základě této Prováděcí smlouvy se Zhotovitel zavazuje zajistit Objednateli za podmínek stanovených dále touto Prováděcí smlouvou a Smlouvou vývoj Aplikace ADIS dle Přílohy č. 4 Smlouvy (Plnění B), v těchto aplikačních okruzích:

1. Evidence tržeb ve zvláštním režimu (dále jako „**ET-ZVLR**“),
2. One-Stop-Shop (dále jako „**OSS**“),
3. Mezinárodní přímé a nepřímé daně (dále jako „**MPND**“)
4. Legislativní a procesní změny v roce 2020 (další změny ADIS),

(dále také souhrnně jako „**Služby**“)

definované v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy řádně a včas a Objednatel se zavazuje za poskytování Služeb hradit Zhotoviteli cenu sjednanou v čl. 4 této Prováděcí smlouvy.

* 1. Smluvní strany se dohodly na specifikaci poskytovaných Služeb dle následujících oblastí následovně:

1. ET-ZVLR: Implementace požadavků GFŘ plynoucích z Novely zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, která zavádí evidenci tržeb ve zvláštním režimu, zejména:
   * evidence žádostí/povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu
   * evidence poplatníků ve zvláštním režimu
   * úprava dodatečných kontrol ET
   * úprava na Daňovém portálu
   * úprava centrální evidence kontrol.
2. OSS: Implementace požadavků GFŘ vyplývajících z balíčku VAT e-commerce (VAT e-commerce Package: Council Directive (EU) 2017/2455, Council Regulation (EU) 2017/2454, Council Implementing Regulation (EU) 2017/2459), který byl schválen členskými státy na jednání Rady za účelem rozšíření působnosti stávajících režimů MOSS na všechny typy služeb a zboží a současně za účelem vzniku nového dovozního režimu. Změny z balíčku mají dopad i do podávání daňových přiznání v OSS a dále do nahrazení modulu TIC využívaného v rámci MOSS databází TEDB, která vedle sazeb DPH platných v jednotlivých členských státech obsahuje též standardizovanou kategorizaci zboží a služeb.
3. MPND: Implementace souboru změn požadovaných GFŘ na základě jednotlivých směrnic, požadavků a nařízení plynoucích z členství v EU, jako např. Směrnice 2006/112/ES (Call of Stocks), Směrnice Rady 2018/822/EU obsahující opatření směřující proti agresivnímu daňovému plánování (implementace DAC6 - Evropská směrnice, upravující proces Oznamovací povinnosti přeshraničních uspořádání (transakcí), které jsou nyní upraveny zákonem č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní.), úpravy v systémech: FATCA/GATCA, MOSS a dopady BREXIT.
4. Legislativní změny (další úpravy systému ADIS) - úpravy kontrolní části spisu, export dat ze systému ADIS pro účely analýz a jiné.

(každá ze Služeb uvedených v kterékoliv odrážce v rámci písm. a) - d) výše samostatně dále také jako „**Dílčí plnění**“). Detailní rozpis dílčích úloh včetně harmonogramu plnění a cenový rozpad včetně platebních podmínek a konkrétních fakturačních termínů je uveden v Příloze č. 1.

**Článek 2**

**Podmínky a předpoklady realizace**

* 1. Smluvní strany jsou povinny poskytnout pro řádné plnění Služeb dle této Prováděcí smlouvy a Smlouvy součinnost, která je specifikována ve Smlouvě a v přílohách Smlouvy, popřípadě která je dále specifikována v této Prováděcí smlouvě.
  2. Objednatel se zavazuje zajistit, aby na straně Objednatele nedocházelo k prodlevám v rámci součinnosti (neposkytnutí informací dostatečně včas, nesplnění podmínek nebo součinnosti nutné pro řádné plnění Zhotovitele), které by znamenaly vícenáklady nebo škody na straně Zhotovitele; v případě, že takové vícenáklady či škody na straně Zhotovitele z důvodů na straně Objednatele vzniknou, zavazuje se je Objednatel Zhotoviteli uhradit. Za prodlevu z důvodu překážek na straně Objednatele se považuje i to, když Objednatel nezajistí součinnost v rozsahu, jak ji předpokládá Smlouva nebo tato Prováděcí smlouva.
  3. Podmínkou poskytování Služeb dle této Prováděcí smlouvy je účinnost Prováděcí smlouvy č. 1 uzavřené mezi Smluvními stranami dne 20. 12. 2019.

**Článek 3**

**Harmonogram a místo poskytování Služeb**

* 1. Harmonogram poskytování Služeb je uveden v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy.
  2. Místem poskytování Služeb jsou Česká republika - Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 a další místa, která svým charakterem umožňují plnění poskytovaných Služeb.

**Článek 4**

**Cena Služeb**

* 1. Ceny za poskytování Služeb, resp. Dílčího plnění (dále jako „**Cena**“) jsou sjednány v příloze č. 4 Smlouvy a blíže upřesněny v příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy; celková cena za Služby dle této Prováděcí smlouvy činí 306.973.290,- Kč bez DPH, tzn. 371.437.680,- Kč vč. DPH.
  2. Všechny ceny jsou uváděné bez DPH. K ceně poskytování Služeb, resp. Dílčího plnění bude vždy připočtena DPH v zákonné výši.
  3. Zhotovitel je oprávněn navýšit Ceny uvedené příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy po dobu trvání této Prováděcí smlouvy o procento odpovídající míře inflace podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu. Míra inflace bude pro účely této Prováděcí smlouvy vyjádřena přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen (položka „Indexy cen informačních a komunikačních služeb“), který vyjadřuje procentuální změnu průměrné cenové hladiny za poslední kalendářní rok oproti průměru za předchozí kalendářní rok. K navýšení může dojít pouze jednou ročně k 1. dubnu příslušného kalendářního roku, za předpokladu, že IBM využije ustanovení dle odst. 5.3 Rámcové smlouvy, a to pouze o výši tohoto navýšení. Poprvé může k navýšení dojít k 1. dubnu 2020, a to o míru inflace za období roku 2019.
  4. Další podmínky vztahující se k platbě Ceny dle této Prováděcí smlouvy jsou stanoveny ve Smlouvě.

**Článek 5**

**Platební podmínky a akceptace**

* 1. Cena za Služby bude hrazena na základě příslušných Protokolů o provedení prací a rozdělena do samostatných fakturačních celků za každé Dílčí plnění nebo jeho ucelené části (kroky/milníky uvedené v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy) dle fakturačních termínů uvedených v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy s tím, že Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad – fakturu včetně vyúčtování DPH (dále také jen „**faktura**“) za každý příslušný fakturační termín daného Dílčího plnění nebo jeho ucelené části (kroky/milníky uvedené v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy) dle Přílohy 1 této Prováděcí smlouvy.
  2. Podkladem pro vystavení faktury bude vždy předávací protokol potvrzený oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Akceptace Dílčího plnění nebo jeho ucelené části (kroky/milníky uvedené v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy) a potvrzení protokolů probíhá v souladu s článkem 6. Smlouvy (Akceptace Dílčího plnění nebo jeho ucelené části). Kopie příslušného protokolu bude přílohou každé faktury. Využil-li Zhotovitel k provedení fakturovaného Dílčího plnění expertních služeb IBM na základě Rámcové smlouvy, bude přílohou faktury také faktura vystavená Zhotoviteli za tyto expertní služby ze strany IBM, včetně příslušného výkazu práce nebo protokolu, které byly podkladem takové faktury.
  3. Platební podmínky jsou sjednány v čl. 5. Smlouvy.
  4. Bude-li Zhotovitel v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v rejstříku nespolehlivých plátců DPH, anebo nastane-li některá z jiných skutečností rozhodných pro ručení Objednatele, je Objednatel oprávněn zaplatit Zhotoviteli pouze dohodnutou cenu bez DPH a DPH odvést příslušnému správci daně dle platných právních předpisů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O provedené úhradě DPH správci daně bude Objednatel Zhotovitele informovat kopií oznámení pro správce daně dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bez zbytečného odkladu.

**Článek 6**

**Koordinační skupina ADIS a pověřené osoby**

* 1. Členy koordinační skupiny ADIS pro účely této Prováděcí smlouvy za Objednatele jsou:
* ředitel projektu ADIS **……………..**,

je současně zástupcem Objednatele pověřeným pro věcná jednání v rámci této Prováděcí smlouvy,

* hlavní garant aplikace ADIS **……………..**
* vedoucí oddělení provozu daňových informačních systémů **……………..**
* vedoucí oddělení vývoje daňových informačních systémů **……………..**
  1. Členy koordinační skupiny ADIS pro účely této Prováděcí smlouvy za Zhotovitele jsou:
* ředitel projektu ADIS **……………..**

je současně zástupcem Zhotovitele pověřeným pro věcná jednání v rámci této Prováděcí smlouvy,

* obchodní manažer Zhotovitele **……………..**
* zástupce dodavatele IBM **……………..**,
* vedoucí analytického týmu Zhotovitele **……………..**
  1. Koordinační skupina ADIS řeší řídící činnosti při součinnosti Smluvních stran a IBM v rámci plnění této Prováděcí smlouvy. Koordinační skupina rozhoduje na základě dohody zástupců obou Smluvních stran, přičemž každá ze Smluvních stran budou mít po dvou hlasech.
  2. Ostatní ujednání o činnosti Koordinační skupiny se řídí dle článku 7. Smlouvy (Koordinační skupina ADIS a změnové řízení).

**Článek 7**

**Specifikace postupu předávání vytvořených Materiálů**

7.1 Pokud není dohodnuto jinak, předává IBM dodávky/plnění/výstupy Služeb, resp. Dílčího plnění přímo Objednateli vždy za účasti Zhotovitele. Smluvní strany tímto potvrzují, že předání Materiálů Objednateli přímo ze strany IBM se považuje za rovnocenné a může proběhnout za stejných podmínek jako předání Materiálů Objednateli Zhotovitelem.

7.2 Programové vybavení se předává dle dohody Smluvních stran:

1. buď v jednom exempláři na elektronickém nosiči dat (CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM nebo magnetická páska, nebo jiné médium dle vzájemné dohody Zhotovitele a IBM),
2. nebo zasláním elektronických souborů IBM na elektronickou adresu, kterou určí Objednatel.

7.3 Předání výstupů Služeb, resp. Dílčího plnění verifikuje IBM, Zhotovitel a Objednatel.

**Článek 8**

**Vymezení součinnosti smluvních stran**

* 1. Smluvní strany se zavazují poskytovat si vzájemnou součinnost za účelem řádného a včasného poskytnutí Služeb dle Prováděcí smlouvy a k dosažení účelu Prováděcí smlouvy.
  2. Objednatel poskytne Zhotoviteli a IBM testovací databáze příslušných úrovní aplikace, tj. testovací databázi v aktuální struktuře finančního úřadu, resp. testovací databázi v aktuální struktuře Objednatele a to v pravidelných měsíčních termínech, případně dle dohody. Objednatel zajistí aplikační a systémové prostředí pro poskytnutí Služeb dle Přílohy 3 Smlouvy. Smluvní strany se zavazují poskytovat si vzájemnou součinnost za účelem řádného a včasného poskytnutí Služeb dle Prováděcí smlouvy a k dosažení účelu Prováděcí smlouvy.
  3. Objednatel zajistí, aby nedocházelo k prodlevám z důvodu překážek či zpoždění na své straně či u 3. stran (jiná než poddodavatelé Zhotovitele), (neposkytnutí informací dostatečně včas, nesplnění podmínek nebo součinnosti nutné pro řádné plnění Služeb Zhotovitelem), které by znamenaly vícenáklady nebo škody na straně Zhotovitele. Za prodlevu z důvodu překážek na straně Objednatele se považuje i to, když Objednatel nezajistí součinnost případných 3. stran (jiná než poddodavatelé Zhotovitele), na které by Zhotovitel byl závislý při poskytování Služeb dle této Prováděcí smlouvy, které Zhotovitel garantuje Smlouvou nebo touto Prováděcí smlouvou.
  4. Smluvní strany zajistí účast svých zástupců v koordinační skupině ADIS a dalších pracovních skupinách.

**Článek** **9**

**Záruky a odpovědnost za vady**

9.1 Záruka a odpovědnost za vady je upravena v čl. 11. Smlouvy.

**Článek 10**

**Nahlašování a řešení poruch, kategorizace poruch, lhůty pro opravy**

10.1 Nahlašování a řešení poruch, kategorizace poruch a lhůty pro opravy poruch se řídí Smlouvou, zejména přílohou 5 Smlouvy.

**Článek 11**

**Ostatní ujednání**

* 1. Ujednání neupravené v této Prováděcí smlouvě se řídí Smlouvou, ledaže Prováděcí smlouva výslovně stanoví jinak.
  2. Případná neplatnost některého ustanovení této Prováděcí smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení Prováděcí smlouvy. V případě, že by se jakékoliv ustanovení této Prováděcí smlouvy stalo neplatným nebo nevymahatelným, Smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
  3. Zpracování osobních údajů, ke kterému bude při plnění této Prováděcí smlouvy docházet, se řídí Dohodou o zpracování osobních údajů uzavřenou mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

**Článek 12**

**Závěrečná ujednání**

* 1. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhou ze Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím Registru smluv. Tato Prováděcí smlouva se uzavírá na dobu určitou do pro řádného poskytnutí Služeb.
  2. Tato Prováděcí smlouva nahrazuje veškerá předchozí ujednání a dohody týkající se nebo související s předmětem této Prováděcí smlouvy učiněné před uzavřením Prováděcí smlouvy. Plnění předmětu této Prováděcí smlouvy v době od platnosti Prováděcí smlouvy do její účinnosti se považuje za plnění podle této Prováděcí smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto Prováděcí smlouvou.
  3. Práva a povinnosti Smluvních stran touto Prováděcí smlouvou výslovně neupravené se řídí Smlouvou, a českým právním řádem, v tomto pořadí. Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádnými ustanoveními zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.
  4. Tato Prováděcí smlouva může být změněna nebo doplněna pouze písemně, a to v případě změn číslovanými dodatky po dohodě obou Smluvních stran, které musí být podepsány oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
  5. Prováděcí smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálů, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží dva (2) stejnopisy.
  6. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání a že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
  7. Přílohou této Prováděcí smlouvy je:

Příloha č. 1 - Rozsah služeb, cenové podmínky a harmonogram

Příloha č. 2 - Nabídka Zhotovitele ze dne 19. 12. 1019

Příloha č. 3 – Plná moc pro **……………..**ze dne 13. 8. 2019

V Praze dne 23.12.2019 V Praze dne 23.12.2019

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

............................................................... ................................................................................

**O2 IT Services s.r.o.** **Česká republika – Generální finanční ředitelství**

**……………..**, Key Account Manager **……………..**, generální ředitelka

**Příloha 1**

**k Prováděcí smlouvě č. 2**

**Rozsah služeb, cenové podmínky a harmonogram**

Tato Příloha specifikuje rozsah konkrétních služeb zajišťování vývoje Aplikace ADIS dle této Prováděcí smlouvy, jejich Ceny a časový harmonogram plnění.

1. Časový harmonogram
   1. Kroky fakturačních termínů

Definice jednotlivých kroků (zejména SAZ, PTP a CNV) daného distribučního termínu jsou uvedeny v Rámcové dohodě, Příloha 1, čl. 4 (*Vývojový cyklus Aplikace ADIS – hlavní verze*). Pro přehlednost jsou též uvedeny v následující tabulce:

| **Krok** | **Popis kroku distribučního termínu** |
| --- | --- |
| SAZ | Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu |
| PTP | Podpis závěrečného protokolu o testování |
| CNV | Celoplošné nasazení verze |

* 1. Fakturační termíny a jejich kroky

**……………..**

* 1. Časový harmonogram dílčích plnění dle Vývojového cyklu Aplikace ADIS

**……………..**

1. Definice dílčích aplikací a jejich ceny

**……………..**

1. Řízení vývoje ADIS - dedikovaná kapacita IBM
   1. Dedikovaná kapacita IBM

V rámci této Prováděcí smlouvy objednává Objednatel služby „Řízení vývoje ADIS - dedikovaná kapacita IBM dle přílohy 4 Smlouvy, čl. 2.2 Cena a platební podmínky, na období 12 měsíců, a to od data počátku prací dle harmonogramu v článku *1.3 Časový harmonogram dílčích plnění dle Vývojového cyklu Aplikace ADIS* této Přílohy.

Objednatel přitom bere na vědomí, že dle článku 2.2(*Cena a platební podmínky*) Přílohy D Rámcové smlouvy je povinen si tyto služby objednat po celou dobu dodávek, a to až do konce kalendářního měsíce posledního akceptačního milníku.

Měsíční pevná platba je účtována počínaje od kalendářního měsíce začátku prací dle této Prováděcí smlouvy do kalendářního měsíce posledního akceptačního milníku včetně tohoto posledního měsíce.

1. Řízení vývoje ADIS - poměrná část dle rozsahu úprav ADIS

V rámci této Prováděcí smlouvy objednává Objednatel služby Řízení vývoje ADIS – poměrná část dle rozsahu úprav ADIS (10% ze stanovené pracnosti dle definice dílčích úloh) – Plnění B dle akceptované nabídky Zhotovitele, která tvoří přílohu č. 2 této Prováděcí smlouvy.

1. Koordinační služby a činnosti podpory kybernetické bezpečnosti ADIS

V rámci této Prováděcí smlouvy objednává Objednatel koordinační služby a činnosti podpory kybernetické bezpečnosti ADIS – Plnění D dle akceptované nabídky Zhotovitele, která tvoří přílohu č. 2 této Prováděcí smlouvy.

1. Cena
   1. Cena za služby „Úpravy ADIS dle specifikace“ a „Řízení vývoje ADIS – poměrná část dle rozsahu úprav ADIS“

Cena za služby „Úpravy ADIS dle specifikace“ a „Řízení vývoje ADIS – poměrná část dle rozsahu úprav ADIS“ bude placena na základě akceptace fakturačních termínů definovaných v článku *1.2 Fakturační termíny a jejich kroky* této Přílohy dle tabulek níže. Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

**Novela zákona o evidenci tržeb (ET-ZVLR)**

| **Distribuční termín** | **Krok (milník)** | | | **Cena za DT celkem** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SAZ** | **PTP** | **CNV** |
| **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** |
| **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** |
| **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** |
| **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** |
| **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** |
| **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** |
| **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** |
| **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** |
| **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** |
|  |  |  | **CELKEM bez DPH** | **21 540 452,00 Kč** |

**One Stop Shop (OSS)**

| **Distribuční termín** | **Krok (milník)** | | | **Cena za DT celkem** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SAZ** | **PTP** | **CNV** |
| **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** |
| **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** |
| **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** |
| **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** |
| **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** |
| **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** |
| **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** |
| **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** |
| **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** |
|  |  |  | **CELKEM bez DPH** | **90 636 013,50 Kč** |

**Mezinárodní přímé a nepřímé daně (MPND)**

| **Distribuční termín** | **Krok (milník)** | | | **Cena za DT celkem** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SAZ** | **PTP** | **CNV** |
| **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** |
| **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** |
| **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** |
| **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** |
| **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** |
| **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** |
| **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** |
| **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** |
| **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** |
|  |  |  | **CELKEM bez DPH** | **43 199 967,50 Kč** |

**Legislativní a metodické změny v roce 2019**

| **Distribuční termín** | **Krok (milník)** | | | **Cena za DT celkem** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SAZ** | **PTP** | **CNV** |
| **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** |
| **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** |
| **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** |
| **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** |
| **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** |
| **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** |
| **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** |
| **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** |
| **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** |
|  |  |  | **CELKEM bez DPH** | **88 172 977,00 Kč** |

* 1. Cena za služby „Řízení vývoje ADIS - dedikovaná kapacita IBM“

**……………..**

| **Období** | **Cena za období** |
| --- | --- |
| **……………..** | **……………..** |
| **……………..** | **……………..** |
| **……………..** | **……………..** |
| **……………..** | **……………..** |
| **……………..** | **……………..** |
| **……………..** | **……………..** |
| **……………..** | **……………..** |
| **……………..** | **……………..** |
| **……………..** | **……………..** |
| **……………..** | **……………..** |
| **……………..** | **……………..** |
| **……………..** | **……………..** |
| **CELKEM za 12 měsíců bez DPH** | **8 290 800,00 Kč** |

* 1. Cena za služby řízení vývoje ADIS – Poměrná část dle rozsahu úprav ADIS

Na základě výpočtu této poměrná části je se jedná o celkovou částku 24 354 940 Kč za celou dobu trvání této prováděcí smlouvy. Cena bude fakturována ve výši 2 029 578 Kč za každý kalendářní měsíc do 15 dnů po skončení tohoto měsíčního období.

* 1. Cena za koordinační služby a činnosti podpory kybernetické bezpečnosti ADIS

**……………..**

| **Distribuční termín** | **Krok (milník)** | | | **Cena za DT celkem** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SAZ** | **PTP** | **CNV** |
| **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** |
| **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** |
| **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** |
| **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** |
| **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** |
| **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** |
| **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** |
| **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** |
| **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** | **……………..** |
|  |  |  | **CELKEM bez DPH** | **30 691 352 Kč** |