|  |
| --- |
| **T-MAPY, spol. s r.o.**  IČO: 474 51 084  Špitálská 150  500 03 Hradec Králové |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objednávka č. | Vyřizuje/kancelář/linka | Datum |
| **ZAK 15-0010/3** | **Balvínová/PRAV/5067** |  |

**Objednávka změnových požadavků**

Objednáváme u Vás realizaci změnového požadavku CR02 (dále jen „**předmět objednávky**“).

**Změnový požadavek (CR01) – Rozvoj aplikačního systému Přejímka geodetické dokumentace**

Předmětem změnového požadavku je realizace změnových a rozvojových požadavků vzniklých na základě realizace aplikačního systému Přejímka geodetické dokumentace. Kompletní realizace zahrnuje analýzu, návrh, vývoj, testování, implementaci a dokumentaci provedených změn a rozšíření systému.

Realizace musí zahrnovat:

* Evidence přejímek:
  + historie: grafické zobrazení stavů přejímky – vývojový diagram,
  + v případě opravné přejímky generovat protokol podle vlastní šablony,
  + filtrování přejímek zadáním rozsahu čísel,
  + filtrování přejímak podle atributu Přepážka x Dálkově/elektronicky,
  + zvýraznění nových přejímek v seznamu,
  + zobrazení důvodu odmítnutí/reklamace včetně vysvětlení v detailu přejímky,
  + označení reklamované přejímky jako ověřené/zkontrolované.
* Evidence uživatelů:
  + rozšířit informaceevidované o uživateli o titul před a za jménem.
* Zpracování přejímky:
  + podání již odmítnuté přejímky zpracovatelem – odeslání notifikace,
  + v editaci přejímky povolit zadání nového zpracovatele až po neúspěšném hledání v existujících,
  + odmítnutí přejímky – zadání důvodu Ostatní.

Cena za realizaci změnového požadavku činí 73.326,- Kč bez DPH za 22 MD.

Termín realizace změnového požadavku bude dohodnut při potvrzení objednávky zhotovitelem.

Kontaktní osobou objednatele je XXXXXXXXX, tel. XXXXXXX, e-mail: [XXXXXXXX](mailto:touskova@ipr.praha.eu).

**Objednávku, prosím, potvrďte obratem.**

Potvrzení objednávky dne…………………………….

Za dodavatele ……………………………………....

**Potvrzením objednávky vzniká závazek dle občanského zákoníku.**

Objednatel a dodavatel výslovně souhlasí s uveřejněním této potvrzené objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel zajistí zveřejnění potvrzené objednávky zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od potvrzení objednávky a informuje dodavatele o splnění této povinnosti.

Objednatel a dodavatel dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v  této potvrzené objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

**Mgr. Jiří Čtyroký**

ředitel Sekce prostorových informací