# Smlouva o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí

uzavřená dle §2586, § 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele:               	    		Číslo smlouvy objednatele:

mezi smluvními stranami:

- Objednatel: 	Název: město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka

IČ: 00 271 888, DIČ: CZ00271888

Zastoupený: Mgr. Josefem Coganem, starostou města

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Nová Paka

Číslo účtu: 1160158389/0800

(dále „Objednatel)

### Zhotovitel:	Název: Ing. arch. Martin Doubek

Sídlo: xxx  Nová Paka

IČ: 73790885, DIČ: xxx

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

(dále „Zhotovitel“)

- Úvodní ustanovení

- Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech závazků podle této Smlouvy, a to s ohledem na předmět plnění, jak je vymezen níže.

- Předmět díla

- Předmětem díla dle této Smlouvy je zpracování jednostupňové projektové dokumentace ke stavebnímu řízení v podrobnostech pro následné zadání a provádění stavby označené názvem: „Stavební úpravy hasičského domu ve Vrchovině“ v souladu s platnými zákony, předpisy, normami a v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami a cenovou nabídkou ze dne 08.11.2019. Součástí předmětu díla je též inženýrská činnost a zajištění stavebního povolení (dále jen dílo). Dílo zahrnuje zejména následující součásti:

- Vypracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby (DSP a DPS) včetně vypracování podrobného položkového rozpočtu a výkazu výměr pro výběr zhotovitele na realizaci. Dokumentace bude v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. stavební zákon v plném znění, vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění a se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

- Vypracování návrhu interiéru, který bude sloužit jako podklad pro výběr zhotovitele a následnou realizaci stavby.

- Zajištění písemných vyjádření správců inženýrských sítí a dotčených orgánů k projektové dokumentaci, sloužící pro potřeby získání stavebního povolení.

- Zajištění stavebního povolení – připravení veškerých podkladů pro stavební řízení a připravení žádosti o stavební povolení. Doplnění případně chybějících podkladů v průběhu stavebního řízení, aby mohlo dojít k bezproblémovému vydání stavebního povolení.

- Zhotovitel je povinen předat objednateli veškeré dokumenty včetně projektových dokumentací, rozpočtu a výkazu výměr v 5 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD a to:

- výkresové části ve formátu .dwg a .pdf

- textové části ve formátu .doc a .pdf

- tabulkové části ve formátu .xls a .pdf

- Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Smluvní strany se dohodly, že provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla sjednanou v této smlouvě.

- Doba zhotovení díla

# Zhotovitel provede dílo a s ním související činnosti definované čl. II této Smlouvy v následujících termínech:

        - Vyhotovení projektové dokumentace a obstarání vyjádření správců inž. sítí a dotčených orgánů dle článku II. odst. 1. písm. A), C) a D) této smlouvy do:

28.02.2020

        - Vyhotovení návrhu interiéru dle článku II. odst. 1 písm. B) této smlouvy do:

30.03.2020

# Splněním díla se rozumí řádné zhotovení předmětu díla podle platných právních předpisů a technických norem, jakož i ujednání v rozsahu umožňujícím řádnou a úplnou realizaci díla. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli dle čl. II této smlouvy.

# Povinnost zhotovitele provést řádně dílo je splněna dnem, kdy je dílo, resp. všechny jeho součásti předány objednateli. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma Smluvními stranami.

- CENA ZA DÍLO

- Cena za dílo a jeho dílčí části plnění dle čl. II. této Smlouvy:

bez DPH:	195 300,- Kč

DPH:	  41 013,- Kč

Cena Díla vč. DPH:	236 313,- Kč

Cena Díla vč. DPH slovy: 	dvěstětřicetšesttisíctřistatřináct korun českých

- V ceně díla jsou zcela zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba k řádnému provedení, dokončení a předání díla, které bude způsobilé k užívání k danému účelu.

- V ceně díla nejsou zahrnuty průzkumy stávajícího stavu objektu (dendrologie, stavební a geodetické zaměření, inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum a speciální výpočty (akustika apod.). Dále v ceně nejsou zahrnuty případné poplatky spojené se správním řízením vedoucím k vydání stavebního povolení.

- Platební podmínky

- Mezi smluvními stranami bylo dohodnuto, že cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli následovně:

  - platba 127 800,- Kč + DPH bude zaplacena po vyhotovení a předání 5 paré kompletní projektové dokumentace včetně položkových rozpočtů a výkazů výměr,

  - platba 59 500,- Kč + DPH bude zaplacena po vyhotovení a předání 5 paré dokumentace návrhu interiéru včetně položkových rozpočtů a výkazů výměr,

  - platba 8 000,- Kč + DPH bude zaplacena po nabytí právní moci stavebního povolení.

- Platby budou uskutečněny na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem. Splatnost jednotlivých faktur je 14 dnů od doručení objednateli. Každá faktura musí být označena názvem díla: „Stavební úpravy hasičského domu ve Vrchovině“

- Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Zhotovitele, pokud je Zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči Objednateli podle této Smlouvy.

- odpovědnost za vady

- Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí, s potřebnou péčí a pod svým vedením.

- V případě vady projektové dokumentace dojednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vad.

- Zhotovitel odstraní prokázané vady do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace Zhotoviteli, pokud si Smluvní strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do 20 pracovních dnů.

- Neodstraní-li Zhotovitel vytčené vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v předcházejícím odstavci č. 3, anebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, Objednatel uplatní přiměřenou slevu ze sjednané ceny, nebo zadá provedení oprav jinému Zhotoviteli a cenu jeho plnění uhradí původní Zhotovitel.

- Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která vznikne objednateli v důsledku vadné projektové dokumentace stavby, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba v projektové dokumentaci.

- Odstoupení od Smlouvy

- Smluvní strany mohou odstoupit od Smlouvy, poruší-li druhá Smluvní strana podstatným způsobem (nesplnění jakéhokoliv termínu uvedeného v čl. III. této Smlouvy) své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doručený dopis) druhou Smluvní stranou upozorněna.  Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně.

- Odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodů na straně zhotovitele, nemá zhotovitel právo na úhradu nákladů na dílo, jehož realizaci zmařil porušením smluvní povinnosti.

- Smluvní pokuty

  - V případě, že Zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy, tj. nedodrží kterýkoli termín stanovený v čl. III. této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z odměny připadající na příslušnou část díla bez DPH za každý den prodlení. V případě, že Zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně Objednatele, zanikne Objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat.

  - V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. VI. této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení a každou neodstraněnou vadu.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Smlouvu lze změnit jen dohodou ve formě písemného dodatku k této smlouvě, který musí být podepsán odpovědnými zástupci smluvních stran.

- Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva bude zařazena do evidence smluv města Nová Paka a celé znění této smlouvy bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele a v registru smluv, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Na právní vztahy v této smlouvě výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (http://smlouvy.gov.cz/). Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel.

- Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a že je jim znám význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše uvedeno připojují své podpisy oprávnění zástupci jednotlivých stran.

V Nové Pace, dne						V Nové Pace, dne

………………………………………		………………………………

Zhotovitel			Objednatel

Ing. arch. Martin Doubek			město Nová Paka

Mgr. Josef Cogan, starosta