SMLOUVA O DÍLO

Objednatel:

| Název : | OBEC BOROVÁ. |
| --- | --- |
| IČO: | 00276430 |
| Sídlo společnosti: | Borová č.p. 100, 569 82 |
| Zastoupený: | Mgr Lenkou Tlustou – starostkou |

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

| Název společnosti: | Michael Bednář – elektro, s.r.o. |
| --- | --- |
| IČO: | 246 98 768 |
| DIČ: | CZ 246 98 768 |
| Sídlo společnosti: | V Štíhlách 2031/12, 14200 Praha 4 |
| Zapsaná u Městského soudu v Praze, spis.zn. C 167015 |
| Zastoupený: |  |

(dále jen „zhotovitel“)

## I. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí

občanským  zákoníkem dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

2. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody.

## II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení stavby „Stavební úpravy b.j. ve 2 NP hospodářského pavilonu MŠ Borová , Borová č.p. 106“ , objekt SO 01 stavební úpravy služebního bytu“ podle projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří Šafář CZ s.r.o. Nová 205, 572 01 Polička  v červnu 2017 a dle rozšiřujících samostatných částí PD. Všechny části PD jsou přílohou této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje předmět plnění převzít bez vad a nedodělků v době předání a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

## III. Vlastnictví k dílu

Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

IV. Místo plnění

Místem plnění je Borová č.p., 106 – 2. NP.

## V. Termín plnění

1. Dílo bude zahájeno do tří dnů od písemného vyzvání zhotovitele objednatelem, dokončeno nejpozději do 31.12.2019.

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním

objednateli bez vad a nedodělků.

3. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

## VI. Cena díla

- Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran následovně:

766.606,-  bez DPH

114.991,- DPH

cena celkem 881.597 Kč

2. Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu sjednanou ve smlouvě.

3. V ceně jsou mj. zahrnuty náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.

4. Cena obsahuje případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.

5. V případě, že dojde k prodlení z předání díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.

## VII. Platební podmínky

1. Zhotovitel je oprávněn účtovat provedené práce a dodávky měsíčně dle skutečně

provedených prací, a to na základě odsouhlaseného soupisu prací a dodávek.

2. Objednatel uhradí fakturu do 30 dnů ode dne doručení.

3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací v soupisu provedených prací a přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

4. Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně

prostřednictvím pošty.

5. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy nebo pokyny objednatele.

6. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy.

7. V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude obsahovat některou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.

8.Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

9. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu.

## VIII. Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, udržovatelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí, atd. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, ČSN přebírajícími evropské normy, projektové dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení.

2. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

## IX. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na základě předávacího protokolu.

2. Obvod staveniště je vymezen projektem. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště nejpozději do 3 dnů od převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště.

5. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

## X. Provádění díla

1. Odpovědný zástupce zhotovitele je povinen se účastnit kontrolních dnů.

2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem objednatele a TDI.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. V případě, že pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.

4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Všechny osoby pověřené zhotovitelem k provádění díla jsou povinny se po celou dobu provádění díla řídit podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a dodržovat veškeré platné právní předpisy. Veškeré činnosti při provádění díla zhotovitelem se dějí na jeho nebezpečí a zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob nacházejících se v prostorech místa plnění. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, které použil při plnění díla, a této povinnosti se nemůže zprostit. Za materiál a stroje zhotovitele uskladněné na místě plnění nebo v jejich okolí nepřebírá objednatel žádné záruky, neboť zhotovitel je povinen zabezpečit místo plnění i svůj majetek v nich uložený proti poškození, zničení nebo odcizení.

## XI. Předání díla

1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele.

2. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí. Tento zápis bude obsahovat:

a) označení díla,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,

d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

e) prohlášení objednatele, že dílo přejímá,

f) datum a místo sepsání zápisu,

g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

h) seznam převzaté dokumentace,

i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla

j) termín vyklizení staveniště

k) datum ukončení záruky na dílo

Zároveň zhotovitel předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech, doklad o likvidaci odpadu

3. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

## XII. Záruční

a reklamační podmínky a vady díla

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě

nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání.

3. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytly v záruční době.

4. V záruční době zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly nedodržováním nebo

porušením předpisů o provozu a údržbě.

5. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.

6. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku v délce 60 měsíců.

7. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků a po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na celou stavbu.

8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat.

9. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada nebránící provozu díla, objednatel povinen bezodkladně oznámí zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

10. Zhotovitel započne s odstraněním vady nebránící užívání díla (jeho provozu) do 3 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

11. V případě havárie nebo vady bránící provozu díla započne s odstraněním vady do 24 hod.ode dne uplatnění vady. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

12. Vada (její oznámení) bude objednatelem uplatněna telefonicky, nebo emailem a následně potvrzena písemnou formou.

13. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo a jak se projevuje.

14. Telefonní čísla nebo email pro uplatnění vady jsou: tel.: anonymizováno, e.mail: anonymizováno

15. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady, vč. napojení na média.

16. Objednatel je povinen zajistit během odstraňování záruční vady přítomnost odpovědného zástupce provozovatele díla.

17. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ust. tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiné firmy (společnosti). Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem. Pokud zhotovitel prokáže, že za odstraněnou vady neručí, je objednatel povinen zhotoviteli uhrazenou částku za odstranění vady uhradit v plné výši, a to do 14 dnů ode dne doručení prokázání o tom, že za vadu neodpovídá.

18. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce 36 měsíců. Běh této záruční lhůty neskončí před uplynutím záruční lhůty na celé dílo.

19. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do tří dnů od jejich uplatnění objednatelem.

XIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

- V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou faktur zhotovitele,

uhradí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5% z fakturované částky za každý den prodlení

- V případě nedokončení díla ve smluveném termínu, vyúčtuje objednatel

zhotoviteli 0,5% z ceny dodávky za každý započatý den prodlení. Vady a nedodělky uvedené v zápise o odevzdání a převzetí díla a případné skryté vady, které se vyskytnou v záruční době, odstraní zhotovitel v dohodnutém termínu. V případě nedodržení termínu odstranění závad, bude zhotoviteli účtována pokuta ve výši 500,-Kč za každou vadu a den prodlení.

## XIV. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění.

4. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd.

5. Škodu pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s těmito obchodními podmínkami.

## XV. Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

2. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.

4. Smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních, pro každou smluvní stranu po jednom.

5. Veškeré další změny lze provádět pouze písemnými očíslovanými a oboustranně schválenými dodatky.

Datum:……………………………………..

za zhotovitele                                                                za objednatele

………………………………..				…………………………………

Přílohy:

Projektová dokumentace

nabídkový rozpočet