DODATEK Č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 18.11.2019

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

- Smluvní strany

Objednatel 	    	OBEC BOROVÁ

Borová č.p. 100,

569 82,Borová

IČ: 00276430

Zhotovitel		Michael Bednář – elektro s.r.o.

V Štíhlách 2031/12

14200Praha 4

IČ: 24698768

- „Stavební úpravy b.j. ve 2.NP  hospodářského pavilonu MŠ Borová  , Borová 106“ – služební byt

Dodatkem č. 1  se mění a doplňují následující ustanovení smlouvy o dílo ze dne 18.11.2019  takto :

I.

Předmět smlouvy a místo plnění

Předmět díla se mění o práce uvedené v příloze 1 tohoto dodatku

V. Termín plnění

Dílo bude dokončené nejpozději do 31.1.2020

IV. Cena díla

- Cena se sjednává dohodou stran jako cena smluvní a činí :

cena  podle SOD bez DPH			 766 606,-  Kč

vícepráce;		 			 107 189, - Kč

CENA CELKEM:				 873 795,- Kč

DPH: 						131 069,-Kč

Cena včetně DPH 15% 			1 004 864,- Kč

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo   ze dne …………………. se nemění.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech z nichž jedno vyhotovení  obdrží zhotovitel a jedno objednatel.

- Příloha č. 1: položkový rozpočet –změny

V Borové dne …………………………………………….

za objednatele                                      		za zhotovitele

…………………………….				………………………………………

Ing Petr Kučera					Michael  Bednář