**Příloha č. 5 smlouvy**

**Režimová a provozní omezení**

1. Práce stavby jsou možné bez omezení denně v době od 7–19 hodin; v prostorách skladů   
   od 8 hodin.
2. Sklady musí mít možnost úplného otevření dveří.
3. Výrazné oddělení prostor stavby od komunikací přístupných veřejnosti.
4. Využití prostor okolo budovy stravovacího provozu k odvozu suti a návozu materiálů dle pokynu vedoucího správy budov tak, aby stavba neomezovala zásobování skladů a likvidaci odpadů.
5. Zábrany a zátarasy proti vstupu do prostor stavby.
6. Prachové utěsnění prostor, omezení hlučnosti na nejnižší možnou míru.
7. Nepřerušované dodávky vody a TUV a EE
8. Vstup na stavbu přes rampu, zajištění minimálního pohybu zaměstnanců zhotovitele v obytné části budovy
9. Zásady BOZP a PO v době stavby – funkčnost sprinklerů, hlásičů požáru, požárních dveří. Předpis č. 23/2008 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb Příloha č. 1 vyhlášky č. 23/2008 Sb.   
   Část 2 Stanovení požárního rizika a dělení stavby na požární úseky podle § 3 až 5, § 10 až 14 a přílohy č. 2 5. ČSN 73 0835 PBS-Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče. Před zahájením stavby proškolení a vzájemná informovanost. Zajištění funkčnosti EPS.
10. Etický kodex – seznámení s pravidly, vyhrazená místa pro kouření
11. [Vnitřní předpis 29: Pravidla pro působení cizích osob v zařízení](javascript:Detail('8b196376-af6b-41fc-a6e1-ed0fb1610472',%20'29');) – seznámení a dodržování

**Kontaktní osoby pro režimová opatření**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jméno a příjmení | Pozice | Telefon |
|  | vedoucí útvaru správy budov | 702 124 806 |
|  | vedoucí útvaru stravování | 725 589 189 |
| Kontaktní osoba zhotovitele |  | 602 289 780 |