Příloha č.1 - Popis služeb

Předmětem této zakázky je zmapování stávajících SSÚD a vypracování projektové dokumentace spočívající v zabezpečení jednotlivých areálů SSÚD. Práce budou zohledňovat níže uvedené body:

1. Návštěva všech zájmových SSÚD, převzetí podkladů objektu, specifikace požadavků daného SSÚD v rozsahu zprávy o zabezpečení, zaměření objektu, předjednání a zaměření možných tras kabeláží, stanovení napájecích bodů a osazovacích bodů pro prvky technologií. Fotodokumentace pro další projektovou činnost.
2. Digitalizace a zpracování dodaných podkladů v elektronické či tištěné podobě a jejich převod do potřebných formátů. Zprávy se zadáním pro projekt
3. Vypracování projektů pro jednotlivé SSÚD dle výše připravených podkladů, stanovení a výběr technologií pro jednotlivé oblasti zabezpečení středisek SSÚD dle zprávy o zabezpečení a stanovených požadavků. Tvorba kalkulací pro jednotlivé technologie a práce na základě projektu.
4. Ostatní administrativní práce pro výstup projektu k objednateli, především zpracování dokumentace v tisku.
5. Doprava projekčního týmu na jednotlivá střediska SSÚD, konzultace a závěrečné předání dokumentace.
6. Přílohou je kalkulace dle výše uvedených bodů
7. Před zahájením mapování SSÚD musí proběhnout koordinační jednání za účasti zástupce Objednatele a Poskytovatele.

Přehled SSÚD a rozsah projektu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Název** | **Trasa** | **stupeň PD** |
| **SSÚD** |
|  |
| 2 | Bernartice | **D1** | **částečná PD** |
| 3 | Velký Beranov | D 1 | **částečná PD** |
| 4 | Domašov | D 1 | **částečná PD** |
| 5 | Kocourovec | D 35 | projekt |
| D 46 |
| 6 | Chrlice | D 1 | projekt |
| D 2 |
| 7 | Podivín | D 2 | projekt |
| 8 | Rudná | D 5 | projekt |
| D0 |
| 9 | Svojkovice | D 5 | projekt |
| 10 | Ostrov | D 5 | projekt |
| 11 | Nová Ves | D 8 | projekt |
| 12 | Řehlovice | D 8 | projekt |
| Petrovice (detaš) | projekt |
| 13 | Poříčany | D 11 | projekt |
| D 0 |
| 14 | Pravy | D 11 | projekt |
| 17 | Chotoviny | D 3 | projekt |
| 20 | Ivanovice na Hané | D 1 | projekt |
| 22 | Mankovice | D 1 | projekt |
| 23 | Ostrava | D 1 | projekt |
| 30 | Rozvadov | D 5 | **částečná PD** |
|  | SMP Brodek + areály | D46 | projekt |

SSÚD u kterých se předpokládá v nejbližších letech rekonstrukce, bude projektová dokumentace spočívat pouze v základním řešení, resp. bude proveden základní návrh pro minimální potřebu zabezpečení areálu.