**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě licenční ze dne 6.5.2019**

uzavřený mezi smluvními stranami:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Jiří Brhel**zapsaný v ŽR Úřadu městské části Praha 13Radouňova 2682/26, 155 00 Praha 5IČ: 75173336, DIČ: CZ8603286307xxxxxxxxxxxxxxx dále také jen „poskytovatel“ | a | **Česká centra**Václavské náměstí 816/49IČ: 48546038, DIČ: CZ48546038Zastoupená PhDr. Ondřejem Černým, generálním ředitelemxxxxxxxxxxxxxxx dále také jen „objednatel“ |

I.

Dne 1. 3. 2019 smluvní strany mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo a smlouvu licenční, zachycenou v písemné formě dne 7. 5. 2019 (dále jen „smlouva“), na základě které poskytovatel vytvořil a předal objednateli webovou aplikaci pro účely výměny, správy a analýzy dat v rámci plánování akcí objednatele v zahraničí (dále jen „aplikace“). Smluvní strany potvrzují, že objednatel aplikaci převzal a uhradil sjednanou odměnu.

Strany mají zájem tímto dodatkem rozšířit předmět smlouvy, kdy poskytovatel vytvoří další funkcionalitu aplikace, a stanovit podmínky, za nichž dojde k plnění na základě tohoto dodatku v souladu s ustanovením článku 9.5 smlouvy.

II.

Tímto dodatkem se mění smlouva tak, že se rozšiřuje předmět plnění o úpravy systému s následující specifikací s vyjádřením časové náročnosti víceprací:

|  |  |
| --- | --- |
| **Úpravy v systému** | **Více-práce** |
| **Zadávání více míst konání** V případech, kdy se akce koná mimo místo centra, je možné uvést více než jednu adresu místa konání. Všechny tyto adresy se pak zobrazují dále v systému a v exportech. | 3 – 5 hod. |
| **Zobrazení čísla akce podle intranetu**Změnit formát zadávání na NNNN/YYYY na YYYY/NNNN | 0,5 hod. |
| **Záložka „Rozpočet a podíl partnerů“**Nastavit "Rozpočet akce celkem" jako automaticky dopočítávané poleviz Příloha A |  1,5 hod. |
| **Vymazat z filtru „nezáleží“**Pole funguje, ale je pro uživatele matoucí, že po zvolení např. pouze draftu, musí zrušit „nezáleží“, aby jim skutečně filtrovalo) | 1,5 hod. |
| **Filtrace podle PROPED atributu**Atribut funguje podobně jako atribut top akce. Příloha B | 1 hod. |
| **Pole poznámka**Přidání pole Poznámka do záložky „Organizace a partneři“ (kontakty apod.) | 0,5 hod. |

Odměna za rozšíření díla dle výše uvedené tabulky, včetně licence v stejném rozsahu dle čl. 4 smlouvy, činí 6 400 Kč bez DPH. K odměně bude připočtena DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Termín provedení požadovaných úprav a jejich předání je dohodnut na 16. 12. 2019, přičemž jednotlivé funkcionality mohou být doručovány před tímto datem.

Odměna je splatná po řádném předání a převzetí víceprací, včetně zdrojových kódů, a to na základě daňového dokladu (faktury).

III.

Ustanovení nedotčená tímto dodatkem si zachovávají svou dosavadní platnost.

IV.

Dodatek nabývá platnosti i dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb., v platném znění.

 V Praze dne [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] V Praze dne[\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

 ……………………….. ……………………..

 Jiří Brhel, Za Česká centra PhDr. Ondřej Černý,generální ředitel

**Příloha A**

Pozn. Přidání pole, které není součástí automatického dopočítávání rozpočtu akce celkem (přidat do exportu interního) + zobrazení na základní kartě pouze daného ČCZ

**Příloha B**

PŘIDÁNÍ POLE PROPED + informace v interním exportu, zobrazení na základní kartě pro všechny (+ filtr podoba jako u „TOP akce“)

****