- Dodatek č.1. SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

číslo – 29/2019

na akci:

„Stavební úpravy šaten v Městském kulturním středisku Kralovice“

==================================================================================

- I.

- SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel:     	 Město Kralovice

- Markova tř. 2

- 331 41 Kralovice

- Zastoupeno ve věcech smluvních:    Ing. Karel Popel - starosta města

- XXXXXXXXXX

- IČ:00257966

- DIČ:CZ00257966

- Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 0725658379/0800

- XXXXXXXXXX

225 770                 3333331 62 Manětín

Zhotovitel:

IČ: 25220799, DIČ: CZ25220799

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 9590

Chebská 79/23

322 00 Plzeň - Křimice

XXXXXXXXX

Bankovní spojení: Raiffeisen BANK, č.ú.1073003995/5500

Bankovní spojení: ČSOB Plzeň, č.ú. 246026198/0300

Zastoupený: Miroslavem Králem – jednatelem

Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Miroslav Král – jednatel tel.: XXXXX

XXXXXXXXXXX

Za zhotovení výběrového řízení, nabídek a fakturací je oprávněn jednat:

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

- IV.

Cena díla se navyšuje z důvodu změn rozsahu prací o částku:

Cena díla změn			169 977,88 Kč

DPH  21%		             35 695,40 Kč

_______________________________________

Cena celkem s DPH		 205 673,28 Kč

Dle SOD 29/2019:

Cena díla				529 901,30 Kč

DPH  21%			           111 279,27 Kč

________________________________________

Cena celkem s DPH		 477 935,57 Kč

Celková cena díla		            699 879,18 Kč

DPH 21%   				  146 974,60 Kč

Cena celkem s DPH          	   846 853,78 Kč

- IX.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Měnit nebo doplňovat tuto smlouvy lze jen formou písemných očíslovaných dodatků, které budou platné jen, budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení ObčZ.

- Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednavatel.

- Pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, platí pro vztahy z ní vzniklé příslušná ustanovení občanského zákoníku.

- Účastníci smlouvy prohlašují, že si smlouvu před jejím podepsáním přečetli, že obsah smlouvy je srozumitelný a smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, není uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha této smlouvy je:

- Ocenění soupis prací.

Za zhotovitele:						Za objednatele:

…………………………………..				………………...................

Miroslav Král			             		       Ing. Karel Popel

jednatel                                                                                         starosta

………………………………..					……………………………………

Datum							     Datum