SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Objednatel

BIC Plzeň s.r.o., se sídlem Riegrova 1, 306 25 Plzeň, Česká republika,

IČ: 45354774,

Zastoupena Ing. Janou Klementovou, jednatelkou

Zástupce ve věcech technických: Bc. Václav Kudlič

Kontakt: +420 604 234 002

Bankovní spojení: 1515133501/2700

e-mail: kudlic@bic.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

dotegg architekti s.r.o., IČO 04435583, DIČ CZ04435583, se sídlem (místem podnikání) Stupkova 1440/9, 170 00 Praha 7 – Holešovice, Česká republika, zastoupeným jednatelem Ing. Františkem Lebedou, zapsaným v obchodní rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 247355

E-mail: 	frantisek@dotegg.cz

Telefon: +420 736 286 600

Bankovní spojení:  272164586/0300

Zástupce zhotovitele zodpovědný za realizaci díla: Ing. František Lebeda, (tel.: +420 736 286 600, email: frantisek@dotegg.cz)

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla na vlastní nebezpečí v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek obsažených dále ve smlouvě.

II.

Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je provedení díla – Zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů  na akci „Dokumentace pro stavební řízení – adaptace objektu Teslova 1, Plzeň“ v rozsahu dle Poptávky BIC Plzeň, resp. dle nabídky dotegg architekti s.r.o. ze dne 17.8.2016.

Rozsah dokumentace :

Textová část – dle rozsahu vyhlášky 499/2006 Vyhláška dokumentace staveb

- Stavební část

- Technické zařízení

Výkresová část – obsahem budou veškeré výkresy, potřebné k vydání územního rozhodnutí/souhlasu.

- Stavební část

- Technické zařízení

Inženýrská činnost

- zpracování podkladů k identifikaci pozemků, získání závazných stanovisek dotčených orgánů, posouzení vlivu na životní prostředí (bude-li vyžadováno), získání vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření účastníků řízení a další požadované doklady

- kontrola souladu vydaných stanovisek a projektové dokumentace

- vypracování žádosti o vydání územního rozhodnutí, oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu, žádosti o vydání regulačního plánu (včetně zpracování souvisejících dokumentů, např. dohody o parcelaci nebo plánovací smlouvy)

- podkladem pro vyhotovení projektové dokumentace je již vyhotovená studie od atelieru dotegg architekti s.r.o. a geodetické zaměření stávajícího objektu.

- Dílem se rozumí souhrn shora uvedených plnění zhotovitele spočívajících ve zhotovení uvedených věcí nebo v uvedených činnostech s jiným výsledkem ve vztahu ke stavbě, případně též obstarání záležitosti objednatele zhotovitelem, to vše v rozsahu specifikovaném dále ve smlouvě (dále jen “dílo“).

- Součástí díla jsou všechny práce a činnosti nezbytné pro komplexní provedení díla v celém rozsahu zadání v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a obecně závaznými právními předpisy. Součástí dokumentace pro územní rozhodnutí bude i studie zpracována jako předcházející fáze. Součástí nejsou nová geodetická zaměření, zvláštní expertízy a podrobné zaměření stávajícího stavu.

- Zhotovitel potvrzuje, že pro všechny, i dílčí, pracovní postupy plnění této smlouvy má potřebnou kvalifikaci i technické vybavení.

- Zhotovitel je povinen provádět veškerou činnost v souladu se všemi platnými právními předpisy a dle příkazů objednatele. Pokud objednatel neudělí zhotoviteli žádný příkaz, je zhotovitel povinen postupovat samostatně s odbornou péčí tak, aby bylo dosaženo výsledku předvídaného touto smlouvou, jinak výsledku obvyklého a/nebo spravedlivě očekávatelného.

III.

Termín a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje předat dílo objednateli bez vad a nedodělků ve lhůtě do 40 dnů ode dne uzavření této smlouvy.

- Místem plnění je sídlo objednatele.

- Dojde-li během realizace díla ke změnám v rozsahu provedení díla, je zhotovitel povinen na vyžádání objednatele termín dokončení díla aktualizovat.

- Lhůta provedení může být dohodou smluvních stran upravena z důvodů nemožnosti plnění, které mají bezprostřední vliv na provádění díla.

- Smluvní strany berou na vědomí, že dodržení uvedeného termínu je podmíněno poskytnutím řádné součinnosti ze strany objednatele. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejího smluvního postavení.

- Pokud jsou smluvní straně známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

IV.

Cena díla

- V souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění, smluvní strany sjednaly nejvýše přípustnou a pevnou cenu za dílo v celkové výši:

Cena celkem bez DPH:			  99.120,- Kč

DPH 21%:				  20.815,- Kč

Cena celkem včetně DPH:		  119.935,- Kč

- Uvedené ceny neobsahují správní poplatky spojené s vydáním územního rozhodnutí/souhlasu. Smlouva neobsahuje průzkumy a měření, které mohou být vyžádány dotčenými orgány.

- Specifikace smluvní ceny díla je zahrnuta v nabídce zhotovitele - Příloha č.1 této smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy.

- Zhotovitel nemůže žádat zvýšení ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.

- V ceně jsou zahrnuty náklady zhotovitele na administrativní a jiné pomocné práce, včetně opisů, jakož i náhradu za promeškaný čas. Cena tedy zahrnuje veškerá nutná, obvyklá, sdělená a též spravedlivě očekávaná plnění nutná k provedení díla dle smlouvy. V ceně jsou zahrnuty všechny práce a dodávky včetně vedlejších, pomocných a doplňkových výkonů, režijních nákladů, dopravy a další náklady, které patří k úplnému a bezvadnému provedení předmětu díla. Veškeré tyto práce a dodávky, i pokud nejsou ve smlouvě výslovně uvedené a jsou nezbytné pro řádné provedení a užívání díla, jsou zahrnuty v ceně.

- Cena díla obsahuje zhotovení dokumentace pro územní řízení v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a to vše v 5 pare projektové dokumentace v její listinné podobě (vše zároveň i v elektronické podobě na hmotném nosiči ve formátu *.doc, *.xls, *.pdf), vč. všech prací a činností nezbytných pro pokračování díla v rozsahu v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a obecně závaznými právními předpisy. Cena díla je pevná a nepřekročitelná.

- Pokud po započetí prací budou zjištěny skutečnosti, které budou mít za následek další náklady spojené s realizací díla (tj. práce a dodávky nad dohodnutý předmět smlouvy), je toto zhotovitel povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu poté, co potřebu zvýšení zjistil. Akceptace těchto neplánovaných nákladů objednatelem musí mít písemnou formu a to ve formě vzestupně číslovaného dodatku k této smlouvě. Nedojde-li formou dodatku k uzavření dohody o zvýšení ceny, je zhotovitel povinen provést dílo za cenu sjednanou.

V.

Podmínky pro provádění a převzetí díla

- V souladu s ustanovením § 2590 a násl. občanského zákoníku dohodly smluvní strany zejména následující povinnosti zhotovitele a oprávnění objednatele:

  - zhotovitel potvrzuje, že si plně uvědomuje rozsah prací a dodávek, které jím mají být provedeny,

  - zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle ust.  § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

- Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem díla a je pro tuto činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován.

- Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provádění díla bylo zabezpečeno oprávněnou osobou nebo osobami v souladu s ust. zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Veškeré části projektové dokumentace budou v souladu s pravidly České komory autorizovaných inženýrů, architektů a techniků činných ve výstavbě. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány v obchodním rejstříku, na které nemá vydané příslušné živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí.

- K přejímce dokončeného díla zhotovitel vyzve oprávněného zástupce objednatele k přejímacímu řízení, které bude uzavřeno podpisem dodacího listu a zápisem o odevzdání a převzetí díla.

- Za řádně provedené se považuje dílo, které je dokončeno a předáno bez vad a nedodělků.

- Výhrady týkající se zjevných vad díla musí objednatel uvést při předání. Pokud tak neučiní, může zhotovitel namítat, že právo nebylo uplatněné včas.

- Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho využití dle této smlouvy.

VI.

Platební podmínky a smluvní pokuty

- Právo zhotoviteli na zaplacení plné ceny díla vzniká po řádném a včasném provedení díla, po jeho předání objednateli bez vad a nedodělků.

- Smluvní strany se dohodly k úhradě ceny díla formou uhrazení

zálohy ve výši 30 % ze smluvené ceny díla dle čl. IV.1. této smlouvy při podpisu smlouvy

další zálohy ve výši 60 % ze smluvené ceny díla dle čl. IV.1. této smlouvy při odevzdání předmětu smlouvy bez vad a nedodělků

a doplatku ve výši zbývajících 10 % ze smluvené ceny díla dle čl. VI.1. této smlouvy po získání pravomocného územního rozhodnutí/souhlasu.

Tyto splátky budou provedeny formou úhrady zálohových faktur / konečné faktury vystavených zhotovitelem.

- Vyúčtování provede zhotovitel formou daňového dokladu, který bude mít všechny náležitosti stanovené zákonem, do 15 dnů po podpisu Zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla (případně ode dne odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce díla). Faktura má splatnost 14 dnů od jejího doručení.

- Zhotovitel bere na vědomí, že ve faktuře vyúčtuje objednateli své veškeré pohledávky. Objednatel není povinen uhradit zhotoviteli jakékoli další platby z pohledávek požadovaných zhotovitelem po uhrazení konečné faktury.

- Při nesplnění termínu plnění (včetně jednotlivých dílčích termínů) zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení. Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů ode dne vyúčtování sankce.

- V případě, že objednatel bude v prodlení se splatností daňového dokladu, je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.

- Smluvní pokuta nemá vliv na případný nárok na náhradu škody.

- V souladu s ust. § 2951 odst. 1 občanského zákoníku se sjednává, že způsobí-li zhotovitel objednateli škodu, bude tato škoda nahrazena v penězích, nestanoví-li objednatel jinak.

- Smluvní strany dále ve smyslu ust. § 2894 odst. 2 občanského zákoníku sjednávají povinnost zhotovitele odčinit objednateli nemajetkovou újmu, kterou objednateli způsobil, a to v penězích.

VII.

# Záruka za dílo, vady díla

- Zhotovitel poskytne záruku na provedené dílo v délce 24 měsíců od předání díla bez vad a nedodělků.

- Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému touto smlouvou.

- Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

- Objednatel je oprávněn oznámit zhotoviteli záruční vadu i vadu, která existovala v době předání díla, a uplatnit práva z takové vady, kdykoliv v průběhu záruční doby, bez ohledu na to, kdy objednatel tuto vadu zjistil nebo kdy vada měla či mohla být objednatelem zjištěna při vynaložení odborné péče. V případě, že objednatel oznámil zhotoviteli vadu v průběhu záruční doby, je tato vada oznámena včas, přičemž aplikace dispozitivních norem stanovených právními předpisy, které se odchylují od shora uvedených podmínek, zejména ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, se vylučují.

- Objednatel je oprávněn v případě prodlení zhotovitele se splněním jakékoliv povinnosti dle smlouvy zajistit bez dalšího splnění takové povinnosti sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Objednatel je tak zejména oprávněn v případě prodlení zhotovitele s prováděním díla či jeho části oproti sjednaným termínům zajistit bez dalšího provedení díla či jeho části sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Tímto postupem není dotčena záruka zhotovitele za jakost díla. Uvedené platí i pro případy, kdy bude prodlení zhotovitele a/nebo jiná újma na straně objednatele hrozit.

- Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že zhotovitel na ně objednatele písemně upozornil a objednatel na jejich použití nebo provedení písemně trval.

VIII.

Změna smlouvy

1. 	Změnu smlouvy může navrhnout kterákoli ze smluvních stran až do doby předání 
a převzetí díla.

2. 	Každá změna smlouvy musí mít písemnou formu, musí být číslována a podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele.

3. 	Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu.

IX.

Odstoupení od smlouvy

- Smluvní strany se dohodly, že odstoupit od této smlouvy lze (může smluvní strana, která nezpůsobila porušení povinnosti), mimo případů uvedených shora v této smlouvě, zejména v těchto případech:

- prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů,

- zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečné přiměřené lhůtě,

- objednatel, je-li na majetek zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, nebo ocitl – li se zhotovitel v likvidaci,

- prodlení zhotovitele s termínem plnění (včetně jednotlivých termínů dílčích plnění) o více jak 15 dnů.

- Odstoupení musí být provedeno písemně a musí v něm být uveden jeho důvod. Odstoupení je účinné jeho doručením druhé smluvní straně.

- V případě zániku smlouvy způsobeném odstoupením od smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto smlouvou na základě inventarizace. V tomto případě se vztahuje záruka za provedení díla, uvedená v této smlouvě, na takto vyúčtované práce.

- V případě odstoupení od smlouvy zhotovitelem je zhotovitel povinen učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně zájmů objednatele a výslovně objednatele písemně upozornit na všechny okolnosti, které by mohly poškodit zájmy objednatele.

- V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy objednatelem, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady, které zhotovitel ke dni účinnosti odstoupení od této smlouvy při provádění prací dle této smlouvy skutečně vynaložil na přípravu dosud neuzavřených úkonů spojených s plněním předmětu této smlouvy ve prospěch objednatele. Zhotovitel je povinen takové náklady objednateli prokazatelně doložit.

- V případě, že dojde k zániku smlouvy, je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů dosud zpracované dílo ve stavu ke dni zániku této smlouvy a to v listinné podobě a na hmotném nosiči ve formátu uvedeném v čl. IV.3. této smlouvy a bezodkladně, nejpozději do 5 pracovních dnů od zániku smlouvy, objednateli udělit bezúplatnou licenci k užití díla v rozsahu dle čl. X. 3. této smlouvy, vč. povinnosti neprodleně udělit bezúplatnou podlicenci třetí osobě za účelem dokončení díla.

- Odstoupení se nedotýká již vzniklých práv smluvních stran ze smlouvy, zejména práva na náhradu újmy nebo smluvní pokutu.

X.

Autorská práva

- Autorskoprávní ochrana se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon a občanským zákoníkem.

- Dokončené dílo se stává úplným vlastnictvím objednatele, s nímž může disponovat v okamžiku, kdy jsou řádně uhrazeny s dílem spojené platby a zároveň je řádně ověřena pravost a původnost díla oprávněnou osobou zhotovitele.

- Objednatel úhradou ceny díla nabývá oprávnění autorské dílo užít v souladu s touto smlouvou. Objednatel je oprávněn dílo užít ke zveřejnění, prezentaci či jej poskytnout třetí osobě bez předchozího souhlasu zhotovitele.

- Objednatel má právo do autorského díla zasahovat, zejména jej rozmnožovat, měnit, doplňovat, spojit jej s jiným dílem nebo jej zařadit do díla souborného.

- Objednatel se stává vlastníkem smlouvou stanoveného počtu exemplářů zhotoveného díla, včetně reprodukovatelných kopií plánů, grafických a textových příloh, určených pro použití při rozhodování orgánů veřejné správy a to se všemi jeho právy.

- Jako podklad mohou být součásti díla využity jen s uvedením jména zhotovitele a jejich konkrétních řešitelů. Takové označení má právo, současně však jako povinnost uvést na všechny součásti díla zhotovitel.

- Zhotovitel je oprávněn za předchozího písemného souhlasu objednatele svoje dílo při zachování zájmů objednatele zveřejnit a současně má právo při takovém uveřejnění uvést svoje jméno a jméno konkrétních řešitelů.

XI.

Závěrečná ustanovení

- Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.

- Objednatel si vyhrazuje právo průběžně kontrolovat provádění díla. Na zjištěné nedostatky upozorní písemně zhotovitele a požádá o jejich odstranění. Takové žádosti je zhotovitel povinen vyhovět.

- Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace:

- ust. § 545 občanského zákoníku co se týče zvyklostí a zavedené praxe stran,

- ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku ohledně obchodních zvyklostí,

- ust. § 564 věty za středníkem týkající se sjednané právní formy právního jednání,

- ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, tzn., že odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatným způsobem nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky,

- ust. § 1895 až 1900 občanského zákoníku týkající se postoupení smlouvy.

- Zhotovitel není oprávněn žádnou pohledávku za objednatelem související se smlouvou postoupit třetí osobě, zřídit k ní zástavní právo, nebo ji započíst proti jiné vzájemné pohledávce objednatele bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

- V ostatním, ve smlouvě neuvedeném, se na tuto smlouvu vztahují ustanovení Občanského zákoníku v platném znění.

- Obě strany prohlašují, že si smlouvu o dílo sepsanou na základě svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

- Tato smlouva je jedinou a úplnou dohodou smluvních stran o předmětu smlouvy a ruší veškerá předchozí smluvní a písemná ujednání, smlouvy a dohody týkající se předmětu smlouvy.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech obsahující dokumenty „Smlouva o dílo“ vč. příloh. Každá smluvní strana obdrží jedno paré.

- Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem zástupců všech smluvních stran.

- Zhotovitel se zavazuje upravovat dokumentaci na základě připomínek odboru stavebně právního nebo dotčených orgánů státní správy a to pouze podle stanovisek nebo vyjádření.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Nabídka zhotovitele vč. krycího listu

V Plzni dne 1.12.2016		                       		V Praze dne 1.12.2016

Objednatel:			                             	Zhotovitel:

__________________________		            ___________________________

Ing. Jana Klementová, jednatelka	                    	Ing. František Lebeda, jednatel společnosti

BIC Plzeň společnost s ručením omezeným                  	dotegg architekti s.r.o.