Usnesení č. RM/1393/11/19

z 33. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 12.11.2019

Věc: Veřejná zakázka „Rekonstrukce a přístavba domova důchodců, Závodu míru č.p. 88/96, Karlovy Vary – Stará Role“ - Dodatek č.9

Rada města Karlovy Vary

schválila v souladu s ustanovením §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku) uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o dílo uzavřené  mezi statutárním městem Karlovy Vary a společností PSG Construction a.s., IČ: 05042020, Otrokovice, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Rekonstrukce a přístavba domova důchodců, Závodu míru č.p. 88/96, Karlovy Vary – Stará Role“, na základě kterého se schvalují Změnové listy č.61 – č.65, č.67 – č.73, č.75 – č.79, přičemž vzhledem k poskytnuté slevě ze strany zhotovitele ve výši 568.606,22,- Kč bez DPH nedochází ke změně Ceny za provedení díla  a zároveň se posouvá termín dokončení všech zbývajících stavebních prací a protokolárního předání řádně provedeného díla z 15.8.2019 do 30.9.2019, přičemž uzavřením tohoto Dodatku č.9 nedochází k podstatné změně původního závazku u Smlouvy o dílo č.2017-00030/ORI ze dne 10.7.2017, v předloženém znění.

.................................................

Ing. Daniel Riedl

vedoucí odboru rozvoje a investic