# Dodatek č. 1

# ke smlouvě o dílo č. DP/2972/2019/Ta

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

mezi těmito smluvními stranami:

#### I.

#### Smluvní strany

ASSA ABLOY Entrance Systems, s.r.o.

se sídlem U Blaženky 2155/18

150 00 Praha 5 - Smíchov

IČO 44846444

DIČ CZ44846444

zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze v oddíle C spisová značka 6108

bankovní spojení Komerční banky Praha

číslo účtu: 43-5614900217/0100

zastoupen xxxxxxxxxxxxx, prokuristou společnosti

jako zhotovitel na straně jedné

a

Fakultní nemocnice Brno

sídlo: Jihlavská 20, 625 00 Brno

zastoupena/jednající: náměstkyní pro OPVP xxxxxxxxxxxxx

IČO: 65269705

DIČ: CZ65269705

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 71234621/0710

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

jako objednatel na straně druhé

## II.

### Předmět dodatku

- Smluvní strany se na základě úpravy požadavků ze strany objednatele, který není schopen dodržet daný termín dokončení, protože výroba dané zakázky byla posunuta

až na rok 2020, dohodly, že čl. II, odst. 1. nově zní takto:

- Zhotovitel se zavazuje dodržet zejména následující termíny:

- termín převzetí staveniště zhotovitelem: do 10 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

- termín dokončení a předání díla: 70 dní od převzetí staveniště

- termín odstranění zařízení staveniště: do 7 kalendářních dnů od předání díla

III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran.

- Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku, kterému zcela rozumí a plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.

| V Praze dne |  | V Brně dne |
| --- | --- | --- |
| ASSA ABLOY Entrance Systems, s.r.o. xxxxxxxxx, prokurista společnosti |  | Fakultní nemocnice Brno xxxxxxxxxxxxx, náměstkyně pro OPVP |