Dodatek č. 1 k

PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

číslo Příkazce: 0018/1525/16

číslo Příkazníka: G2016-2-001

jako smlouva na plnění v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku

„Doplnění realizačního týmu (expert 2, 4, 8, 19, 25) pro správce stavby pro stavbu: Celková přestavba a rozšíření ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) Praha na Císařském ostrově, stavba č. 6963, etapa 0001 - nová vodní linka („NVL“)“

Pražská vodohospodářská společnost a.s.

IČO: 			256 56 112

DIČ: 			CZ25656112

se sídlem:		Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00

zapsaná:	v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka 5290

zastoupena:	dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně

bankovní spojení:

(dále jen „Příkazce“)

a

Společnost „Garnets – Stavokontrol“

Garnets Consulting a.s. – vedoucí člen

IČO: 		273 49 675

DIČ: 		CZ27349675

se sídlem: 		Čs. legií 445/4, 415 01 Teplice Trnovany

zapsaná		v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1895

zastoupena:

bankovní spojení:

STAVOKONTROL S.R.O. –člen

IČO: 		267 58 334

DIČ: 		CZ26758334

se sídlem: 		Bachova 159/4, 149 00 Praha 4

zapsaná		v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praze,  oddíl C, vložka 91 188

zastoupena:

bankovní spojení:

(dále jen „Příkazník“)

(společně Příkazce a Příkazník dále také jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k výše uvedené Příkazní smlouvě (dále jen (Smlouva) takto:

I.

Předmět dodatku č.1

  - Smluvní strany uzavřely dne 22. 11. 2016 výše uvedenou Příkazní smlouvu při obstarání Služeb Správci stavby spočívajících v činnostech jednotlivých, Příkazníkem předem určených, expertů v rozsahu činností specifikovaných v příloze č. 2 Smlouvy, přičemž v průběhu předchozího plnění Smlouvy došlo na některých pozicích k obměně expertů v souladu s čl. X., odst. 2 Smlouvy. Aktuální seznam expertů na jednotlivých pozicích je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

  - Vzhledem k tomu, dodatkem č. 2 k Mandátní smlouvě uzavřené mezi Hlavním městem Prahou a Pražskou vodohospodářskou společností a.s. bylo v důsledku prodloužené zkušebního provozu Nové vodní linky ÚČOV smluveno prodloužení plnění povinností Správce stavby po dobu prodlouženého zkušebního provozu až do kolaudace, je potřebné upravit rozsah práv a povinností Smluvních stran podle Smlouvy. S ohledem na tuto skutečnost uzavírají Smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě tak, ja následuje.

II.

Změna působnosti a rozsahu Smlouvy

  - Smluvní strany sjednávají, že článek 2.1 Smlouvy se mění a nově zní takto:

Smluvní stany stanoví, že Příkazník bude poskytovat své Služby Expertů po dobu prodlouženého zkušebního provozu NVL do doby kolaudace NVL.

  - Smluvní strany sjednávají, že čl. 3.1 Smlouvy se mění a nově zní takto:

Příkazník bude obstarávat po dobu účinnosti této smlouvy Služby expertů v rozsahu uvedeném v aktualizované příloze č. 2 a příloze č. 3 Smlouvy. Odměna podle této smlouvy se zvyšuje o 14 000 000 Kč bez DPH, Maximální odměna nepřekročí 124 235 000 Kč bez DPH.

III.

Závěrečná ustanovení

3.1.  Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Příkazní smlouvy. Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčená, zůstávají beze změny v platnosti.

3.2.  Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Příkazce obdrží 2 a Příkazník 2 z nich.

3.3.   Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

3.4.   Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že rozumí jeho obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

Příloha č. 2:	Seznam fyzických osob k plnění činnosti jednotlivých expertů

Za Příkazce:						Za Příkazníka:

Podpis:________________________		Podpis:___________________________

Jméno:							Jméno:

Funkce:						Funkce:

Datum:						Datum:

Podpis:________________________		Podpis:___________________________

Jméno:							Jméno:

Funkce:						Funkce:

Datum:						Datum:

Jméno:

Funkce:

Datum:

-