Smlouva o poskytnutí poradenských služeb včetně organizačního a odborného zajištění výběru provozovatele vodohospodářské infrastruktury v majetku města Jindřichův Hradec

uzavřená ve smyslu ust. § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:		xxxxxxxxxxx

email:		xxxxxxxxx

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.:xxxxxxxxxxx

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických: 			Bc. Petr Lacko

Konzultant:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

zastoupen:		Ing. Janem Plechatým, předsedou představenstva

Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsedkyní představenstva

Ing. Jiřím Frýbou, Ing. Janem Cihlářem, Ing. Jiřím Valdhansem,

členy představenstva

sídlo:		Nábřežní 4/90, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČ:			47116901

DIČ: 		xxxxxxxx

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Praha 5, č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:		xxxxxxxxxxxxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 1930

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. František Smrčka

ve věcech technických:			Ing. Lukáš Drbola

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

- Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace, zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

- Nabídka konzultanta ze dne 28.11.2019.

Článek II. -  Předmět plnění

- Konzultant se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí objednateli poskytnout poradenské služby včetně organizačního a odborného zajištění výběru provozovatele vodohospodářské infrastruktury v majetku města Jindřichův Hradec při oddílném modelu provozování.

V rámci této veřejné zakázky budou vedle obstarání nezbytných podkladů a průběžně poskytovaných právních, technických a ekonomických poradenských služeb zadavateli, provedeny zejména tyto činnosti:

- zpracování návrhu zadávací dokumentace pro koncesní řízení, včetně stanovení požadavků na kvalifikaci dodavatelů pro účast v koncesním řízení a plnění koncesní smlouvy, návrhu koncesní smlouvy a jejích požadovaných příloh, a to v souladu se zákonem č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (ZZVZ),

- projednání zadávací dokumentace se zadavatelem, vypořádání připomínek ze strany zadavatele, zpracování finální verze zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh,

- zpracování Oznámení o zahájení koncesního řízení a zajištění jeho uveřejnění dle § 212 ZZVZ,

- zajištění přípravy a průběhu I. fáze koncesního řízení, zpracování podkladů pro posouzení kvalifikace dodavatelů a posouzení žádostí o účast v zadávacím (koncesním) řízení, zpracování všech relevantních dokumentů dle ZZVZ,

- zpracování a vyhlášení výzvy k podání nabídek v zadávacím (koncesním) řízení, kompletní odborné a organizační zajištění průběhu zadávacího řízení, zpracování všech relevantních dokumentů pro II. fázi zadávacího (koncesního) řízení dle ZZVZ,

- zpracování návrhu veškerých podkladů, na základě kterých budou posuzovány a hodnoceny nabídky, účast v komisích ustanovených zadavatelem v souvislosti se zadávacím řízením,

- zajištění předchozího stanoviska Ministerstva financí k návrhu koncesní smlouvy podle § 186 ZZVZ,

- zpracování a uveřejnění veškerých formulářů souvisejících se zadávacím řízením dle § 212 ZZVZ,

- kompletace dokladů zadávacího řízení a jejich předání zadavateli k archivaci.

Pro zajištění výběru provozovatele jsou dále stanoveny tyto podmínky a předpoklady, v rámci nichž bude poradce zajišťovat i další, výše nespecifikované činnosti:

- zadávací řízení bude probíhat ve spolupráci se zástupci zadavatele a vypracované dokumenty budou předávány průběžně k posouzení a schválení.

- Objednatel se zavazuje zaplatit za plnění poskytované konzultantem úplatu podle čl. III. této smlouvy za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

- Místem plnění je Jindřichův Hradec.

Článek III. - Úplata za plnění

- Objednatel se zavazuje zaplatit za plnění poskytované konzultantem úplatu, a to v celkové výši 430 000,-Kč bez DPH. K této částce bude připočtena DPH dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Úplata je sjednána jako konečná a neměnná a zahrnuje veškeré náklady konzultanta, které mu z plnění této smlouvy vzniknou.

Úplata nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Článek IV. - Platební podmínky

- Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu úplaty za plnění.

- Úhradu úplaty provede objednatel bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet konzultanta uvedený v záhlaví této smlouvy, a to na základě faktury vystavené konzultantem. Lhůta splatnosti faktury nesmí činit méně než 30 dní ode dne jejího doručení objednateli.

- Daňové doklady vystavené konzultantem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v příslušném ustanovení zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu odpovídá konzultant, který uskutečnil zdanitelné plnění.

- Konzultant je oprávněn vyfakturovat úplatu následovně:

- po zpracování zadávací dokumentace vč. koncesní smlouvy je konzultant oprávněn vyfakturovat 210 000,- Kč bez DPH

- po dokončení 1. fáze zadávacího řízení, tzn. po zpracování podkladů pro posouzení kvalifikace dodavatelů je konzultant oprávněn vyfakturovat 90 000,- Kč bez DPH

- po dokončení 2. fáze zadávacího řízení, tzn. po zpracování podkladů pro posouzení nabídek a navazujících dokumentů (plnění je ukončeno uveřejněním výsledku ve Věstníku veřejných zakázek) je konzultant oprávněn vyfakturovat 130 000,- Kč bez DPH

Článek V. - Doba plnění

- Konzultant se zavazuje zpracovat zadávací dokumentaci vč. koncesní smlouvy do 75 dní po uzavření této smlouvy. Termín dokončení celého plnění je do 31.7.2020.

Článek VI. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení

- V případě, že konzultant svým zaviněním nedodrží termín dokončení plnění sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny plnění bez DPH za každý započatý den prodlení.

- V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch konzultanta upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

- Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek VII. - Vyšší moc

- Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

- Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

- Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.

Článek VIII. - Odstoupení od smlouvy

- Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny konzultantem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

- konzultant se dostane do úpadku nebo likvidace

- dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu

- konzultant celou tuto zakázku postoupí jiné osobě

- Konzultant je oprávněn přerušit plnění v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění plnění z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění konzultanta a přerušení plnění  není považováno za porušení závazku konzultanta. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči konzultantovi žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet Konzultanta. Přerušení plnění musí být oznámeno písemně a právo konzultanta na úrok z prodlení podle čl. VI. tím není dotčeno.

- Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.

Článek IX. - Ostatní ustanovení

- Konzultant prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

- V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

- Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

- Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při poskytování plnění, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.

- Konzultant prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

- Konzultant prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

- Konzultant prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).

Článek X. -  Závěrečná ustanovení

- Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.

- Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

- Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran.

- Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

- K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.

- Konzultant souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Konzultant prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy  v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení konzultant.

- Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 810/27R/2019 ze dne 11.9.2019 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 412/14R/2018 ze dne 2. 5. 2018. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č 1215/40R/2019 ze dne 19.12.2019.

V Praze   dne 6.1.2020                       		V Jindřichově Hradci dne  23.12.2019

...........................................................		................................................................

za konzultanta:						za objednatele:

Ing. Stanislav Mrvka, starosta města

...........................................................

za konzultanta: