DODATEK č.1

k č. SPA–2019-800-000133/1

ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby: Rozšíření vodovodu a kanalizace Hranice

uzavřené dne 9.5.2019  podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

SMLUVNÍ STRANY:

CHEVAK Cheb, a.s.

Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČO 49787977, DIČ CZ49787977
Bankovní spojení: KB  Cheb , č.účtu 14102331/0100

Společnost zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

Zástupce při jednání ve věcech technických: Ing. Václav Šmíd, vedoucí TIO

Zástupce při jednání ve věcech provozních: Ing. Patrik Filinger, vedoucí spojeného provozu Cheb a Aš

(dále jen „Objednatel“)

a

Společnost pro vodovod a kanalizaci – Amitera + Henstav,

se sídlem Hodkovská 493, Praha, PSČ 190 16,

zastoupen Ing. Petrem Kozelkou, jednatelem společnosti

IČ 24264687, DIČ CZ24264687,

Bankovní spojení: 2300302472/2100

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložce C 198518

Zástupce při jednání ve věcech technických: Lukáš Bazalka, stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)

UZAVŘELY TENTO DODATEK K

SMLOUVĚ O DÍLO:

- Úvodní ustanovení

Účelem tohoto dodatku je úprava rozsahu prací na vodovodu a dále úprava rozsahu prací na kanalizaci. Rozsah prací je blíže specifikován ve změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

V souladu s ust. odst. (6) § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy č.SPA-2019-800-000133, protože je zadavatel nemohl předvídat i když jednal s náležitou péčí, změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota všech změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

- Změny smlouvy

Smlouva o dílo č. smlouvy SPA-2019-800-000133 se dohodou smluvních stran s účinností ke dni podpisu tohoto dodatku mění takto:

- Článek 5 . Cena celý odstavec 5.1.  se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

- Bilance vodovod:

méněpráce za 1.892.406,76  Kč bez DPH

vícepráce za 2.256.376,56 Kč bez DPH

- Bilance kanalizace:

méněpráce za 616.315,94 Kč bez DPH

vícepráce za 251.540,14 Kč bez DPH

Celkově se cena díla snižuje o 806 Kč bez DPH (slovy: osm set šest korun)

Celková cena bez DPH činí 22.980.115,07 Kč. (slovy: dvacet dva milionů devět set osmdesát tisíc sto patnáct korun sedm haléřů)

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA-2019-800-000133 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č.1 dotčena.

  - Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

## Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a všech případných dodatků dle povinností vyplývající ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je povinným subjektem dle ustanovení § 2, odst. 1, písmeno n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je oprávněna bez dalšího zveřejnit obsah celé této smlouvy/dodatku, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak jiným způsobem v případě, že hodnota přesahuje 50 000,- Kč bez DPH.

## Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

- Přílohy:

Příloha č.1: Změnový list

V Chebu, dne 						V Praze, dne

Za Objednatele:						Za Zhotovitele: