Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

# Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

zastoupena: Mgr. Martinem Červeným, zástupcem ředitele

sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2 – Nové Město

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: xxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

# CGI IT Czech Republic s.r.o.

zastoupena: Ing. Pavlem Malínkem

sídlo: Laurinova 2800/4, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 34304

IČO: 624 12 388

DIČ: CZ62412388

bankovní spojení: xxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxx

zhotovitel je plátcem DPH

(dále jen „zhotovitel“)

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a ustanovení § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo č. ZAK 19-0324

s názvem

„Mobilní mapové aplikace pro zobrazení Cenové mapy stavebních pozemků a Územního plánu hl. m. Prahy“

- Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele realizovat pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, které spočívá ve vytvoření mobilních aplikací určených pro prezentaci Cenové mapy a Územního plánu hl. m. Prahy. (dále jako „aplikace“, „předmět smlouvy“ nebo „dílo“) a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a v souladu s čl. II této smlouvy uhradit zhotoviteli cenu díla.

- Aplikace budou umožňovat běžnou práci s  grafickým obsahem a souvisejícími daty Cenové mapy a Územního plánu při dostupném datovém připojení i bez něj. Administrace aplikací bude umožňovat jejich snadnou kontrolu a aktualizace. Součástí předmětu smlouvy jsou konzultace, poskytnutí podpory (oprava chyb a zajištění základního servisu) po dobu 36 měsíců od ukončení etapy 2 v celkovém maximálním rozsahu 90 hodin a možnost realizace rozvojových požadavků dle podmínek stanovených v čl. IV odst. 5 této smlouvy po dobu 36 měsíců od ukončení etapy 2 v celkovém maximálním rozsahu 50 MD („man day“).

- Podrobná specifikace (základní funkční a obsahová specifikace) předmětu smlouvy je uvedena v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

- Předmět smlouvy bude plněn ve 4 etapách:

Etapa 1: zpracování návrhu implementace,

Etapa 2: implementace a testování aplikace,

Etapa 3: poskytování podpory,

Etapa 4: rozvoj aplikací.

- Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou k realizaci díla.

- Plnění předmětu smlouvy bude provedeno za podmínek stanovených v této smlouvě (včetně příloh), dále pak za podmínek stanovených ve výzvě (č. VU 19-02324), včetně jejích příloh a v nabídce zhotovitele.

- V rámci zpracování díla se zhotovitel zavazuje k účasti na všech pracovních poradách svolaných objednatelem a respektování závěrů na nich přijatých. Počet a termíny porad stanoví objednatel podle postupu prací na díle. První vstupní pracovní porada se uskuteční spolu se zahájením prací na díle.

- Cena díla a platební podmínky

- Celková cena za zpracování předmětu smlouvy činí: 888.500 Kč (slovy:osm set osmdesát osm tisíc pět set korun českých) bez DPH, tj. 1.075.085 Kč (slovy: jeden milion sedmdesát pět tisíc osmdesát pět korun českých) s DPH.

- Platba za splnění předmětu smlouvy se uskuteční ve 4 etapách, vždy po splnění jednotlivé etapy díla či její dílčí části a splnění všech podmínek plnění předmětu smlouvy, a to po oboustranném podepsání akceptačního protokolu a bude probíhat takto:

- Po splnění Etapy 1 předmětu smlouvy a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka: 179.000 Kč (slovy: sto sedmdesát devět tisíc korun českých) bez DPH, tj. 216.590 Kč (slovy: dvě stě šestnáct tisíc pět set devadesát korun českých) s DPH.

- Po splnění Etapy 2 předmětu smlouvy a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka: 285.000 Kč (slovy: dvě stě osmdesát pět tisíc korun českých) bez DPH, tj. 344.850 Kč (slovy: tři sta čtyřicet čtyři tisíc osm set padesát korun českých) s DPH.

- Po splnění Etapy 3 předmětu smlouvy a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka: 180.000 Kč (slovy: sto osmdesát tisíc korun českých) bez DPH, tj. 217.800 Kč (slovy: dvě stě sedmnáct tisíc osm set korun českých) s DPH, přičemž tato etapa bude plněna a placena ve 3 dílčích částech – po uplynutí každých 12 měsíců bude zhotoviteli vyplacena 1/3 této částky.

- V rámci plnění Etapy 4 předmětu smlouvy budou realizovány rozvojové požadavky za podmínek stanovených v čl. IV odst. 5 této smlouvy.

Celkový rozsah rozvojových požadavků bude maximálně 50 MD za dobu trvání předmětu smlouvy, tento rozsah nemusí být vyčerpán.

Cena za 1 MD je: 4.890 Kč (slovy: čtyři tisíce osm set devadesát korun českých) bez DPH, tj. 5.916, 90 Kč (slovy: pět tisíc devět set šestnáct celých devadesát korun českých) s DPH.

Cena za jednotlivé dílčí rozvojové požadavky bude dána násobkem počtu odpracovaných MD a ceny za 1 MD. Tato částka bude zhotoviteli uhrazena po předání dílčího rozvojového požadavku objednateli a po podpisu akceptačního protokolu.

- Ceny uvedené v čl. II odst. 1 a 2 této smlouvy mohou být měněny pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění. Rozhodným dnem je den změny sazby DPH.

- Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady zhotovitele za realizaci díla podle této smlouvy a zhotovitel nemá nárok na jakoukoliv další platbu související s prováděním díla.

- Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla na základě řádně a oprávněně vystaveného daňového dokladu (faktury), a to se splatností 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

- Řádným vystavením faktury se rozumí vystavení faktury zhotovitelem, jež má veškeré náležitosti daňového dokladu požadované právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy: ZAK 19-0324.

- Oprávněným vystavením faktury se rozumí vystavení faktury zhotovitelem za provedené a na základě akceptačního protokolu předané dílo dle čl. IV této smlouvy.

- V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, není objednatel povinen ji proplatit.

- V případě, že faktura nebude vystavena řádně v souladu se zákonem a nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se zastaví plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené faktury.

- Objednatel neposkytuje zálohy.

- Termín plnění

- Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět smlouvy v následujících termínech:

Etapa 1 – do 30 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy,

Etapa 2 – do 30. 6. 2020,

Etapa 3 – po dobu 36 měsíců ode dne ukončení Etapy 2,

Etapa 4 – po dobu 36 měsíců ode dne ukončení Etapy 2.

- Zhotovitel a objednatel sepíší o předání každé etapy či její dílčí části předávací protokol (postačí prosté potvrzení o předání), teprve po kontrole odevzdaného díla spolu podepíší akceptační protokol dle této smlouvy, nejpozději do 20 kalendářních dnů od předání dané etapy či její dílčí části.

- Způsob plnění a místo předání díla

- Zhotovitel se zavazuje zpracovat a odevzdat předmět smlouvy za každou etapu samostatně způsobem uvedeným v tomto článku a dále v příloze č. 1 této smlouvy.

- Forma plnění a způsob předání předmětu smlouvy v Etapě 1:

Návrh technického a grafického řešení, konzultace a schválení objednatelem. Technické a grafické řešení musí být schváleno objednatelem, bez tohoto schválení není možné pokračovat v další fázi. Předání a akceptace dokumentu, postačí elektronicky dokument ve formátu .pdf. V průběhu zpracování návrhu implementace proběhnou pracovní schůzky, během kterých bude revidována technická specifikace a požadované pracovní postupy. Bude zpracován dokument, který bude předán objednateli k připomínkám. Zhotovitel na základě vznesených připomínek dokument upraví do finální podoby, která bude předložena k akceptaci.

- Forma plnění a způsob předání předmětu smlouvy v Etapě 2:

Realizace technického řešení. Zajištění testovacího provozu na obou platformách, opravy a ladění chyb. Prověření všech funkcí aplikace a všech dalších odevzdávaných výstupů (dokumentace, zdrojový kód), převzetí objednatelem. Odevzdáním díla se rozumí odevzdání funkční aplikace, kterou objednatel řádně otestoval:

- vypublikování fungujících aplikací na Google Play, resp. AppStore.

- předání komentovaného zdrojového kódu aplikací včetně všech knihoven a doplňků nezbytných pro jeho funkčnost (při akceptaci aplikací a znovu aktualizované na konci Etapy 3).

- Administrátorská a uživatelská dokumentace SW aplikací (při akceptaci aplikací a znovu aktualizované na konci Etapy 3).

Akceptace je možná až po odstranění zjištěných chyb, pokud se smluvní strany nedomluví jinak.

- Forma plnění a způsob předání předmětu smlouvy v Etapě 3:

Hlášení poruch: telefonicky, nebo emailem v pracovní dny od 8:00 – 17:00

Akceptace poruchy: Lhůta pro akceptaci maximálně 4 hodiny po ohlášení poruchy (případný přesah mimo dny a hodiny, kdy je podpora poskytována, se odpočet akceptační lhůty přeruší).

Lhůta pro odstranění poruchy: Bude řešena individuálně. Zhotovitel bude mít na řešení minimálně 32 hodin, maximálně 5 pracovních dní od akceptace ohlášené poruchy.

- Forma plnění a způsob předání předmětu smlouvy v Etapě 4:

Rozvojové požadavky budou zadávány objednatelem po předběžné konzultaci se zhotovitelem, a to formou dílčích objednávek rozvojových požadavků, které budou obsahovat předmět rozvoje, termín plnění, časovou náročnost v MD a cenu v  Kč.

Celkový rozsah rozvojových požadavků bude maximálně 50 MD za dobu trvání předmětu smlouvy, tento rozsah nemusí být v průběhu trvání předmětu smlouvy vyčerpán, cena za rozvojové požadavky je zahrnuta v celkové ceně za splnění předmětu veřejné zakázky.

Každý rozvojový požadavek bude po předání objednateli odsouhlasen formou oboustranně podepsaného akceptačního protokolu.

- Místem předání předmětu smlouvy je sídlo objednatele, Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2 – Nové Město.

- Předání a převzetí díla v každé etapě či její dílčí části se uskuteční na základě oběma stranami podepsaného akceptačního protokolu, jehož vzor tvoří jako příloha č. 2 nedílnou součást této smlouvy. Akceptační protokol bude podepsán pouze tehdy, bude-li předávaná fáze předmětu smlouvy splňovat požadavky na kvalitu stanovené v čl. VI této smlouvy. Teprve podpisem akceptačního protokolu se daná fáze předmětu smlouvy považuje za provedenou a převzatou a zhotoviteli vzniká právo v souladu s čl. II této smlouvy na její zaplacení.

- Objednatel není povinen danou fázi předmětu smlouvy převzít a uzavřít akceptační protokol, pokud předmět smlouvy nesplňuje některý z požadavků na jeho kvalitu stanovenou v čl. VI této smlouvy.

- Vlastnické právo k předmětu smlouvy přechází na objednatele okamžikem jeho předání a převzetí dle tohoto článku.

- Do doby stanovené v odst. 10 tohoto článku nese nebezpečí škody na předmětu smlouvy zhotovitel.

- Ustanovení o poddodavatelích

Zhotovitel se zavazuje v souladu s podanou nabídkou na veřejnou zakázku „Mobilní mapové aplikace pro zobrazení Cenové mapy stavebních pozemků a Územního plánu hl. m. Prahy“ zajišťovat veškeré smluvní povinnosti sám, tj. bez účasti poddodavatelů.

- Kvalita díla

- Dílo musí být zhotovitelem provedeno řádně, ve stanovených termínech a s odbornou péčí.

- Řádně a ve stanovených termínech se rozumí provedení díla v souladu s čl. III a IV této smlouvy, ve stavu, jež odpovídá požadavkům na kvalitu díla, resp. podmínkám stanoveným v právních předpisech a závazně technických normách a požadavkům na kvalitu předmětu smlouvy.

- Odpovědnost za vady díla, povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený podle podmínek smlouvy, zadávací dokumentace a že má vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

- Vady vytčené v akceptačním protokolu se zhotovitel zavazuje odstranit bez zbytečného prodlení, nejpozději ve lhůtách stanovených v Akceptačním protokolu, jehož vzor tvoří jako příloha č. 2 nedílnou součást této smlouvy.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad vytčených v akceptačním protokolu, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit odstraněním vady popř. vad třetí osobu. Objednateli v tomto případě vzniká právo nárokovat zaplacení vynaložených finančních nákladů na odstranění vady na zhotoviteli.

- Zhotovitel ručí za případné dotčení práva jakékoliv třetí osoby vyplývající z průmyslového nebo duševního vlastnictví související s plněním předmětu smlouvy, a to na území České republiky i mimo něj.

- Pokud bude mít dílo právní vady, zhotovitel je povinen na vlastní náklady učinit všechna opatření nezbytná k odstranění právní vady předmětu smlouvy.  Zhotovitel nese veškeré náklady a hradí veškeré oprávněné nároky třetích osob.

- V případě, že by se zhotovitel mohl při plnění předmětu smlouvy dostat do konfliktu zájmů mezi objednatelem a jinou osobou, je povinen okamžitě na takovou možnost upozornit objednatele a předložit mu návrh řešení. V případě porušení tohoto závazku odpovídá objednateli za způsobenou škodu v plném rozsahu.

- Zhotovitel je povinen se při provádění díla řídit pokyny objednatele. Pokud by pokyn objednatele byl v rozporu s právními předpisy nebo byl dle zhotovitele nevhodný, je na to zhotovitel povinen objednatele upozornit. Bude-li objednatel na svém pokynu přesto trvat, dá pokyn zhotoviteli písemně a zhotovitel se zavazuje dílo v souladu s pokynem objednatele provést. Konkrétní část díla provedená na základě takového pokynu objednatele nebude pro účely této smlouvy považována za vadnou.

- Smluvní pokuta

- Za prodlení s termínem předání předmětu smlouvy anebo jeho jednotlivé etapy v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy: dvatisíce korun českých) za každý započatý den prodlení.

- Za prodlení s odstraněním vad ve lhůtě uvedené v akceptačním protokolu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy: dvatisíce korun českých) za každý započatý den prodlení a za každou oznámenou vadu samostatně.

- Výše smluvních pokut dle odst. 1 a 2 tohoto článku nesmí přesáhnout 50% ceny plnění dle čl. II odst. 1 této smlouvy.

- Zhotovitel je dále povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za porušení níže uvedených ustanovení této smlouvy:

- Za každé jednotlivé porušení povinnosti uvedené v čl. IX této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.

- Za každé jednotlivé porušení povinností uvedených v čl. X této smlouvy  týkajících se ochrany důvěrných informací a obchodního tajemství, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.

- V případě škody vzniklé objednateli porušením povinnosti zhotovitele, je tento povinen škodu objednateli uhradit, přičemž právo na náhradu škody, která může při plnění vzniknout, je omezeno, a to maximálně na celkovou částku rovnající se ceně za plnění dle čl II. odst. 1 této smlouvy. Ušlý zisk, nepřímé a následné škody se zásadně nenahrazují. Ustanovení §2898 a §2942 a násl. občanského zákoníku však tímto není dotčeno.

- Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst proti kterékoliv úhradě, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

- Smluvní pokuty sjednané dle  tohoto článku jsou splatné do 15 kalendářních dnů od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v této smlouvě, a to na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy. Objednatel je oprávněn započíst splatnou smluvní pokutu proti jakékoli pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

- Ustanovením tohoto článku o smluvní pokutě není dotčeno domáhat se práva na náhradu škody, smluvní strany tedy nebudou aplikovat ustanovení § 2050 občanského zákoníku.

- Ustanovení o právním vztahu k autorskému zákonu

„licenční doložka“

            - Zhotovitel poskytne objednateli výhradní, věcně, časově a místně neomezenou licenci k předmětu smlouvy, a to v rozsahu § 12 zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění (autorský zákon).

            - Objednatel je oprávněn zcela nebo zčásti oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě (podlicence), případně práva touto smlouvou nabytá postoupit a zhotoviteli bez zbytečného odkladu identifikovat osobu postupníka (nabyvatele licence).

            - Zhotovitel garantuje, že dílo vytvořil osobně, případně bylo vytvořeno pouze osobami, které jsou k němu ve vztahu ve smyslu § 58 autorského zákona, a že tudíž bude oprávněn k poskytnutí licence z titulu postavení zaměstnavatele či obdobném s ohledem na příslušného autora, anebo s příslušným autorem uzavřel dostatečnou licenční smlouvu, která jej opravňuje poskytnout objednateli podlicenci alespoň v rozsahu dle zde sjednaného; licence a podlicence se pro účely této smlouvy společně označují jako „licence“. Zhotovitel garantuje, že před podpisem této smlouvy neudělil třetímu žádnou licenci k užití díla, a to ani výhradní ani nevýhradní, která by mohla být v rozporu s licencí dle zde sjednaného. Zhotovitel současně garantuje, že ve spojení s dílem nejsou dotčena jakákoli práva třetích osob a jedná se o původní, jedinečné a tvůrčí dílo zhotovitele.

            - Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně provedení díla dle čl. II odst. 1 této smlouvy.

            - Pro vyloučení všech pochybností platí, že se zhotovitel zavazuje zajistit právo používat patenty, ochranné známky, licence, průmyslové vzory, know-how, software a práva z duševního vlastnictví, nezbytně se vztahující k předmětu smlouvy, které jsou nutné pro provoz a jeho využití, a to současně s předáním předmětu smlouvy nebo jeho části objednateli.

            - Objednatel je oprávněn dílo upravovat, doplňovat, měnit, zařazovat do jiných děl, spojovat s jinými díly, či jakkoli jinak zasahovat do díla, tedy i do té jeho části, která naplňuje pojmové znaky díla, případně stejnými činnostmi pověřit třetí osobu a takto upravené či zpracované dílo dále užít v rozsahu licenčních oprávnění dle tohoto článku.

            - Objednatel není povinen licenci využít.

            - Smluvní strany mají shodně zájem na tom, aby byla integrita díla zachována a aby nedošlo k užití díla způsobem snižujícím jeho hodnotu.

- Ochrana důvěrných informací

- Smluvní strany se zavazují, že pro jiné účely, než je plnění předmětu této smlouvy a jednání směřující k plnění povinností a výkonu práv vyplývajících z této smlouvy, jiné osobě nesdělí, nezpřístupní, pro sebe nebo pro jiného nevyužijí obchodní tajemství druhé smluvní strany, o němž se dověděly nebo dozví tak, že jim bylo nebo bude svěřeno nebo se jim stalo jinak přístupným v souvislosti s plněním této smlouvy, obchodním či jiným jednáním, které spolu vedly nebo povedou. Povinnosti zachovávat obchodní tajemství stanovené v tomto článku odst. 1 až 5 této smlouvy se netýkají zákonných povinností objednatele (jako např. zveřejnit znění smlouvy v souladu se zákonem o veřejných zakázkách či v souladu se zákonem o registru smluv).

- Obchodním tajemstvím se pro účely této smlouvy rozumí data, která objednatel zhotoviteli poskytuje pro potřeby vytvoření díla a následně i samotné dílo, které je předmětem této smlouvy, popř. veškeré ostatní skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s činností smluvních stran, zejména veškerá průmyslová práva a know-how, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné a mají být podle vůle smluvních stran utajeny.

- Smluvní strany se zavazují, že ke skutečnostem tvořícím obchodní tajemství, umožní přístup pouze pracovníkům a osobám, které se smluvně zavázaly mlčenlivostí o skutečnostech tvořících obchodní tajemství.

- Smluvní strany jsou povinny zachovávat obchodní tajemství i po skončení tohoto smluvního vztahu po dobu, po kterou trvají skutečnosti obchodní tajemství tvořící.

- Smluvní strany se zavazují, že informace získané od druhé smluvní strany nebo při spolupráci s ní nevyužijí k vlastní výdělečné činnosti a ani neumožní, aby je k výdělečné činnosti využila třetí osoba.

- Zhotovitel se zavazuje, že poskytnutá data ani dílo neposkytne třetí osobě.

- Trvání a ukončení smlouvy

- Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv a končí splněním závazku dle této smlouvy.

- Smlouva může zaniknout:

- písemnou dohodou smluvních stran,

- odstoupením od smlouvy za podmínek uvedených v odst. 3 tohoto článku.

- Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy:

- neodstraní-li zhotovitel vady díla ani v dodatečné lhůtě nad rámec lhůty pro odstranění vad bránících užívání díla stanovené v akceptačním protokolu nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní,

- jestliže byl prohlášen úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,

- pokud bude zhotovitel v prodlení s dodáním předmětu smlouvy či jeho části o více než 30 dní,

- jestliže předmět smlouvy nebude splňovat parametry stanovené v této smlouvě, obecně závaznými právními předpisy či technickými normami,

- jestliže zhotovitel pozbude oprávnění, které vyžaduje provedení a dodání předmětu smlouvy,

- jestliže zhotovitel vstoupí do likvidace,

- v případě, kdy bude plnění prováděno v rozporu s čl. V této smlouvy.

- Ustanovení o doručování

- Veškeré písemnosti související s touto smlouvou se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některé ze smluvních stran, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.

- Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

- Kontaktní osobou na straně objednatele je xxxxxxxxxxxx

- Kontaktní osobou na straně zhotovitele je xxxxxxxxx

- Závěrečná ustanovení

- Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí, pokud z této smlouvy nevyplývá něco jiného, ustanoveními občanského zákoníku a právním řádem České republiky. V případě, že by se stalo některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení i nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.

- Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemně, a to číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany se zároveň zavazují, že všechny informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění závazků stanovených touto smlouvou.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý stejnopis má platnost originálu. Zhotovitel a objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

- Smluvní strany se dohodly, že žádná z nich není oprávněna postoupit svá práva a povinnosti, vyplývající z této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. K přechodu práv a povinností na právní nástupce stran se souhlas nevyžaduje.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky, popř. objednatel zhotovitele o splnění této povinnosti informuje. Smluvní strany dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v  této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel uzavírá smlouvu v souladu s ustanovením § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a předmět smlouvy nabývá pro zřizovatele, kterým je hlavní město Praha.

- Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, žádná smlouva či řízení týkající se některé smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo splnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Zároveň svým podpisem potvrzují, že veškerá prohlášení a dokumenty podle této smlouvy jsou pravdivé, úplné, přesné, platné a právně vynutitelné.

- Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh pečlivě přečetly, všem ustanovením smlouvy rozumí, že nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu učiněného vážně a svobodně smlouvu vlastnoručně podepisují.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu smlouvy

Příloha č. 2 – Vzor akceptačního protokolu

V Praze dne …………					V …………… dne ……………

………………………………..				………………………………………….

Mgr. Martin Červený		         			Ing. Pavel Malínek

zástupce ředitele					jednatel