Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

a to ke smlouvě o dílo uzavřené dne 04.06.2018 mezi

I.

Smluvní strany

1.   		Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace

- Sídlo:	Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava

- Zastoupena:	Ing. Petrem Čolasem, ředitelem

- IČ:	00373249

- DIČ:	CZ00373249

- Bankovní spojení:    Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava

- Číslo účtu: 	2339761/0100

- Evidence dle Zřizovací listiny ze dne 22.5.2014, usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21.5.14

- dále jen „objednatel“

2.    Firma: 	              INGESTA spol. s r.o.

Sídlo: 	               Hasičská 550/50, Hrabůvka, 700 30 Ostrava

- Zastoupen:		  xxx, jednatel

IČ:		               25391194

- DIČ:		  CZ25391194

- Bankovní spojení:    KB a.s.

- Číslo účtu:	 	  199904840257/0100

- Zapsaná ve VR: vedená u  KS v Ostravě, Oddíl C, vložka 17654

- dále jen „zhotovitel“

- dále též společně „smluvní strany“

II.

- Základní ustanovení

- Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 04.06.2018 Smlouvu o dílo, jejímž účelem je zajištění realizace projektové dokumntace (PD) pro objekt pro krmná zvířata a sociální zázemí personálu (dále jen ,,smlouva“).

- Dodatkem č. 1 ze dne 29.11.2018 se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro dokončení a předání celého díla: do 28.02.2019 s termínem pro podání žádosti o vydání sloučeného územního a stavebního řízení: do 31 dnů od nabytí účinnosti výjimky ze stavební uzávěry kutací jámy č. 7.

- Dodatkem č. 2 ze dne 22.2.2019 se smluvní strany dohodly na rozšíření rozsahu díla - PD pro sloučené územní a stavební řízení i PD provedení  stavby a pro výběr zhotovitele stavby bude obsahovat rovněž slaboproud, přeložky inženýrských sítí (slaboproud, VO, NN) a provedení geologického vrtu pro založení objektu a na změně doby plnění takto - PD pro sloučené územní a stavební řízení do 28.2.2019, PD pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby do 30.6.2019,  Zajištění vydání územního a stavebního povolení – inženýrská činnost  do 31.12.2019.

- Smluvní strany se tímto dohodly na změně smlouvy:

III.

Změny smlouvy

- V článku IV. smlouvy se mění doba plnění, a to tak, že v odstavci 1 se věta Zajištění vydání územního a stavebního povolení – inženýrská činnost do 31.12.2019 nahrazuje následujícím zněním:

- Zajištění vydání územního a stavebního povolení – inženýrská činnost  do 31.12.2020

V ostatním zůstává předmětné ustanovení beze změn.

- IV.

- Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny, zejména výše ceny se nemění.

- Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

- Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

- Objednatel upozorňuje zhotovitele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a                   objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota           plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,-Kč bez DPH. Zhotovitel s tímto zveřejněním souhlasí.

V Ostravě dne 30.12.2019            			                      V Ostravě dne 30.12.2019

………………………….                                                                   ………………………………..

objednatel                                                                                                zhotovitel

Ing. Petr Čolas, ředitel                                                                                  Ing. xx