##### D O D A T E K č. 1

##### SMLOUVY O DÍLO

# Karlovarský kraj

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

zastoupený: Mgr. Petr Kubis, náměstek hejtmanky Karlovarského kraje

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**DERS Group s. r. o.**

se sídlem: Řehořova 932/27, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 27513149

DIČ: CZ27513149

zastoupený: Ing. Janem Machem, jednatelem

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

*(společně jako „smluvní strany“)*

*Vzhledem k tomu, že:*

* *smluvní strany uzavřely dne 16. 10. 2019 smlouvu o dílo, dle které se zhotovitel zavázal implementovat modul Sdílení uživatelů v systému KISSoS,*
* *v průběhu realizace díla objednatel zjistil, že je třeba před předáním díla vyjasnit problematiku nakládání a ochrany osobních údajů, a proto požádal zhotovitele o odklad předání díla do 31. 1. 2020,*

se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto

**D O D A T K U č. 1**

Smlouva se mění a upravuje takto:

Článek VII., odst. 7.2 smlouvy se mění tak, že se nově nahrazuje novým zněním takto:

* 1. *Celé Dílo bude předáno do 31. 1. 2020*

**B. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená zněním tohoto dodatku, zůstávají beze změny a v platnosti.

2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/215 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

3. Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK ……….. ze dne ………...

4. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis dodatku má právní sílu originálu.

5. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Karlových Varech dne ……….…….. V Praze dne …………………

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Karlovarský kraj DERS Group s. r. o**

 Mgr. Petr Kubis Ing. Jan Mach, jednatel

náměstek hejtmanky Karlovarského kraje zhotovitel

 objednatel