Územní studie

areálu krajských institucí

Karlovy Vary, Dvory

2019/2020

aktualizace územní studie 
Urbanistická studie Krajského úřadu Karlovarského kraje z roku 2011

Zadání

Pořizovatel:		Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje

zastoupený vedoucím odboru Ing. arch. Jaromírem Musilem

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

Koordinace úkolu:	Ing. arch. Jana Kaválková	vedoucí oddělení územního plánování

Ing. Kristýna Abrahámová

Datum:		září  2019

Územní studie bude prověřovat možnosti řešení koncepce rozvoje areálu krajských institucí v souladu s připravovaným novým územním plánem.

V případě, že se výsledky územní studie v některých částech odchýlí od řešení obsaženého v návrhu územního plánu, budou podkladem pro úpravu nebo změnu územního plánu.

Obsah zadání

V souladu s § 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), je stanoven obsah Zadání pro zpracování Územní studie areálu krajských institucí - Karlovy Vary, Dvory - aktualizace 2019/2020 (dále také „územní studie“) takto:

TEXTOVÁ ČÁST	3

1.	Základní údaje	3

2.	Vymezení řešeného území	3

3.	Cíle a účel sledované zpracováním územní studie	3

4.	Obsah řešení územní studie	4

5.	Požadavky na rozsah, projednání, uspořádání, zpracování a odevzdání dokumentace	6

GRAFICKÁ ČÁST	11

1.	Výkres vymezení řešeného území (Základní mapa ČR)	11

2.	Výkres vymezení řešeného území (katastrální mapa)	11

3.	Výkres vymezení řešeného území (ORTOFOTO)	12

4.	Výřez z hlavního výkresu návrhu Územního plánu Karlovy Vary (návrh 10/2018)	12

5.	Výkres funkčního využití území z Urbanistické studie areálu KÚKK z roku 2011	13

6.	Katastrální mapa s vyznačení pozemků a budov ve vlastnictví Karlovarského kraje	13

Seznam použitých zkratek

KÚKK		Krajský úřad Karlovarského kraje

MM		magistrát města

ORP		obec s rozšířenou působností

ÚAP KK	územně analytické podklady Karlovarského kraje

ÚAP ORP	územně analytické podklady obce s rozšířenou působností

ÚPD		územně plánovací dokumentace

ÚPP		územně plánovací podklady

ÚÚP		úřad územního plánování

- TEXTOVÁ ČÁST

- Základní údaje

  - Na území bývalých kasáren v Karlových Varech, Dvorech byl po vzniku krajů vymezen areál pro výstavbu budoucích krajských institucí. Pro prověření možností využití areálu, stanovení koncepce rozvoje a podmínek pro postupnou výstavbu byly od konce 90. let 20. století zpracovávány zastavovací a urbanistické studie. Studie byly dle potřeby vývoje záměrů v území aktualizovány, v letech 2002, 2007 a naposledy v roce 2011.

  - S ohledem na nově vzniklé požadavky v území a na osmiletou lhůtu stanovenou v odst. 6 § 30 stavebního zákona, Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje (dále jen „pořizovatel“), v rámci prověřování aktuálnosti řešení územní studie zjistil potřebu její další aktualizace.

  - Z důvodu, že se jedná o areál krajského úřadu a dalších institucí nadmístního významu a pozemky areálu jsou převážně ve vlastnictví krajských institucí veřejné správy, je pořizovatelem územní studie dle § 7 odst. 1 písm. b) stavebního zákona krajský úřad. Pořizovatel iniciuje pořízení územní studie z vlastního podnětu.

  - Pořizovatel postupuje při pořizování územní studie v součinnosti s úřadem územního plánování Magistrátu města Karlovy Vary.

  - Pořízení územní studie bylo vzato na vědomí Radou Karlovarského kraje dne 6. 5. 2019 usnesením 
č. RK  564/05/19.

  - Územní studie bude po vložení dat do Evidence územně plánovací činnosti sloužit jako podklad pro závazná stanoviska orgánu územního plánování, umisťování staveb a rozhodování v území, případně jako podklad pro změnu územního plánu.

- Vymezení řešeného území

  - Řešené území se nachází na západním okraji města Karlovy Vary, v městské části Dvory, k.ú. Dvory. Jedná se o areál bývalých kasáren. Do řešeného území jsou zahrnuty i některé okolní související plochy. Podrobné vymezení řešeného území je znázorněno v grafické části tohoto Zadání: 1. – 3. Výkres vymezení řešeného území.

  - Po dohodě s pořizovatelem a úřadem územního plánování je možné rozsah řešeného území upravit.

- Cíle a účel sledované zpracováním územní studie

  - Cílem územní studie je nahradit územní studii „Urbanistická studie areálu Krajského úřadu  Karlovarského kraje“, která je zapsaná v Evidenci územně plánovací činnosti od roku 2011, aktuálním územně plánovacím podkladem.

  - Areál krajského úřadu a dalších krajských institucí vznikl a je postupně dostavován v území bývalých kasáren. Je tedy limitován ve svém stavebně technickém i kompozičním rozvoji celou řadou faktorů – pozůstatky starého stavebního fondu, parcelací, existující dopravní a technickou infrastrukturou, limity využití území, apod.

  - Přesto se podařilo, s pomocí dříve zpracovaných zastavovacích a urbanistických studií, založit urbanistickou koncepci areálu na velmi kvalitním základu, který je nezbytně nutné nadále podporovat a rozvíjet.

  - Pořizovaná územní studie je nástrojem územního plánování, jehož cílem je zabránit degradaci využití areálu nevhodnými stavbami, provozními závadami a nekvalitními veřejnými prostranstvími.

  - Cílový charakter řešeného území, jako správního centra kraje, je vytvoření urbanisticky a architektonicky kvalitního areálu s důrazem na funkčnost vnitřní struktury a vnějších vazeb a na podporu vzniku kvalitních kultivovaných veřejných prostranství, a dle možností také architektonicky a technicky kvalitních staveb.

  - V současné době je nutné stabilizovat již využité území, zafixovat kvalitní prvky jeho koncepce a řešit koncepci dalšího rozvoje areálu až po urbanistický detail, tj. pro další známé záměry stanovit účinné podmínky (zásady), které umožní realizaci záměrů v souladu s cílovým charakterem území.

- Obsah řešení územní studie

- Urbanistická a architektonická koncepce

  - Územní studie vymezí jednotlivé stavby, pozemky nebo jejich části pro konkrétní druh využití nebo možnosti funkčního využití.

  - Územní studie bude stanovovat koncepci a podrobné podmínky:

    - pro umístění a prostorové uspořádání staveb

    - pro vymezení a ochranu veřejných prostranství

    - pro uspořádání dopravní infrastruktury

    - pro uspořádání technické infrastruktury

    - pro ochranu charakteru území

  - Pro umístění a prostorové uspořádání staveb mohou být využity například tyto urbanistické, architektonické a provozní podmínky:

    - kompoziční osy

    - dominanty

    - uliční a stavební čáry, případně regulační čáry

    - vzdálenost stavby od hranic pozemků, veřejných prostranství a/nebo sousedních staveb

    - maximální/minimální půdorysná velikost stavby

    - maximální/minimální podlažnost

    - maximální/minimální výška stavby/římsy

    - objem a/nebo tvar stavby/střechy

    - základní údaje o kapacitě stavby

    - maximální zastavitelnost pozemku

    - minimální ozelenění pozemku

    - systém zeleně (nízká, střední a vysoká, popínavá zeleň)

    - systém veřejných prostranství

    - komunikační systém

    - podmínky zajištění parkovacích ploch, atp.

- Doprava

  - Územní studie bude řešit systém silničních komunikací v areálu a jejich napojení na systém města umožňující alternativní vjezd a výjezd do/z areálu více směry – z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu (zejména s ohledem na výjezdy vozidel Zdravotnické záchranné služby, objekt S.O.S. a zvýšenou intenzitu dopravy ve špičkových čtvrthodinách).

  - Územní studie bude řešit dopravu v klidu v areálu. Cílem je řešit parkování efektivnějším způsobem z hlediska záboru ploch (intenzifikace parkování např. parkovacími domy). Budou stanoveny podmínky pro zabezpečení dostatečné kapacity parkování pro všechny nové záměry.

  - Budou navrženy podmínky pro umístění dobíjecí stanice pro elektromobily.

  - Územní studie navrhne, s ohledem na cíle nemotorové dopravy vně i uvnitř areálu, systém komunikací pro pěší a cyklistickou dopravu (příp. jinou nemotorovou dopravu, např. koloběžky). Intenzivněji zatížené úseky těchto komunikací budou funkčně odděleny (pěší zóny, cyklostezky). Budou navrženy návaznosti na pěší a cyklistické trasy v okolí. Bude řešeno parkování kol a dalších obdobných prostředků a dobíjecí stanice pro elektrokola (elektrokoloběžky, apod.). Budou stanoveny podmínky bezbariérového řešení.

  - Budou vytvořeny podmínky pro obslužnost areálu systémy hromadné dopravy a pro plynulý pohyb vozidel hromadné dopravy v areálu.

- Technická infrastruktura

  - Územní studie stanoví základní podmínky koncepce řešení technické infrastruktury.

- Veřejná prostranství

  - Na celkovém obrazu areálu krajských institucí a jeho provozní funkčnosti se významně podílí charakter, struktura a stav veřejných prostranství uvnitř areálu. Veřejná prostranství jsou základním prvkem urbanistické struktury sídel, reprezentují úroveň společenského zřízení, technickou a kulturní vyspělost etap vývoje struktury sídel a jsou jakousi výkladní skříní společnosti.

  - Územní studie, v návaznosti na již založenou kompozici, navrhne kvalitní urbanistickou koncepci prostorového, funkčního a provozního uspořádání veřejných prostranství.

  - Územní studie využije v rámci urbanistického řešení veřejných prostranství potenciálu společenské a kulturní funkce krajské knihovny.

  - V areálu bude navrženo důstojné veřejné prostranství, jehož součástí bude pietní místo věnované členům záchranných a bezpečnostních složek, kteří zemřeli při výkonu služby. Veřejné prostranství bude mít dostatečnou kapacitu a vybavenost pro pořádání společenských akcí.

  - Řešení územní studie bude akceptovat specifické požadavky vyplývající z umístění objektů a provozu složek záchranného systému a krizové řízení.

  - Územní studie se bude zabývat otázkou zajištění bezpečnosti tzv. po pracovní době – v souvislosti s monofunkčním využitím areálu převážně administrativně správními objekty.

  - Územní studie navrhne rozmanité využití, zařízení a doplňkové aktivity v areálu, které nabídnou další možnosti a cíle pro uživatele areálu (slučitelné s hlavními funkcemi areálu).

  - Budou vytvořeny podmínky pro kulturu a umění ve veřejném prostoru, užití výtvarných děl nebo děl užitého umění.

  - Budou vytvořeny podmínky pro využití prvků smart city (chytré město) ve veřejném prostoru.

  - Budou stanoveny podmínky pro omezení vizuálního smogu (vizuální informace, např. reklamy a poutače rušící kvalitu prostředí).

  - Při navrhování podmínek pro veřejná prostranství budou zohledněny vlivy současných klimatických podmínek, budou stanoveny podmínky pro odvodnění ploch a vsakování nebo retenci srážek a využití vodního prvku.

  - Pro pozemky Karlovarského kraje budou stanoveny podrobné zásady utváření veřejných prostranství (koncepce zeleně - viz následující odstavce, materiály povrchů, rozmístění prvků drobné architektury, mobiliáře, potřebného technického vybavení, apod.).

- Zeleň

  - Územní studie se bude zabývat koncepcí řešení zeleně na veřejných prostranstvích. Budou stanoveny rámcové podmínky pro různé druhy zeleně na pozemcích.

  - Pro pozemky Karlovarského kraje bude zpracována podrobná koncepce zeleně, jejíž součástí bude plán péče.

- Společné zásady

  - Výše uvedené podmínky různého typu budou stanoveny pro celé území areálu, již využité pozemky a stavby i pozemky doposud nevyužité, přičemž míra jejich uplatnění nemusí být v celém areálu shodná. Stanovení podmínek nebude nadužíváno. Je žádoucí, aby stanovené podmínky umožnily určitou autorskou volnost pro řešení dosud nerealizovaných záměrů.

  - Podmínky, které není možné nebo nutné stanovovat konkrétně budou formulovány jako doporučení nebo alternativní možnosti.

  - V územní studii bude řádně strukturou členění a formulačně odlišeno, které podmínky jsou jednoznačně stanoveny a které jsou pouhým rámcovým doporučením či nabídkou.

- Koordinace a konzultace

  - Navrhované řešení územní studie bude v průběhu zpracování opakovaně konzultováno s vlastníky a uživateli v řešeném území, dotčenými orgány, oprávněnými investory, s městem Karlovy Vary, Kanceláří architektury města Karlovy Vary a s úřadem územního plánování.

- Požadavky na rozsah, projednání, uspořádání, zpracování a odevzdání dokumentace

- Požadavky na soulad s právními předpisy

  - Územní studie bude zpracována v souladu s právními předpisy v platném znění, například se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami.

- Podklady pro zpracování územní studie

  - Základními podklady územní studie, které zajistí pořizovatel, budou:

    - mapové podklady areálu a mapové podklady pro řešení širších vztahů (mapy DKM, Zabaged)

    - ÚAP KK 2017 a ÚAP ORP 2016 (*.pdf, grafická data *.shp)

    - Územní plán města Karlovy Vary (*.pdf), návrh nového Územního plánu Karlovy Vary (*.pdf, *.shp)

    - územní studie pořízené ÚÚP MM Karlovy Vary týkající se okolí areálu (*.pdf):

      - Územní studie řešení dopravy v polyfunkčním území drobné výroby a služeb (2018)

      - další dle evidence územně plánovací činnosti

    - Urbanistická studie areálu Krajského úřadu (2011) (*.pdf)

    - Projektové dokumentace Vědeckotechnického parku Karlovarského kraje a Informačně vzdělávacího střediska Karlovarského kraje (stavební povolení) a projektová dokumentace Univerzitního kampusu (územní rozhodnutí) - k nahlédnutí na KÚKK odboru regionálního rozvoje

- Podklady budou poskytnuty formou mapových služeb, odkazem na internetové stránky, zaslány elektronicky nebo předány na datovém nosiči. Podklady nebudou pořizovatelem převáděny do jiných digitálních formátů.

- Etapy zpracování a projednání územní studie

  - Územní studie bude zpracována v těchto etapách a v těchto předpokládaných lhůtách, běžících vždy od předání pokynů pro zpracování příslušné etapy

- Průzkumy a rozbory	2 měsíce

- Návrh			4 měsíce

- Čistopis 		2 měsíce

  - Územní studii po I. a II. etapě pořizovatel korespondenčně projedná s vlastníky a správci v řešeném území, městem Karlovy Vary, Kanceláří architektury města Karlovy Vary a úřadem územního plánování. Po etapě Návrh bude pořizovatelem uspořádáno konzultační jednání. V případě potřeby, po celou dobu zpracování územní studie, budou projektantem, v součinnosti s pořizovatelem, operativně pořádány jednotlivé konzultační schůzky.

  - V průběhu prací budou probíhat pracovní schůzky projektanta s pořizovatelem. Jejich termíny budou domlouvány operativně po vzájemné dohodě s tím, že se uskuteční minimálně jednou měsíčně.

- Pozn.: Úkony jednotlivých etap zpracování a projednání územní studie jsou činnosti projektanta, pokud není dále uvedeno jinak.

- I. etapa

  - I. etapa Průzkumy a rozbory zahrnuje zejména tyto činnosti:

    - prověření aktuálnosti řešení Urbanistické studie z roku 2011

    - zjištění širších vztahů z celoměstského hlediska (funkce areálu ve funkční a prostorové struktuře města) příp. regionálního hlediska

    - prověření funkčních a prostorových vazeb na okolní území, z hlediska stávajícího využití i z hlediska předpokládaného budoucího využití dle nového územního plánu

    - zjištění záměrů v okolí areálu (např. záměrů týkající se dopravní a technické infrastruktury a zastavitelných ploch)

    - prověření souvisejících územně plánovacích podkladů

    - prověření stavu limitů využití území

    - analýza majetkoprávních vztahů

    - analýza funkčního využití, prostorových, kompozičních a provozních vztahů území

    - dopravní průzkumy všech druhů dopravy v areálu

    - analýza zeleně

    - kontaktování (ve spolupráci s pořizovatelem) všech aktérů (vlastníků a správců) v území a zjištění všech nových záměrů, ať již ve formě konkrétních stavebních nebo organizačních záměrů, úprav stávajících objektů a ploch nebo vizí na budoucí využití území a provozní nároky

    - průběžné konzultace dle potřeby - s vlastníky a správci v řešeném i navazujícím území

    - vyhodnocení shromážděných podkladů a informací a jejich projednání s pořizovatelem

    - zpracování vlastní dokumentace Průzkumy a rozbory

  - Po dokončení etapy Průzkumy a rozbory pořizovatel v případě potřeby upřesní požadavky na řešení územní studie.

- II. etapa

  - II. etapa Návrh zahrnuje zejména tyto činnosti:

    - komplexní návrh řešení územní studie v souladu s kapitolou 4. tohoto Zadání, případně upřesněnými požadavky

    - zdůvodnění navrženého řešení

    - průběžné projednání návrhu řešení s pořizovatelem

    - příprava podkladů a Power Pointových prezentací na jednotlivá jednání a závěrečné konzultace

    - průběžné konzultace dle potřeby - s vlastníky a správci v řešeném i navazujícím území (jednání zorganizuje a povede projektant v součinnosti s pořizovatelem)

    - celkové závěrečné shrnutí všech dosavadních výsledků územní studie a jejich projednání 
s pořizovatelem

    - doporučení pro případnou úpravu nebo změnu územního plánu

    - zpracování vlastní dokumentace Návrhu územní studie

    - odborný výklad k Návrhu územní studie na konzultačním jednání

    - zpracování návrhu vyhodnocení připomínek k Návrhu územní studie

  - Po dokončení etapy Návrh a jejím projednání pořizovatel zpracuje pokyny pro úpravu pro vypracování dokumentace Čistopisu.

- III. etapa

  - III. etapa Čistopis územní studie zahrnuje zejména tyto činnosti:

    - vyhotovení konečného znění dokumentace územní studie, spočívající především v úpravě textové i grafické části etapy Návrhu zapracováním výsledků konzultací dle pokynů pořizovatele pro vypracování dokumentace Čistopisu

    - zpracování Power Pointové prezentace územní studie

Požadavky na rozsah a uspořádání textové a grafické části dokumentací v jednotlivých etapách

  - Dokumentace předávaná v etapě Průzkumy a rozbory bude obsahovat tyto části

    - Textová část (uspořádána v přehledném členění na kapitoly) bude obsahovat:

    - údaje o pořízení a předchozích aktualizacích územní studie

    - stručný popis vývoje řešeného území

    - popis stávajících širších územních vztahů

    - vyhodnocení shromážděných podkladů a informací

    - analýza stávající zeleně na pozemcích Karlovarského kraje

    - seznam zjištěných záměrů v navazujícím území

    - seznam zjištěných záměrů v řešeném území

    - konstatování problémů k řešení v návrhové etapě

    - záznamy z konzultací

    - Grafická část bude obsahovat výkresy:

      - výkresy širších vztahů	  				M 1:10 000 a M 1:5 000

      - výkres limitů využití území v řešeném území			M 1:2 000

      - výkres stávajícího stavu funkčního využití 			M 1:2 000

      - výkres stávajícího stavu prostorového uspořádání území 	M 1:1000

      - majetkoprávní výkres						M 1:1000

      - schémata postupného zastavování areálu

      - schéma zjištěných záměrů v řešeném území a navazujícím území

      - provozní schéma areálu

  - Dokumentace předávaná v etapě Návrh bude obsahovat tyto části

    - Textová část (uspořádána v přehledném členění na kapitoly) bude obsahovat:

    - koordinace využívání území z hlediska širších vztahů

    - zásady urbanistické koncepce a kompozice území

    - koncepce a podmínky funkčního využití území

    - koncepce a podmínky prostorového uspořádání území

    - koncepce a podmínky systémů veřejných prostranství a zeleně

      - zdůvodnění navrženého řešení urbanistické koncepce a podmínek funkčního a prostorového uspořádání

      - rámcové ekonomické vyhodnocení navrženého řešení pro stavby veřejné infrastruktury a veřejná prostranství

      - doporučení pro úpravu nebo pro změny územního plánu

      - případná doporučení pro navazující předprojektovou a projektovou přípravu staveb, zejména řešení veřejných prostranství

      - koncepce veřejných prostranství na pozemcích Karlovarského kraje

      - koncepce zeleně na pozemcích Karlovarského kraje, zahrnující plán péče

    - Grafická část bude obsahovat výkresy:

      - výkres širších vztahů – podmínky vazeb na sousední území		M 1:5 000

      - hlavní výkres – funkčního využití území				M 1:2 000

      - výkres podmínek umístění a prostorového uspořádání staveb		M 1:1 000

      - schéma urbanistické kompozice a prostorového uspořádání území	M 1:2000

      - výkres(y) koncepce veřejných prostranství a zeleně			M 1:1 000

      - výkres(y) koncepce veřejných prostranství a zeleně na pozemcích Karlovarského kraje										M 1:500 (1:200)

      - zákres návrhu řešení do ortofotomapy

      - axonometrické zobrazení doporučeného prostorového řešení, vizualizace

- Případně další výkresy, detaily, schémata a ideové skici dokládající řešení (např. vybraných veřejných prostranství).

  - Dokumentace předávaná v etapě Čistopisu územní studie bude mít stejný rozsah a uspořádání jako dokumentace v etapě Návrhu.

  - Rozsah a uspořádání dokumentací, názvy jednotlivých částí a měřítka jednotlivých výkresů a schémat mohou být, po dohodě mezi pořizovatelem a projektantem, průběžně upřesňovány.

- Požadavky na zpracování a odevzdání dokumentace

  - Územní studie bude zpracovávána v českém jazyce, digitálně (vyjma ručně zpracovaných skic).

  - Grafická část, včetně zdrojových dat, bude v rovinném souřadnicovém systému S-JTSK Křovák EastNorth.

  - V grafické části budou jednoznačnou symbolikou odlišeny jevy mapového podkladu, současný stav a navrhované prvky.

  - Grafické symboly v legendě budou svou velikostí odpovídat symbolům ve výkrese.

  - Použité písmo a grafické symboly v textové i grafické části všech výstupů budou mít čitelnou obvyklou velikost a přehlednou úpravu.

  - Dokumentace územní studie bude předána v listinné podobě, v etapě:

    - Průzkumy a rozbory - v pěti vyhotoveních

    - Návrh - v pěti vyhotoveních

    - Čistopis - v patnácti vyhotoveních

  - Listinná podoba dokumentace bude předána ve formátu A4 (u výkresů po složení).

  - Paralelně předávaná digitální data ve všech etapách (vždy v jednom vyhotovení, na datovém nosiči) budou obsahovat:

    - kompletní textovou a grafickou část dokumentací a materiálů ve formátu PDF (tzv. 1:1 k listinné podobě), grafická část strukturovaná, s informacemi o prostorovém umístění,

    - kompletní dokumentace jednotlivých etap (vyjma vizualizací a skic) ve strojově čitelném formátu:

      - textovou část dokumentace ve formátu MS Office Word (*.docx)

      - případná tabulková data ve formátu MS Office Excel (*.xlsx)

      - prezentace etapy Návrh a etapy Čistopis ve formátu MS Office PowerPoint (*.pptx)

      - datové vrstvy grafické části dokumentace, ve vektorovém formátu:

        - ve formátech systémů CAD *.dwg, *.dgn, *.dxf, organizovaná v hladinách, včetně popisu datového modelu; nebo

        - v GIS formátu - *.shp, *.gdb, *.mdb (atributová data jsou součástí Shapefile), včetně popisu datového modelu (struktura atributů, hodnoty atributů, významy hodnot atributů, atd.), projektové soubory výkresů/schémat/grafických částí (*.mxd, *.aprx, apod.), 
u projektových souborů nebude zakázaná editace;

- data, vytvořená v rámci územní studie, budou odevzdána topologicky čistá; budou odevzdána všechna zdrojová data a případné ostatní datové vrstvy, které jsou použity v projektových souborech výkresů/schémat

      - Součástí zdrojových dat budou metadatové informace dle EN ISO 19115 (formát *.xml) nebo dle zjednodušené metodiky krajského úřadu pro metadata, zveřejněné na odkazu: http://www.kr-karlovarsky.cz/region/uzem_plan/Stranky/UAP-KK/Metodika-MINIS.aspx.

# GRAFICKÁ ČÁST

- Výkres vymezení řešeného území (Základní mapa ČR)

- Výkres vymezení řešeného území (katastrální mapa)

- Výkres vymezení řešeného území (ORTOFOTO)

- Výřez z hlavního výkresu návrhu Územního plánu Karlovy Vary (návrh 10/2018)

- Výkres funkčního využití území z Urbanistické studie areálu KÚKK z roku 2011

- Katastrální mapa s vyznačení pozemků a budov ve vlastnictví Karlovarského kraje