## Dodatek č. 2

## ke smlouvě o dílo č. 100/2019 ze dne 12. 6. 2019

uzavřená v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

mezi smluvními stranami a za podmínek, jak je uvedeno níže:

#### 1. Smluvní strany

Objednatel:	Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace

se sídlem:				Přemyslovců 129/8, 669 02 Znojmo

zastoupená:				Ing. Vladimírou Durajkovou, ředitelkou

IČ:					00092738

DIČ:			                       není plátce DPH

bankovní spojení:			Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:				1581165309

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1222

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:				WOODWORK Service s.r.o.

se sídlem:				č.p. 213, 664 67 Syrovice

zastoupený:				Ing. Lukášem Spáčilem

zástupce pro věci smluvní:		Ing. Lukáš Spáčil, XXXXXXXXXXX

zástupce pro věci technické:		XXXXXXXXXXXXXXXXX

tel./ e-mail:				lukas.spacil@wood-work.cz

IČ:					29196973

DIČ:					CZ29196973

číslo účtu:				2299328359/0800

zápis v obchodním rejstříku:		C 64922 vedená u Krajského soudu v Brně

(dále jen „Zhotovitel“)

#### 2. Účel dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 100/2019 ze dne 12. 6. 2019 (dále jen „dodatek“) spočívající v rozšíření a zúžení předmětu plnění  – ceny a prodloužení termínu realizace.

#### 3. Termín a místo plnění, staveniště

Doba realizace nově zní:

Doba realizace maximálně do 4,5  měsíců od předání staveniště.

Předpokládané ukončení: nejpozději do  28. 2. 2020

#### 4. Cena za dílo

V článku 4. Cena za dílo se mění bod 4.2.

4.2. Cena za provedení díla je sjednána takto:

Původní cena celkem:

Cena díla bez DPH:                         699.092 Kč

DPH 21%                                         146.809 Kč

Cena díla celkem vč. DPH činí:        845.901Kč

Nahrazuje se textem:

Vícepráce:

Cena bez DPH                              60.965,06 Kč

DPH                                              12.802,66 Kč

Cena s DPH                                  73.767,72 Kč

Méněpráce:

Cena bez DPH                            - 111.825,69 Kč

DPH                                            -   23.483,39 Kč

Cena s DPH                               -  135.309,08 Kč

Cena celkem:

Cena bez DPH                               648.231,37 Kč

DPH                                               136.128,27 Kč

Cena s DPH                                   784 359,64 Kč

Rozsah prací, o které se rozšiřuje a zužuje předmět plnění, je blíže specifikován ve změnovém listě a v položkovém rozpočtu, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

#### 5. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele, jedno vyhotovení je určeno pro zhotovitele.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v informačním systému registru smluv dle zákona 340/2015 Sb.

- Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku seznámily a souhlasí s ním.

Příloha:

Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

| V Syrovicích, dne 10. 1. 2020 Za Zhotovitele: …………………………….. Ing. Lukáš Spáčil WOODWORK Service s.r.o. | Ve Znojmě, dne 13. 1. 2020 za Objednatele: ………………………..………………. Ing. Vladimíra Durajková Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace |
| --- | --- |