## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na akci: „Stavební úpravy a přístavba školy, části budov B a C, Základní školy a Mateřské školy Kroměříž, F. Vančury“ dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

- SMLUVNÍ STRANY

  - Objednatel			          :	   Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury

Sídlo	:	F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž

Statutární orgán	:	Mgr. Ludmila Kočí ředitelka školy

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních	:	Mgr. Ludmila Kočí ředitelka školy

b) ve věcech technických	:	Mgr. Ludmila Kočí ředitelka školy

IČ	:	47935928

DIČ	:	CZ47935928

Bankovní ústav	:	Komerční banka Kroměříž

Číslo účtu	:	8323710257/0100

Tel.	:	xxx

E-mail	:	xxx

  - Zhotovitel			          :	AKTEprojekt s.r.o

Sídlo	:	Kroměříž, Kollárova 629

Statutární orgán	:	s.r.o

Zapsán v obchodním rejstříku	:	KS-obch. Rejstřík  Brno, Husova 15, oddíl C  vložka  47999

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních 	:	Ing.arch. Milan Krouman

b) ve věcech technických	:	Ing.arch. Milan Krouman

IČ	:	26960834

DIČ	:	CZ26960834

Je / není plátcem DPH	:	plátce DPH

Bankovní ústav	:	ČSOB

Číslo účtu	:	194654220/0300

Tel. / Fax	:	 xxx

E-mail	:	 xxx

Dodatek č. 1 smlouvy č. ZSMSKM/2559/2019 (číslo zhotovitele: P13-19) ze dne 10.12.2019 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu předání projektové dokumentace pro provádění stavby.

- Předmět dodatku

  - Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele z objektivního důvodu dohodly na prodloužení termínů plnění díla. Objektivním důvodem je v tomto případě skutečnost, že došlo ke změně rozsahu projekčních prací. Objednatel musel reagovat na změnu projektu vzhledem k úpravě financování projektu. Lhůta, o kterou je doba plnění díla prodloužena, odpovídá celkové lhůtě, se kterou se počítalo v rámci přípravy výběrového řízení na zpracování předmětu plnění.

- změny ve smlouvě o dílo

  - Článek 3. Termíny a místo plnění, odst. 3.1 se upravuje následovně:

- Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.1. v termínu do 8.02.2020.

- Závěrečná ustanovení

  - Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.

  - Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

  - Dodatek se vyhotovuje v 5 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

| V Kroměříži dne 9. 1. 2020 |  | V Kroměříži dne 9. 1. 2020 |
| --- | --- | --- |
| …………………………………………. |  | …………………………………………. |
| za objednatele |  | za zhotovitele |
| Mgr. Ludmila Kočí |  | Ing. arch. Milan Krouman |
| ředitelka |  | jednatel |