**Dodatek č.1**

**ke Smlouvě o dílo „Rozšíření datové sítě SFK“ ze dne 18.9.2019**

(dále jen „**Dodatek**“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

**Objednatel:** **Státní fond kinematografie**

Sídlem: Dukelských hrdinů 530/47, Holešovice, 170 00 Praha 7

Zastoupen: Mgr. Helenou Bezděk Fraňkovou, ředitelkou

Telefon: 224 301 278

IČ: 01454455 DIČ: CZ01454455

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 29720001/0710

Ve věcech technických oprávněn jednat: Jan Doležal

(dále jen ,,**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel: OMNILINK Services a.s.**

Sídlem: V korytech 3155/23, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Zastoupená: Ing. Martinem Kličkou, předsedou představenstva

Telefon: 733 533 433

IČ: 24298557 DIČ: CZ24298557

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 107-4380190237/0100

Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Robert Horčík a Ing. Jakub Černý

(dále jen ,,**zhotovitel**“)

(společně jako „**smluvní strany**“)

Z důvodů na straně objednatele, kdy nebylo možno dílo dokončit v původně stanovené době, se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

I.

Znění čl. II. odst. 1 se nahrazuje novým zněním:

Zhotovitel se zavazuje dokončit realizaci a předat dílo nejpozději do 30.4.2020.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**OMNILINK Services a.s. Státní fond kinematografie**