**Smlouva o dílo**

Smluvní strany:

1. Název: Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace

IČO: 45214859

DIČ: CZ45214859

Zastoupená: ředitelem Mgr. XXXXXXXXX

Kontakt: Tel.: 555 538 890 e-mail: XXXX@zsjubilejni.cz

dále jen „objednatel“

a

1. Hybaj, s.r.o., Nový Jičín, Myslbekova 21, IČ: 286 33 474, DIČ: CZ28633474

Zastoupená jednatelem společnosti panem XXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“,

uzavírají na základě vzájemné shody tuto :

 **Smlouvu o dílo**

 **Článek I.**

 **Předmět smlouvy**

Předmětem této smlouvy je úprava 2 ks doskočišť pro skok daleký na sportovních hřištích objednatele na pracovištích Jubilejní 3 a Dlouhá 56 v Novém Jičíně.

**Specifikace díla:**

Zhotovení díla spočívá v: bourání stávajícího obrubníku po podélných stranách doskočišť, dodávka a montáž pryžového obrubníku, dodávka a kotvení úchytů pro krycí plachtu, krycí plachta doskočiště (propustná). Seznam a prvků, dodávek a prací je specifikován v příloze č. 1 - Položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy.

**Článek II.**

**Doba plnění**

Započetí díla dne 3. 12. 2019, ukončení díla nejpozději do 31. 12. 2019, pokud nebude v samostatném dodatku ujednáno jinak v závislosti na klimatických podmínkách. V případě, že zhotovitel nemůže pokračovat v provádění prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek, nebo z důvodu nedodržení součinnosti objednatelem, se provádění prací zastavuje. Tato skutečnost bude zapsána ve Stavebním deníku a objednatel o ní bude neprodleně informován. Termín ukončení díla se pak prodlužuje o počet dnů, kdy bylo provádění prací zastaveno, včetně víkendů a svátků.

**Článek III.**

**Cena za dílo**

1. Cena za provedení díla činní celkem:

**62 550,- Kč, bez DPH**,

**75 686,- Kč vč. DPH.**

**Článek IV.**

**Platební podmínky**

1. Cena za provedení díla bude uhrazena jednorázově na základě faktury – daňového dokladu se splatností 30 dnů ode dne předání díla objednateli, přičemž datem předání díla se rozumí datum uvedené v Protokolu o předání a převzetí díla podepsaném oběma smluvními stranami. Účet zhotovitele: 2200267067/2010 Fio banka Nový Jičín.
2. Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně oznámit objednateli.
3. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním jeho závazku z této smlouvy. Cena zahrnuje také dopravu zboží na adresu zadavatele (Jubilejní 484/3 Nový Jičín a Dlouhá 56 Nový Jičín – dle umístění jednotlivých položek v příloze č. 1 – Položkový rozpočet.

4. Za prodlení s úhradou ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet sankci ve výši 0,2 % z ceny díla /cena díla s DPH/, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

5. Při nedodržení termínu uvedených v odstavci II. této smlouvy sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den, o který budou výše uvedené termíny překročeny. Nárok na náhradu škody tím není dotčen.

**Článek V.**

**Předání a převzetí díla**

1. Převzetí díla bude provedeno po dokončení všech částí díla. Zhotovitel vyzve objednatele písemně e-mailem nejpozději 3 dny předem k jeho předání a převzetí v místě plnění. Na základě toho je objednatel povinen zvolit termín předání díla v rámci této třídenní lhůty a následně se v tomto zvoleném termínu dostavit k převzetí díla. V případě, že se objednatel ve zvoleném termínu k převzetí díla nedostaví, pokládá se dílo tímto dnem za předané objednateli, což bude zaznamenáno v Protokolu o předání a převzetí díla.
2. Konečné předání a převzetí celého díla mezi objednatelem a zhotovitelem proběhne pochůzkou v místě provádění díla a o výsledku předávacího řízení se pořídí písemný předávací protokol. Veškeré vady a nedostatky nebránící užívání díla se formou soupisu písemně zaprotokolují v příloze tohoto zápisu. Vady platí jak odstraněné tehdy, je-li to objednatelem protokolárně potvrzeno. Vady a nedostatky nebránící užívání díla nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem.

**Článek VI.**

**Záruční doba**

1. Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce 24 měsíců .
2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla.
3. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.
4. Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním.

**Článek VII.**

**Součinnost**

1. Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost v tomto rozsahu: zpřístupnění místa v pracovních dnech, o sobotách i nedělích a státních svátcích.
2. Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odst. 1 tohoto článku neovlivní kvalitu plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem nového termínu plnění.

**Článek VIII.**

**Platnost smlouvy**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

**Článek IX.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
3. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

**Přílohy:**

1. Položkový rozpočet

V Novém Jíčíně dne 2. 12. 2019

......................................................... .............................................................

 za objednatele za zhotovitele

XXXXXXXXX XXXXXXXXX, jednatel