SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

- I. Smluvní strany

l. Objednatel:  Jihlavské vodovody a kanalizace a.s. Masarykovo nám. 97/1,

586 01 Jihlava

Zastoupená:	Ing. Jiřím Benáčkem, předsedou představenstva

IČO: 29248281, sp. Zn. B 6233 vedená u Krajského soudu v Brně

DIČ: CZ29248281

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu: 43-7571280247/0100

2. Zhotovitel:   M Projekt CZ s.r.o., 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí

Zastoupený: Ing. Milošem Popelářem, ředitelem a jednatelem společnosti

Zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Hradci Králové

Oddíl C, vložka 34200

IČO: 035 08 544

- DIČ: CZ 035 08 544

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 107-8788330297/0100

3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele:    Ing. Jiří Benáček, předseda představenstva

za zhotovitele:     Ing. Miloš Popelář, ředitel a jednatel spol.

- Projektový manažer objednatele:                        RNDr. Petr Pospíchal

- petr.pospichal@jvak.cz

- Tel: 567 167 576

- Věci technické objednatele:                                	Marek Hurda

marek.hurda@jvak.cz

tel. 567 167 574

Martin Štoll

martin.stoll@jvak.cz

Tel: 567 167 573

za zhotovitele:   	                                        Ing. Miloš Popelář, ředitel a jednatel

autorizovaný inženýr

ČKAIT IVOO 0701003

+ 420 463 035 026, +420 603 944 946

popelar@mprojektcz.cz

- II. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat projektovou „Projektovou dokumentaci na napojení vodovodu příměstské části Jihlava – Zborná na skupinový vodovod“ v rozsahu:

-  umožňující vydání územního rozhodnutí u příslušného obecného stavebního úřadu

- umožňující vydání stavebního povolení u příslušného obecného stavebního úřadu a stavebních povolení u speciálních stavebních úřadů (speciální stavební úřad pro stavbu vodních děl a speciální stavební úřad pro silnice II. a III. třídy, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace)

- pro vypsání zadávacího řízení na stavební práce, přičemž projektová dokumentace bude splňovat požadavky zadávací dokumentace dle §§ 44 až 46 zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

Zhotovitel se dále zavazuje zajistit autorský dozor při realizaci stavby a provádět inženýrskou činnosti spočívající v zajištění veškerých úkonů potřebných k vydání všech nutných rozhodnutí, souhlasů, stanovisek a povolení nezbytných k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, popř. dalších rozhodnutí nutných k realizaci stavby v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se Stavebním zákonem, Zákonem o vodovodech a kanalizacích, Zákonem o vodách a Zákonem o pozemních komunikacích

- zabezpečení veškerých průzkumných prací a činností nutných pro plnění díla tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby v zájmu zajištění dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod v dotčené oblasti na akci:

„ Projektová dokumentace na napojení vodovodu příměstské části Jihlava – Zborná na skupinový vodovod“

1. Předmět díla bude proveden:

- V rozsahu a souladu s podmínkami výzvy ze dne 19.2. 2016

- Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s příslušnými normami, zákony a předpisy platnými v době provádění díla.

- Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánu a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon) a v rozsahu platných souvisejících vyhlášek a příloh o dokumentaci staveb.

- Inženýrská činnost bude spočívat v zajištění veškerých úkonů potřebných k vydání všech nutných rozhodnutí, souhlasů, stanovisek a povolení nezbytných k vydání územního rozhodnutí a stavebních povolení, popř. dalších rozhodnutí, nutných k realizaci stavby v souladu se stavebním zákonem. Součástí bude záborový elaborát pozemků dotčených stavbou sloužící jako podklad pro uzavření majetkoprávních smluv.

- Projektová dokumentace bude sloužit i pro účely zadání veřejné zakázky na stavební práce.

- Jako součást projektové dokumentace zhotovitel vypracuje plán kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 18q  vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění.

- Součástí průvodní zprávy projektové dokumentace bude informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu (normy, vyhlášky apod.)

- Počet vyhotovení pro objednatele:

- projektová dokumentace pro územní řízení vč. dokladové části pro územní řízení

4 vyhotovení v tištěné podobě + 1x digitálně na CD (pdf)

- projektová dokumentace pro stavební povolení vč. dokladové části pro stavební

povolení

10 vyhotovení v tištěné podobě + 1 digitálně na CD (pdf)

- projektová dokumentace pro vypsání zadávacího řízení na stavební práce

10 vyhotovení v tištěné podobě + 1x digitálně na CD (pdf)

i)    Předmět díla bude proveden dle nabídky zhotovitele ze dne ……….. (doplní uchazeč)

2. Zhotovitel vypracuje předmět díla svým jménem a na svoji odpovědnost podle ustanovení § 2589 a násl. občanského zákoníku.

3. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zpracování díla skryté překážky, které znemožní provedení  díla v dohodnutém rozsahu, je povinen bez odkladu o této skutečnosti informovat objednatele. Do doby předání stanoviska objednatele je zhotovitel oprávněn přerušit práce na zhotovení díla.

4.  Požadavky objednatele – projektová dokumentace bude kromě jiného obsahovat:

- zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby      a  nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby bude dokumentace řešit přeložky těchto sítí případně jejich ochranu,

-  zajištění   všech nápojných míst inženýrských sítí,

-  potřebné   doměření geodetického zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území

stavby,

- výkaz výměr vč. rekapitulace nákladů 1x v tištěné podobě (neoceněné výkazy výměr   jednotlivých profesí v členění dle položek Seznamu orientačních cen stavebních prací vydaných ÚRS Praha 2014 + 1x v elektronické podobě na CD ve formátu ORF popř. XLS (stavební část i všechny profese), výkaz výměr bude zpracován tak, aby byl v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce, přičemž úprava excelových souborů výkazu výměr bude zpracována tak, aby byl sloupec buněk (množství) uzamknut a aby po doplnění jednotkových cen soutěžícími docházelo k automatickému výpočtu cen celkem a k jejich součtům, součástí bude rekapitulace všech objektů,

- rozpočet vč. rekapitulace nákladů v jednom vyhotovení v tištěné a 1x v elektronické podobě (ve formátu ORF popř. XLS) s rekapitulací celkových nákladů stavby, dodaný samostatně, rozpočty a výkazy výměr budou členěny na investiční a provozní výdaje v souladu s vyhláškou č. 323/2002 Sb. Ministerstva financí ČR o rozpočtové skladbě v platném znění. Před zahájením prací na rozpočtové části si zhotovitel s objednatelem odsouhlasí způsob členění rozpočtu z hlediska budoucího zatřídění majetku.

5.	Autorský dozor bude prováděn v rozsahu přílohy 9 sazebníku UNIKA 2014.

- III. termíny plnění

1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:

1.1.  Zahájení prací:		                    podpisem smlouvy o dílo

1.2.  Lhůta dokončení PD pro územní rozhodnutí vč. podání žádosti o vydání územního    rozhodnutí s přílohami:                              10 týdnů od podpisu smlouvy o dílo

1.3.  Lhůta dokončení PD pro stavební povolení vč. podání žádosti o vydání    
 stavebního povolení s přílohami:       18 týdnů od podpisu smlouvy o dílo

1.4.  Lhůta dokončení PD pro vypsání zadávacího řízení na stavební práce

22 týdnů od podpisu smlouvy o dílo

1.5.  Autorský dozor – vykonávaný v průběhu realizace stavby. Předpokládaná doba trvání autorského dozoru v průběhu realizace díla předpokládá objednatelem je v rozsahu max. do 100 hodin (max. 2 hodiny týdně po dobu max. 50 týdnů).

Uvedené lhůty v odstavcích 1.2., 1. 3. a 1. 4. nevylučují možnost dřívějšího plnění.

2.    Dodávka bude splněna:

- dle bodu 1. 5. dokončením stavby jako celku a vydáním kolaudačního souhlasu.

3. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v odst. IV. této smlouvy.

- IV. CENA ZA DÍLO

- Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou zhotovitele z ……… (doplní uchazeč). V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění předmětu díla dle této smlouvy.

Projektová  dokumentace pro územní řízení vč.

inženýrské činnosti                                                                                                 139 000,- Kč

Projektová dokumentace pro stavební povolení

vč. inženýrské činnosti                                                                                             80 000,- Kč

Projektová dokumentace pro vypsání zadávacího řízení na stavební práce

vč. inženýrské činnosti                                                                                            45 000,- Kč

Autorský dozor v průběhu realizace stavby                                                             15 760,-Kč

Cena celkem v Kč bez DPH					                                  279 760,- Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného  
    plnění.

- V. Fakturování a placení

1. Faktury budou vystaveny po splnění jednotlivých částí díla dle čl. IV.1.a budou mít náležitosti   daňového dokladu.

2. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů ode dne doručení.  Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

- VI. Ostatní Ujednání

- Zhotovitel svolá výrobní výbory v průběhu prací na projektu pro územní řízení a v průběhu prací na projektové dokumentaci pro provádění stavby.

- Objednatel poskytne zhotoviteli dostupné digitální geodetické zaměření lokality.

- V zájmu zajištění sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících pokutách:

- při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dodat předmět díla v termínech stanovených v čl. III. 1. 2., III 1. 3. a III. 1. 4. této smlouvy, činí smluvní pokuta  0,1% z celkové ceny díla v Kč bez DPH za každý, i započatý, den tohoto prodlení. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst vůči kterékoliv faktuře na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty.

- při vadném plnění zhotovitele za každou reklamovanou vadu dodaného projektu, která zvyšuje cenu stavebních prací, činí smluvní pokuta 5% ze zvýšené ceny těchto stavebních prací. Nárok na smluvní pokutu vzniká i v případě odstranění vady              do 15 dnů od doručení reklamace.

- při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,05%   z fakturované částky za každý den prodlení.

- splatnost smluvních pokut se sjednává  - do 30 dnů po předání vyúčtování.

- smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda        a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

- Připomínky objednatele a orgánů veřejné správy učiněné v rámci stavebních řízení je zhotovitel povinen zapracovat v rámci předmětu této smlouvy do projektové dokumentace a provést je v souladu s platnými předpisy.

- Objednatel prohlašuje, že vlastní dostatečné prostředky na úhradu projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy.

- Případné vzniklé škody při provádění prací vinou zhotovitele odstraní zhotovitel na vlastní náklady. Odpovědnost za škodu se bude řídit ustanovením § 2913 a násl. občanského zákoníku. Pro odpovědnost za vady platí ust. § 2615 a § 2629 občanského zákoníku.  Záruční doba činí 60 (šedesát) měsíců a počíná běžet od předání a převzetí díla.

- Pro případ vady projektu sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat              a  povinnost  zhotovitele bezplatně odstranit vady díla ve lhůtě stanovené v odst. 7. tohoto článku. Objednatel uplatní vady díla písemnou formou.

- Zhotovitel se vyjádří po přijetí reklamace nejpozději do 10 dnů. V případě, že tak neučiní nebo neodstraní vady do 10 dnů po uznání reklamace, pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, zaplatí zhotovitel za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 500,- Kč.

- Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli při následné realizaci stavby na základě zhotovitelem zpracované projektové dokumentace, pokud by její příčinou byly chyby a nedostatky této projektové dokumentace.

- Vlastníkem zhotovovaného projektu je zhotovitel, který také nese nebezpečí škody.  
 Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody přechází na objednatele předáním a převzetím  
 předmětu díla.

- Využití projektové dokumentace je určeno výhradně pro plnění předmětu díla a další   
 využití dokumentace je možné jen s písemným souhlasem zhotovitele.

- Převzetí projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti         
  za řádné a úplné provedení předmětu díla a odpovědnosti za vady.

- Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

- Případné změny a rozšíření díla budou oceněny dle Sazebníku UNIKA, platném v době ocenění, snížené o 25%.

- Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobených jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele ve výši min. 2 mil. Kč. Doklad o pojištění je povinen na vyžádání předložit objednateli. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel, a to až do předání celého díla objednateli. Nedodržení této povinnosti zhotovitelem je, vedle zákonné úpravy, podstatným porušením Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele a opravňuje objednatele vedle zákonné úpravy dle § 2001 obchodního zákoníku od smlouvy odstoupit.

- VII. Závěrečná ustanovení

- Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran               při podpisu smlouvy.

- Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

- Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

- V Jihlavě dne:  30.3.2016                                                      V Ústí nad Orlicí. 24.3.2016

Objednatel                                                                                                                   Zhotovitel