Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0029/2019

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smluvní strany

| Zhotovitel: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Název: | JS Moravská Třebová s.r.o. |
|  | Sídlo: Telefon: | Linhartice 60, 571 01 Moravská Třebová 777 279 000 |
|  | DIČ: | CZ28811852 |
|  | IČO: | 28811852 |
|  | Zastoupen: | František Navrátil, jednatel |
|  | Bankovní spojení: | KB Moravská Třebová, č.ú. ……………………………….. |
|  | Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: | Jan Jeřábek |
| Objednatel: |  |  |
|  | Název: | Město Moravská Třebová |
|  | Sídlo: Telefon: | T. G. Masaryka 29 +420 461 353 160 |
|  | DIČ: | CZ00277037 |
|  | IČO: | 00277037 |
|  | Zastoupen: | Ing. Tomášem Kolkopem, starostou města |
|  | Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. č.ú. 27-1283386349/0800 |
|  | Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: | ……………………., referent OISM |

- Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 (dále jen dodatek) je posunutí termínu realizace v článku II. Čas plnění.

- Čas plnění

Původní termín plnění:

- zahájení prací:		do 1. 9. 2019

- dokončení prací:	nejpozději do 30. 11. 2019

se mění na nový čas plnění:

- zahájení prací:		do 1. 7. 2020

- dokončení prací:	nejpozději do 25. 8. 2020

- Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost a závaznost                                 originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a to nejpozději do 30 dnů od podpisu dodatku.

4. Dodatek je v souladu s  usnesením rady města č. 956/R/141019 ze dne 14. 10. 2019.

| František Navrátil jednatel |  | Ing. Tomáš Kolkop starosta města |
| --- | --- | --- |

V Moravské Třebové 6. 1. 2020