- DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ č. TSML/ 55 /18 O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Zhotovitel:	Complet San s.r.o.

Staškova 1217/14, 460 14 Liberec - 14 Ruprechtice

Bank. spojení: KB. a.s č.ú.: 107–1567780217/0100

IČO: 28751558   	DIČ: CZ-28751558

zastoupený: David Gorol, jednatel společnosti

Objednatel:	Technické služby města Liberce a.s.

Erbenova 376,  460 08  Liberec 8

zapsané v OR u Krajského soudu v Ústí n. L. dne 1. 1. 1997, oddíl B, vložka 877

IČO: 25007017	DIČ: CZ-25007017

Bank. spojení: KB Liberec, č.ú.: 639-461/0100

zastoupený:

ve věcech smluvních: 	Ing. Petr Šimoník, předseda představenstva

ve věcech technických: 	Ing. Petr Malaník, vedoucí střediska čištění města

Smluvní strany se tímto dodatkem č.1 dohodly na doplnění a změnách následujícícho bodu smlouvy o poskytování služeb:

Předmět dodatku

- Na základě dohody smluvních stran se mění termín smlouvy z 31.12.2019  na 31.12.2020 z důvodu  neprovedení pravidelné údržby v plném rozsahu z důvodu omezených finančních prostředků.

Závěrečná ujednání dodatku č.1

- Ostatní ustanovení smlouvy o poskytování služeb  nedotčená tímto dodatkem č.1  se nemění a zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek č.1  je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a jedno Poskytovatel.

- Platnost a účinnost tohoto dodatku č.1 nastává  dnem jeho podpisu.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem této Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své podpisy:

V Liberci dne 30. 12. 2019					V Liberci dne 30. 12. 2019

za zhotovitele:							za objednatele:

……………………………………..				……………………………………

David Gorol				                 	 Ing. Petr Šimoník

jednatel					        předseda představenstva