Č.j. objednatele: 281388/2019-ČRA

Dodatek č. 4

smlouvy č.j.: 280954/2017-ČRA k veřejné zakázce č. BA-2012-001-FO-23066/5 s názvem „Instalace geotermálního vytápění ve škole sv. Sava – Ševarlije“

smluvní strany:

### objednatel: 		Česká republika – Česká rozvojová agentura

zastoupený: 		Mgr. Štepánkou Liteckou, ředitelkou

se sídlem: 		Nerudova 3, 118 50 Praha 1

IČO: 			75123924

Kontaktní osoba:	XXXXXXXXXXX

Telefon:		XXXXXXXXXXX

bankovní spojení: 	Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

číslo účtu: 		0000 – 72929011/0710

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:		AQUA-GAS, s.r.o.

zastoupený:		XXXXXXXXXXX

se sídlem:		Berkova 92, 612 00 Brno

zapsaný:		v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, C 292 65

IČO: 			25513117

DIČ: 			CZ25513117

bankovní spojení:	UniCredit Bank

číslo účtu:		2113062709/2700

(dále jen „zhotovitel“)

###### Článek 1

###### Předmět dodatku

I.1	 Smluvní strany Smlouvy o dílo ze dne 21.9.2017, č.j. 280954/2017-ČRA (dále jen  „Smlouva“) se s ohledem na trvající prodlení místního partnera se zajištěním povolení pro vypouštení vody do řeky, dohodly na změně následujících odstavců Smlouvy, které budou nově znít takto:

  - Objednatel zaplatí zhotoviteli za kompletní realizaci celého předmětu plnění smluvní celkovou cenu ve výši   4.713.892,-Kč (slovy: čtyřimilionysedmsettřinácttisícosmsetdevadesátdvakorun českých) včetně DPH. Smluvní cena je akceptovaná oběma stranami jako nepřekročitelná. Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel.  Z toho částka, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za část realizace předmětu plnění v roce 2020 je 224 500.- Kč (slovy: dvěstědvacetčtyřitisícpětset korun českých) včetně DPH.

3.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění nejpozději do 30. 11. 2020.

3.3. Zhotovitel je povinen předložit zprávu o realizaci předmětu plnění oprávněnému zástupci objednatele, a to nejpozději do 30.11.2020. Tato zpráva bude obsahovat přehled realizovaných aktivit předmětu plnění dle Přílohy č. 1 smlouvy, doložení jejich požadovaných výsledků a zhodnocení ve vztahu k plánu předmětu plnění, hodnocení řízení realizace předmětu plnění včetně řízení rizik, závěry a případná doporučení k dalšímu postupu.

Zpráva bude zpracována na objednatelem stanoveném formuláři pro zprávu o realizaci předmětu plnění. Zpráva bude předložena v českém jazyce v tištěné, a současně i v elektronické podobě na datovém nosiči (CD, DVD či flashdisk).

Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele, zda zprávu schvaluje či zda požaduje její přepracování či doplnění, nejpozději do 3 týdnů od jejího doporučení (nebude-li objednatel v této lhůtě zhotovitele informovat, nejedná se o schválení zprávy). Bude-li objednatel požadovat přepracování či doplnění zprávy, zavazuje se zhotovitel zprávu doplnit/přepracovat do 2 týdnů a doručit ji objednateli. Tento postup se bude opakovat, včetně uvedených lhůt, dokud nebude zpráva objednatelem schválena.

Poschválení zprávy objednatelem předá zhotovitel její finální verzi zastupitelskému úřadu České republiky v zemi příjemce, a to v elektronické podobě (e-mailem).

I.2.        Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny. Smluvní strany konstatují, že

uzavřením tohoto dodatku se celková cena díla nemění.

I.3	Tento dodatek č. 4 Smlouvy je vyhotoven ve třech  stejnopisech, dva pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

I.4	 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

I.5	 Tento dodatek č. 4 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.

V Praze, dne             2019	           V Praze, dne           2019

za objednatele: 		     za zhotovitele:

…………………………………..			…………………………………..

XXXXXXXXXXX                                           	XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX                         	XXXXXXXXXXX