Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

Č.j.: objednatele :  SML/0293/2016/ŽP

Č.j.: zhotovitele :   RN/ 7309-02/16/Nav

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících ustanovení občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL:		Město Litovel

Nám. Přemysla Otakara  778, 784 01 Litovel

IČ:				00299138

DIČ:				CZ0299138

bankovní spojení:		KB,a.s.

číslo účtu: 			19-3620811/0100

telefon:			724 179 132

zastoupení ve věcech smluvních:         Ing. Zdeněk Potužák,starosta města

zastoupení ve věcech technických:	   Ing. Pavel Kurfurst,vedoucí odboru ŽP

/dále jen objednatel/

ZHOTOVITEL:			ZAHRADA Olomouc s.r.o.

Železniční 469/4, 779 00 Olomouc

IČ:					48395013

DIČ:   					CZ 48395013

bankovní spojení:			ČSOB Olomouc

číslo účtu:				233 033 006/0300

telefon:				585315022

fax:					585315023

zastoupení v věcech smluvních:	Ing. Jaromír Opravil,jednatel

zastoupení ve věcech technických:	Ing. Pavel Navrátil,technik realizací sadovnických úprav

Firma je zapsána vobchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6396

/dále jen zhotovitel/

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, čímž se zhotovitel zavazuje, že na své náklady a nebezpečí provede pro objednatele dílo specifikované v čl. II. této smlouvy o dílo a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl. III. a IV. Této smlouvy a to za podmínek dále ve smlouvě sjednaných.

Smluvní strany se dohodly na změně podmínek předmětné smlouvy takto:

III.

Termíny plnění

1.     Dokončení prací:  30.6.2017

PROHLÁŠENÍ

V důsledku suchého průběhu počasí konce září 2016 a  října 2016 s nedostatkem srážek došlo k vyklíčení osiva nově založeného trávníku na přelomu měsíce října a listopadu 2016. Z agrotechnického hlediska nemohl být proveden 1. pokos trávníku s následným založením keřových skupin. Provedení výsadby keřů za těchto okolností by znamenalo značné poškození nově založeného trávníku. Proto se strany vlivem těchto objektivních skutečností dohodly na výše uvedené změně smlouvy v souladu s agrotechnickými lhůtami vegetačních úprav.

Tento dodatek byl schválen Radou města Litovel  dne 8. prosince 2016, číslo usnesení: 1378/45.

Ostatní podmínky smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá strana obdrží jedno vyhotovení.

V Litovli dne 13.12. 2016	                  	         V Olomouci dne 13. 12. 2016

Město Litovel	 		                                  ZAHRADA Olomouc s.r.o.

Nám. Přemysla Otakara 778                                    Železniční 469/4, 779 00 Olomouc

784 01 Litovel			                                  IČ: 48395013

IČ: 00299138

....................................................		         ........................................................

Ing. Zdeněk Potužák			                   Ing. Jaromír Opravil

starosta města Litovel	                                            jednatel společnosti

ZAHRADA Olomouc s.r.o.