Smlouva o dílo AGR2016092601

Česká zemědělská univerzita v Praze

sídlem Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol

IČO: 60460709

DIČ: CZ60460709

Zastoupená: Ing. Janou Vohralíkovou, kvestorkou

veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb. (dále jen „Objednatel“)

a

ICNET s. r. o.

sídlem Prokopova 170, 281 63 Kostelec nad Černými lesy

IČO: 26151090

DIČ: CZ26151090

zastoupená Ing. Petrem Votavou, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 74785

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu příslušných ustanovení zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“) tuto

Smlouvu o dílo:

(dále jen „Smlouva“)

# Předmět Smlouvy

## Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, a to:

### Vytvoření datového konektoru pro systém IDM – Identity Vault – Provozní MS Active Directory,

### kdy specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy, která tvoří její nedílnou součást (dále společně jen „Dílo“).

## Zhotovitel se zavazuje zhotovit a předat Dílo podle této Smlouvy Objednateli ve stanovených termínech, v dohodnuté kvalitě a řádně.

## Objednatel se za podmínek touto Smlouvou stanovených zavazuje Dílo převzít, převzít na sebe vlastnické právo k Dílu a nebezpečí škody za podmínek dále uvedených v této Smlouvě a zaplatit za Dílo dohodnutou cenu.

## Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli při plnění předmětu této Smlouvy nezbytnou součinnost, zejména nastavení příslušných systémů na straně Objednatele, poskytnutí uživatelských oprávnění a dalších informací nutných pro dokončení Díla.

## Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli po předání Díla podporu v rozsahu Přílohy č. 2 k této Smlouvě

# Cena a platební podmínky

## Cena za Dílo je sjednána dohodou smluvních stran a je stanovena jako konečná a obsahuje již veškeré náklady související s plněním předmětu Smlouvy včetně cestovních nákladů, náklady na práci přesčas a jiných nákladů Zhotovitele souvisejících s Dílem a dalšími plněním Zhotovitele sjednanými na základě této Smlouvy. Výše ceny Díla je stanovena v příloze č. 3 této Smlouvy, která tvoří její nedílnou součást (dále jen „Cena“).

## Zhotovitel je oprávněn vystavit Objednateli daňový doklad (fakturu) na Cenu za Dílo po předání Díla ve smyslu článku 3. této Smlouvy.

## V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoliv částky dle této Smlouvy se Objednatel zavazuje uhradit Zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den.

## Cena za Dílo bude Objednatelem uhrazena v české měně na základě daňového dokladu – faktury, a to bezhotovostním převodem. Fakturu je Zhotovitel povinen vystavit do 15 dnů po řádném a včasném předání a převzetí Díla, příp. po odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných v předávacím řízení, a to na základě předávacího protokolu.

## Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního 
a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury Objednateli.

## Splatnost daňového dokladu (faktury) je 15 dnů ode dne jeho doručení Objednateli. Fakturu je Zhotovitel povinen doručit na adresu: Česká zemědělská univerzita v Praze, Ekonomický odbor, Kamýcká 129, PSČ 165 00, Praha – Suchdol. Jiné doručení nebude považováno za řádné s tím, že Objednateli nevznikne povinnost fakturu doručenou jiným způsobem uhradit.

## Ceny za Dílo nebo její část bude Zhotoviteli převedena na jeho účet zveřejněný správcem daně podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to i v případě, že na faktuře bude uveden jiný bankovní účet. Pokud Zhotovitel nebude mít bankovní účet zveřejněný podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, správcem daně, provede Objednatel úhradu na bankovní účet až po jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl Objednatel v prodlení s úhradou. Zveřejnění bankovního účtu správcem daně oznámí Zhotovitel bezodkladně Objednateli.

# Způsob a termín předání Díla a místo plnění

## Objednatel je oprávněn dokončené Dílo (1.1) před převzetím Díla otestovat zda splňuje požadavky určené v Příloze č. 1 k této Smlouvě, a to po dobu nejméně 5 pracovních dnů. Pokud bude Dílo v souladu s požadavky určenými přílohou č. 1, Objednatel Dílo převezme a potvrdí tuto skutečnost podpisem protokolu o předání Díla, a to do dvou (2) pracovních dnů od předložení protokolu Zhotovitelem.  Podepsaný protokol oběma smluvními stranami je potvrzením o předání Díla.

## Místem plnění podle této Smlouvy je areál sídla České zemědělské univerzity v Praze.

## Zhotovitel se zavazuje Dílo dokončit a předat Objednateli v termínech uvedených v Příloze č. 4.

## V případě prodlení Zhotovitele s předáním Díla či jakékoliv jeho části z důvodů na straně Zhotovitele je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny Díla za každý i započatý den prodlení.

## Dílo lze převzít i s výhradami, pokud tyto nebrání běžnému užívání Díla. V tom případě je splatnost 50 % ceny pozdržena až do okamžiku řádného odstranění všech výhrad.

# Záruka, odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu

## Zhotovitel zaručuje, že Dílo bude provedeno tak, jak bylo ujednáno dle Přílohy č. 1 této Smlouvy a s odbornou péčí. Nedodržení této povinnosti se považuje za vadu Díla.

## Zhotovitel se zavazuje poskytnout na Dílo záruku v délce šesti (6) měsíců ode dne řádného předání Díla (viz čl. 3 Smlouvy).

## Vady Díla, které vzniknou v záruční době, je Zhotovitel povinen odstranit v místě instalace Díla na své náklady v případě, že Objednatel uplatní nárok spočívající v odstranění vady Díla.

## Objednatel je povinen oznámit vady Díla vzniklé v záruční době Zhotoviteli bez zbytečného odkladu na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, nebo e-mailem či telefonicky na spojení určená pro poskytování podpory podle přílohy č. 2 této Smlouvy.

## Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění vady Díla bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou (2) dnů od jejího řádného nahlášení, pokud Objednatel nezvolí jiný nárok z vadného plnění.

## V případě prodlení Zhotovitele se zahájením prací na odstranění vady Díla je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny Díla za každý i započatý den prodlení.

## Zhotovitel se zavazuje odstranit vady Díla nejpozději do dvaceti (20) dnů od jejich nahlášení. Neučiní-li tak Zhotovitel z důvodů na jeho straně ani v dodatečně stanovené lhůtě, má Objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla a Objednatel je dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady Zhotovitele, a to bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. Tím není dotčeno právo Objednatele na zaplacení smluvní pokuty.

## V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad Díla je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny Díla za každý i započatý den prodlení.

# Důvěrnost informací

## Obě smluvní strany se zavazují považovat informace o veškerých skutečnostech, o kterých se dozvěděly na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou za  informace důvěrné a zavazují se zachovat mlčenlivost o takových skutečnostech, 
a to až do doby, kdy se tyto informace stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti zachování důvěrnosti informací dle této Smlouvy či příslušných obecně závazných právních předpisů.

# Odstoupení od Smlouvy

## Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že

### zhotovitel je v prodlení s předáním Díla delším než třicet (30) dnů;

### podle údajů uvedených v registru plátců DPH se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH.

## Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud Objednatel poruší své povinnosti touto Smlouvou stanovené zvlášť závažným způsobem. Za zvlášť závažný způsob porušení povinnosti je považováno zejména neposkytnutí součinnosti Objednatelem ve smyslu odst. 1.4 této Smlouvy.

## Odstoupení od této Smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

## V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoli ze smluvních stran je Zhotovitel povinen předat Objednateli dosud provedené práce i nedokončené části. O předání a převzetí bude vyhotoven protokol, který podepíší Objednatel i Zhotovitel, součástí tohoto protokolu bude také výkaz skutečně provedených prací

# Závěrečná ustanovení

## Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran.

## Tato Smlouva se řídí zejména Občanským zákoníkem a vybranými ustanoveními Autorského zákona.

## Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době vzniku překážku předvídala. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto povinnosti spojeny.

## Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ustanovení neplatného či neúčinného.

## Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předešlá ujednání mezi účastníky ve stejné věci, a to ústní i písemná.

## Jakékoliv změny a dodatky této Smlouvy jsou platné a účinné jen na základě písemných oboustranně odsouhlasených dodatků podepsaných smluvními stranami. K návrhu dodatků k této smlouvě učiněných některou ze smluvních stran se druhá smluvní strana zavazuje vyjádřit písemně ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne doručení návrhu dodatku druhé smluvní straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala. Pro platnost dodatků se vyžaduje dohoda o celém textu dodatku.

## Tato Smlouva končí splněním smluvních povinností stran, písemnou dohodou stran, odstoupením od Smlouvy nebo zánikem Objednatele či Zhotovitele bez právního nástupce, eventuálně zánikem oprávnění některé ze smluvních stran, které je nezbytné ke splnění smluvních povinností této strany nebo k naplnění účelu této Smlouvy.

## Nedílnou součást této Smlouvy tvoří její přílohy č. 1 až 5:

Příloha č. 1 	Zadání Díla a jeho specifikace

Příloha č. 2	Podmínky podpory

Příloha č. 3	Cena a další plnění

Příloha č. 4	Harmonogram vytvoření a předání Díla

Příloha č. 5	Licence

## Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Smlouvy tak, aby tato Smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

## Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. 
e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.

## Tato Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží Zhotovitel a dvě Objednatel.

## Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s celým textem této Smlouvy včetně jejích příloh a nemají vůči němu žádných výhrad a že tato Smlouva vyjadřuje skutečnou, svobodnou a vážně míněnou vůli smluvních stran a že nebyla ujednána v tísni či za nevýhodných podmínek pro žádnou z nich.

V Praze, dne _______________			V Praze, dne _________________

____________________________			____________________________

Česká zemědělská univerzita v Praze		ICNET s. r. o.

Ing, Jana Vohralíková, kvestorka			Ing. Petr Votava, jednatel

Příloha č. 1		Zadání Díla a jeho specifikace

Celková realizace díla pokrývá zpracování tří nezávislých transformačních procesů (driverů), které jsou rozděleny podle právního vztahu identity k Objednateli. Doplňkové služby jsou realizovány pomocí tzv. Scripting Driver, který umožní spouštět aplikační procesy na vzdálených hostech.

V zadání není využití Scripting Driverů popsáno explicitně.

Realizace driverů bude splňovat následující kritéria:

STUDENT – Mapování atributů

claLoginNameSTU@czu.cz=UPN

claLoginNameSTU=sAMAccountName

givenName=givenName

sn=sn

workforceId=czuUIC

claDegreePrefix+givenName+sn+’,’+claDegreeSuffix=fullName claLoginNameSTU@studenti.czu.cz=mail

claFaculty=czuFaculty

claEduSpecializationCode=czuStudySpecAbbr

claChipLongCARD=czuChipLongCard

sn+givenName=displayName

STUDENT – vznik účtu v AD – účet neexistuje

| Trezor identit | akce v AD |
| --- | --- |
| Existence identity v kontejneru IDENTITIES s atributem claLoginNameSTU a workforceID(=UIC) a současně existence aktivního studia k identitě v kontejneru STUDIUM (dle claStudentUIC). Aktivní studium má v atributu claStavStudiaKod hodnoty S,O,R,V,P. | Vznik účtu v AD Zařazení ve stromu AD do kontejneru STUDENTS. Vytvoření HOME adresáře, nastavení kvót. Synchronizace atributů dle TI. Nastavení skupiny dle czuFaculty nebo vzorů v AD (templates). |
| Synchronizace hesla | Synchronizace hesla k účtu v AD |

STUDENT – účet existuje deaktivován (expirován)  anebo přesunutý v koši

| Trezor identit | akce v AD |
| --- | --- |
| Vznik nového studia u identity v kontejneru IDENTITIES | Pokud byl účet expirován, tak se vznikem studia zrušit expiraci u účtu. Pokud existoval účet v koši, tak přesunout do kontejneru STUDENTS Přidání skupin a synchronizace atributů z TI –(czuFaculty, czuStudySpecAbbr atd.) Vložení data poslední změny stavu účtu driverem do atributu czuLastStateChange |

STUDENT -  modifikace účtu

| Trezor identit | akce v AD |
| --- | --- |
| Změna atributů synchronizovaných do AD (jména, tituly, obor) | Změna atributů u účtu v AD |
| Změna loginu claLoginNameSTU (výjimečně) | Změna UPN, sAMAccountName, sn, HOME, mail |
| Změna hesla | Synchronizace změny hesla |

STUDENT – deaktivace účtu

| Trezor identit | akce v AD |
| --- | --- |
| Změna atributu claStavStudiaKod na A,Z | Pokud neexistuje v kontejneru STUDIUM k identitě jiné aktivní studium na stejné fakultě nebo oboru, odeberou se v AD u účtu skupiny a atributy czuFaculty a czuStudySpecAbbr Pokud neexistuje v kontejneru STUDIUM k identitě jiné aktivní studium na kterémkoliv oboru, fakultě, nastaví se expirace účtu accountExpires podle claStavOd+6měsíců a vloží se datum poslední změny stavu účtu driverem do atributu czuLastStateChange |

DOKTORAND – Mapování

claLoginNameZAM@czu.cz=UPN

claLoginNameZAM=sAMAccountName

givenName=givenName

sn=sn

workforceId=czuUIC

claDegreePrefix+givenName+sn+’,’+claDegreeSuffix=fullName

mail (později zdrojem Exchange) =mail

czuFaculty=czuFaculty

claEduSpecializationCode=czuStudySpecAbbr

claDepartmentShortName=czuStudyDepartmentAbbr

claOffice=l

claWorkPhone=telephoneNumber

claVPNPhone=czuHiddenMobile

claChipLongCARD=czuChipLongCard

DOKTORAND – vznik účtu v AD – účet neexistuje

| Trezor identit | akce v AD |
| --- | --- |
| Existence identity v kontejneru IDENTITIES s atributem claLoginNameZAM a workforceID(=UIC) a současně existence aktivního studia v kontejneru DOKTORAND (dle claStudentDokUIC). Aktivní studium má v atributu claStavStudiaKod hodnoty S,V,P. | Vznik účtu v AD Zařazení ve stromu AD do kontejneru (Fakulta/Katedra/Users) dle claDepartmentShortName u objektu doktorského studia). Vytvoření HOME adresáře, nastavení kvót. Synchronizace atributů dle TI Nastavení skupin dle czuFaculty a czuStudyDepartmentAbbr (využití mapovacích tabulek v driveru). |
| Synchronizace hesla | Synchronizace hesla k účtu v AD |

DOKTORAND – účet existuje pro identitu DOKTORAND

| Trezor identit | akce v AD |
| --- | --- |
| vznik nového studia v kontejneru DOKTORAND u identity | Přidání czuFaculty a czuStudySpecAbbr (pokud již nejsou k účtu v AD přiřazeny existencí jiného aktivního studia) a czuStudyDepartmentAbbr. Nastavení skupin |

DOKTORAND – účet existuje pro identitu ZAMĚSTNANEC

| Trezor identit | akce v AD |
| --- | --- |
| vznik DOKT studia u identity | Přidání czuFaculty, czuStudySpecAbbr, czuStudyDepartmentAbbr Nastavení skupin |
| vznik DOKT studia u identity | Pokud je u účtu v AD zadaná expirace v accountExpires, tak se založením studia expirace ruší |

DOKTORAND – účet existuje deaktivován (expirován)

| Trezor identit | akce v AD |
| --- | --- |
| vznik DOKT studia u identity | Pokud byl účet expirován, tak se vznikem studia zrušit expiraci u účtu případně přesunout do kontejneru (Fakulta/Katedra/Users) dle claDepartmentShortName přidání skupin a synchronizace atributů z TI –(czuFaculty , czuStudySpecAbbr, czuStudyDepartmentAbbr atd.) a vložit datum poslední změny stavu účtu driverem do atributu czuLastStateChange |

DOKTORAND – modifikace účtu

| Trezor identit | akce v AD |
| --- | --- |
| Změna atributů synchronizovaných do AD (jména, tituly, obor, telefon, kancelář…) | Změna atributů u účtu v AD |
| Změna loginu claLoginNameZAM | Změna UPN, sAMAccountName, sn, HOME |
| Změna hesla | Synchronizace změny hesla |

DOKTORAND – deaktivace účtu

| Trezor identit | akce v AD |
| --- | --- |
| Změna atributu claStavStudiaKod na A,Z u studia v kontejneru DOKTORAND | Pokud neexistuje v kontejneru DOKTORAND k identitě jiné aktivní studium na stejné fakultě, oboru, katedře odeberou se v AD u účtu skupiny a atributy czuFaculty, czuStudySpecAbbr, czuStudyDepartmentAbbr Pokud neexistuje v kontejneru DOKTORAND k identitě jiné aktivní studium na kterémkoliv oboru a současně neexistuje v kontejneru PPV k identitě aktivní PPV, nastaví se expirace účtu accountExpires podle claStavPrakOd + 1rok. Pokud existuje v kontejneru PPV k identitě aktivní PPV s claEndDatePPV, který je menší než claStavPrakOd + 1rok, nastaví se expirace u účtu dle claStavPrakOd + 1rok. Pokud existuje v kontejneru PPV k identitě aktivní PPV s claEndDatePPV, který je větší než claStavPrakOd + 1rok, nastaví se expirace u účtu dle claEndDatePPV. Při každé změně expirace se vloží datum poslední změny stavu účtu do atributu czuLastStateChange. |

ZAMĚSTNANEC – Mapování

claLoginNameZAM@czu.cz=UPN

claLoginNameZAM=sAMAccountName

givenName=givenName

sn=sn

workforceId=czuUIC

claDegreePrefix+givenName+sn+’,’+claDegreeSuffix=fullName

mail (později zdrojem Exchange) =mail

claOffice=l

claWorkPhone= telephoneNumber

claVPNPhone= czuHiddenMobile

claStrediskoKodPPV=czuUnitCode

claStrediskoZkratkaPPV=czuUnitAbbr

claChipLongCARD=czuChipLongCard

ZAMĚSTNANEC – vznik účtu v AD – účet neexistuje

| Trezor identit | akce v AD |
| --- | --- |
| Existence identity v kontejneru IDENTITIES s atributem claLoginNameZAM a workforceID(=UIC) a současně existence aktivního PPV v kontejneru PPV (dle claUICPPV). Aktivní PPV má atribut claAktivniPPV=1 | Vznik účtu v AD Zařazení ve stromu AD do kontejneru (Fakulta/Katedra/Users) (dle claStrediskoZkratkaPPV u objektu PPV) Vytvoření HOME adresáře, nastavení kvót. Synchronizace atributů dle TI Nastavení skupin (využití mapovacích tabulek). Nastavení expirace dle úvazku. |
| Synchronizace hesla | Synchronizace hesla k účtu v AD |

ZAMĚSTNANEC – účet existuje pro identitu DOKTORAND

| Trezor identit | akce v AD |
| --- | --- |
| Vznik PPV v kontejneru PPV u identity | Přidání atributů zaměstnance czuUnitCode, czuUnitAbbr, přesun ve stromu AD pod útvar dle claStrediskoZkratkaPPV Nastavení skupin |
| Vznik PPV na dobu určitou v kontejneru PPV (vyplněn atribut claEndDatePPV) | Expiraci do accountExpires nenastavovat |

ZAMĚSTNANEC – účet existuje pro identitu ZAMĚSTNANEC

| Trezor identit | akce v AD |
| --- | --- |
| Vznik dalšího PPV v kontejneru PPV u identity | Nastavení skupin Pokud je nový PPV mandatorní (má vyšší úvazek dle atributu claVyseUvazku u PPV než ostatní PPV) tak přepsat czuUnitCode a czuUnitAbbr u účtu a přesunout účet ve stromu AD pod nový útvar (když je výše úvazku stejná, nepřesunovat a atributy útvaru neměnit) |

ZAMĚSTNANEC – účet existuje deaktivován (expirován)

| Trezor identit | akce v AD |
| --- | --- |
| Vznik PPV v kontejneru PPV u identity | Pokud byl účet expirován, tak se vznikem PPV zrušit expiraci u účtu a přesunout do kontejneru útvaru dle claStrediskoZkratkaPPV. Přidání skupin a synchronizace atributů dle TI. Vložit datum poslední změny stavu účtu driverem do atributu czuLastStateChange. |

ZAMĚSTNANEC – modifikace účtu

| Trezor identit | akce v AD |
| --- | --- |
| Změna atributů synchronizovaných do AD (jména, tituly, telefon, kancelář, středisko…) | Změna atributů u účtu v AD |
| Prodloužení PPV na dobu určitou – změna atributu claEndDatePPV u PPV v kontejneru PPV | Pokud neexistuje v kontejneru PPV k identitě jiné aktivní PPV (s nevyplněným atributem claEndDatePPV anebo pozdějším claEndDatePPV) a současně neexistuje v kontejneru DOKTORAND k identitě aktivní studium na kterémkoliv oboru, nastaví se expirace u účtu dle claEndDatePPV a vloží se datum poslední změny stavu účtu do atributu czuLastStateChange. |
| Změna v PPV (z PPV na dobu určitou se stává PPV na dobu neurčitou) - atribut claEndDatePPV z kontejneru PPV zmizí | Pokud je u účtu v AD zadaná expirace, tak se tímto zruší a vloží se datum poslední změny stavu účtu do atributu czuLastStateChange |
| Změna loginu - claLoginNameZAM | Změna UPN, sAMAccountName, sn, HOME |
| Změna hesla | Synchronizace změny hesla |

ZAMĚSTNANEC – deaktivace účtu

| Trezor identit | akce v AD |
| --- | --- |
| Změna atributu claAktivni z jedničky na nulu | Pokud neexistuje v kontejneru PPV k identitě jiné aktivní PPV na stejném pracovišti, odeberou se v AD u účtu skupiny a atributy czuUnitCode a czuUnitAbbr. Pokud neexistuje v kontejneru DOKTORAND k identitě aktivní studium na kterémkoliv oboru a současně neexistuje v kontejneru PPV k identitě jiné aktivní PPV, nastaví se expirace účtu k datu změny. Při každé změně expirace se vloží datum poslední změny stavu účtu do atributu czuLastStateChange. |

Příloha č. 2		Podmínky podpory

Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli pro Dílo telefonickou podporu na čísle tel.: (+420) 226 800 900.

Helpdesk je poskytován na adrese http://track.icnet.name. Zhotovitel poskytne Objednateli přístupové informace pro pracovníky určené Objednatelem do 15 dnů po podpisu této smlouvy.

Podpora bude poskytována v pracovních dnech od 8:30 do 17:30.

Podporou ve smyslu této Smlouvy se rozumí odpovědi na dotazy související se Dílem včetně řešení problémů, které mohou v důsledku chyb Díla vzniknout.

Podpora bude poskytována po dobu trvání záruky podle této Smlouvy, a to bezúplatně. Poskytování podpory může být písemnou dohodou smluvních stran kdykoliv prodlouženo nebo obnoveno.

Příloha č. 3		Cena a další plnění

Celkem za realizaci díla:	99 960,- Kč.

### Všechny ceny jsou uvedeny bez zákonem stanovené DPH, která bude stanovena a odvedena dle platných právních předpisů.

V ceně nejsou zahrnuty licence třetích stran potřebné pro provoz aplikace.

Vydaná faktura má splatnost 15 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli.

Příloha č. 4		Harmonogram vytvoření a předání Díla

| Termín | Popis | Detail |
| --- | --- | --- |
| 1-2 týden | Vytvoření základní konstrukce Driveru pro STUDENT | Zpracování procesu tvorby a deaktivace |
| 1-2 týden | Vytvoření základní konstrukce Driveru pro DOKTORAND | Zpracování procesu tvorby a deaktivace |
| 2-3 týden | Vytvoření základní konstrukce Driveru pro ZAMĚSTNANEC | Zpracování procesu tvorby a deaktivace |
| 3-4 týden | Vytvoření modifikací identit typu STUDENT, DOKTORAND, ZAMĚSTNANEC | Úpravy procesů s ohledem na modifikační procesy generovaní v trezoru identit |
| 5 týden | Realizace Scripting Driverů | Doplnění funkcionality změn v třetích vrstvách prostředí MS |
| 6-7 týden | Testy a optimalizace procesů |  |
| 8 týden | Nasazení do produkčního prostředí. | Ukončení projektu |

Celý vývoj aplikace bude prováděn na agilní bázi, a proto bude nutné realizovat pravidelné koordinační schůzky, které budou vždy pokrývat následující agendu:

- Prezentace aktuální stavu vývoje;

- Řešení dotazů a předem nespecifikovaných vývojových stavů;

- Určení cílů vývoje na další období;

- Ostatní organizační záležitosti.

Schůzky budou organizovány 1x týdně vždy v úterý 9:30-10:30 počínaje prvním týdnem realizace Smlouvy o dílo. Schůzky se musí vždy zúčastnit následující osoby:

- Za Objednatele:

  - Technické vedení projektu

  - Správa IDM

  - Správa AD

- Za Zhotovitele

  - Vedení vývojové týmu

  - Alespoň jeden pracovník realizace

Schůzky budou organizovány technologií Skype for Business nebo Cisco WebEx vzdáleně, kdy každý účastník se schůzky musí zúčastnit na svém zařízení.

Příloha č. 5		Licence

- Zhotovitel prohlašuje, že je vykonavatelem veškerých majetkových autorských práv k Dílu a jako takový je oprávněn k jejich převedení v plném a neomezeném rozsahu na Objednatele.

- Zhotovitel uděluje Objednateli touto Smlouvou právo k užití Díla bez jakýchkoli omezení a všemi způsoby užití díla ve smyslu autorského zákona, tj. licenci k Dílu a popř. dokumentaci vážící se k Dílu, byla-li tato zpracována, tj. zejména právo šířit Dílo neomezeně vůči třetím osobám v libovolném rozsahu, upravovat Dílo dle potřeb Objednatele a/nebo třetích osob, a to vše jako výhradní licenci s neomezeným právem podlicence.

- Zhotovitel uděluje Objednateli touto Smlouvou licenci ve shora uvedeném rozsahu též k jakýmkoliv úpravám či změnám Díla, které jím budou zpracovány po uzavření této Smlouvy.

- Zhotovitel převádí podpisem této Smlouvy na Objednatele výkon majetkových práv k předmětu Díla.