
 DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVÉ KP/3111/19/Ka
uzavřené dne 15. 11. 2019 mezi těmito smluvními stranami:
Mediform, spol. s r.o.
IČ: 49976770

DIČ: CZ49976770

se sídlem:  Olšová 1, 637 00 Brno
zastoupena: XXXXXXXXXXXX, jednatelem
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 382352043/0300
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14086
jako prodávajícím (dále jen „Prodávající“) na straně jedné
a

Fakultní nemocnice Brno

IČ: 65269705

DIČ: CZ65269705

se sídlem: Jihlavská 20, 625 00 Brno

zastoupena: XXXXXXXXXXXXX, náměstkyní pro OPVP
bankovní spojení:  Česká národní banka 

číslo účtu.: 71234621/0710

FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna.

jako kupujícím (dále jen „Kupující“) na straně druhé
I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují, že dne 15. 11. 2019 uzavřely mezi sebou kupní smlouvu na dodávku stereo radiografického zobrazovacího systému EOS, která byla zveřejněna v registru smluv dne 19. 11. 2019. Prodávající se touto smlouvou zavázal, že dodá předmět smlouvy Kupujícímu do 10 týdnů ode dne účinnosti smlouvy.  Původní termín dodání tak byl stanoven do 28. 1. 2020. Vzhledem k nemožnosti převzetí předmětu smlouvy Kupujícím v původně sjednaném termínu z důvodu nutnosti rozsáhlejších stavebních úprav, než bylo původně předpokládáno, se smluvní strany dohodly na následujícím dodatku:
II.

Předmět dodatku
Tímto dodatkem se mění čl III. 1 smlouvy Dodací podmínky takto: 

Prodávající se zavazuje dodat Zboží a veškeré doklady, které se ke Zboží vztahují, Kupujícímu nejdříve dne 1. 6. 2020 a Kupující se zavazuje dodané Zboží převzít. Kupující se dále zavazuje Prodávajícímu oznámit svoji připravenost k převzetí Zboží 30 dnů předem, a to písemně emailem na adresu: XXXXXXXXX@mediform.cz 
III.

Závěrečná ujednání

1) Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění.

2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů.
3) Tento dodatekl je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dve obdrží Kupující a jedno Prodávající
4) Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku, kterému zcela rozumí a plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.
V Brně dne …………….




V Brně dne …………………….. 

_____________________
   

        
______________________________

     Mediform, spol. s r.o.
                                             Fakultní nemocnice Brno
      
 XXXXXXXXXXX, jednatel




       XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                                                                                 náměstkyně pro OPVP
strana 2 ze 2
FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna.


