Dodatek č. 2

smlouvy o dílo č. 19/9637/029994

uzavřený v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Článek I.

Smluvní strany

1)	Objednatel			:	Technická univerzita v Liberci

Sídlo					:	Studentská 1402/2 , 461 17 Liberec

Zastoupená				:	kvestor

IČ					:	46747885

DIČ					:	CZ46747885

Tech. zást. objednatele		:	vedoucí technického úseku

Technický dozor (TD)		:	Tech. úsek TUL, osoba pověřená výkonem TD

Číslo účtu				:

Adresa elektronické komunikace	:	techusek@tul.cz

2) Zhotovitel				:	VAVŘENA spol. s r.o.

Sídlo					:	Dykova 589/4, 460 01, Liberec

Zastoupená				:	Bedřich Vavřena, jednatel

IČO					:	48267741

DIČ					:	CZ48267741

Odp. Stavbyvedoucí			:	Bedřich Vavřena

Zapsaný u		:	v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad

Labem sp. zn. C 4589

Číslo účtu				:

Adresa elektronické komunikace	:

Článek II.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 19. 7. 2019 smlouvu o dílo č. 19/9637/029994 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je propojení budovy IC a budovy T ve vlastnictví objednatele kabelovodem.

- Dodatkem č. 1 uzavřeným dne 24. 10. 2019 smluvní strany provedly změnu smlouvy o dílo z důvodu nepředvídaných technických komplikací spočívajících v neprůchodnosti stávajícího kabelovodu, kdy bylo nutno řešit změny technického řešení části trasy mezi body F a E dle projektu. V té souvislosti smluvní strany změnily smlouvu o dílo v částech předmětu plnění, termínu plnění, ceny díla a platebních podmínek.

- Dodatek č. 1 předvídal, že vzhledem  tomu, že v době uzavření dodatku č. 1 nešlo stanovit výši ceny dodatečných stavebních prací, neboť nebyl znám rozsah dodatečných stavebních prací, bude jejich cena, jakož i konečná cena díla a platební podmínky sjednány dalším dodatkem.

- Ke dni sjednání tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo činí cena dodatečných stavebních prací 226 790,- Kč bez DPH a prací, které nebyly provedeny, 177 160,- Kč.

- Vzhledem k uvedenému sjednávají smluvní strany tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo.

Článek III.

Předmět dodatku

- Smluvní strany sjednávají změnu čl. IV. odst. 4.1 smlouvy o dílo následovně:

„Cena díla je sjednána ve výši: 1 270 150,- Kč bez DPH jako cena pevná a neměnná a bude fakturována v režimu přenesené daňové povinnosti s výší DPH 21% podle plat-ných zákonů.“

- Smluvní strany sjednávají změnu čl. IV. odst. 4.3. písm. c) smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 následovně:

„zbývající část ceny díla ve výši 226 790,-Kč bude uhrazena na základě faktury vystavené po uzavření tohoto dodatku.“

- Přílohou tohoto dodatku je změnový list, který v jednotlivých položkách (méněpráce) nahrazuje původní položkový rozpočet – nabídku zhotovitele, která je přílohou smlouvy o dílo, a stanovuje položky nové vzhledem k jinému technickému řešení kabelovodu části trasy mezi body F a E.

Článek IV.

Závěrečná ujednání

- Dodatek nabývá platnosti v den, kdy ji podepíše zástupce strany, která podepíše smlouvu později.

- Účinnosti dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek bude uveřejněn objednatelem dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR, s čímž obě smluvní strany výslovně souhlasí.

- Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Z toho 3 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Liberci	17.1.2020					V Liberci 21.1.2020

………........……………………….	………..............………………….

Bedřich Vavřena, jednatel	 kvestor