ZMĚNOVÝ LIST č. 1 /             „Rekonstrukce mostu a lávky pro pěší přes Černý potok mezi ulicemi Květná – Lidická v Bruntále“

STAVBA: 	„Rekonstrukce mostu a lávky pro pěší přes Černý potok mezi ulicemi Květná – Lidická v Bruntále“

OBJEDNATEL:	Město Bruntál, Nádražní 20, 792 01 Bruntál

ZHOTOVITEL:	KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

GENERÁLNI PROJEKTANT:	1/ Mostu - xxx. xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx/xx, xxx xx xxxxxxx

2/ Lávky - xxx. xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx,

TECHNICKÝ DOZOR:	xxx. xxxxxxxx xxxxxxx

ZMĚNA:	1/ Most: navýšení výměry opravovaných asfaltových ploch místních komunikací - ulice Květná a ulice Lidická

2/ Lávka: neprovedení rezervních chrániček pro kabelové inženýrské sítě

TECHNICKÝ POPIS ZMĚNY

| Neprovedené práce a dodávky - MNP | Práce nad rámec VV - VCP |
| --- | --- |
| 2/ Lávka – nebyly dodány a osazeny původně navržené kabelové chráničky pro stávající a rezervní případné nové kabelové inženýrské sítě; od umístění kabelových chrániček bylo upuštěno z důvodu zjištění nefunkčních stávajících kabelů, které byly v průběhu stavby odstraněny a v případě rezervních chrániček z estetického důvodu, vzhledem k blízkosti stávajícího energomostu, určeného pro tyto účely. | 1/ Most – navýšení výměry opravované plochy asfaltového povrchu místních komunikací – ulice Květná a ulice Lidická z důvodu nutného rozsahu výškového napojení místních komunikací na nový most, včetně výškové úpravy na povrchové odvodnění místní komunikace – ulice Květná včetně příslušné přídlažby. |
| Důvod změny a kým byla změna vyvolána: Změny jsou vyžádány objednatelem, jako reakce na skutečný stav a potřeby daného upravovaného území: Ad 1/ Změna z důvodu nutného rozsahu úpravy asfaltového povrchu místních komunikací – ulice Květná a ulice Lidická s výškovým napojením na nový most včetně výškové úpravy na povrchové odvodnění místní komunikace – ulice Květná včetně příslušné přídlažby. Ad 2/ Z důvodu hospodárnosti a zachování estetického vzhledu nové lávky nebyly instalovány nové chráničky stávajícího elektrického kabelového vedení NN pod původní lávkou, u kterého nebyl zjištěn vlastník a měřením na místě byla prokázána nefunkčnost a neoprávněnost opětovné montáže. Navržené rezervní chráničky pro případné kabelové inženýrské sítě nebyly rovněž instalovány, vzhledem k blízkosti stávajícího energomostu, určeného pro tyto účely. Jedná se o změny z důvodu hospodárnosti, vyšší estetické a uživatelské hodnoty a doplnění výměry stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 1 % původní hodnoty závazku. |
| Vliv změn na konečný termín: Bez vlivu na konečný termín |

| Výkres: Původní výkresová dokumentace | Výkres: Původní výkresová dokumentace |
| --- | --- |
| Cena odpočtu (MNP) bez DPH: - 6 420,00 Kč | Cena přípočtu bez DPH: 105.585,46 Kč |
| Rozdíl v ceně: 99 165,46 Kč |
| Konečná cena díla po úpravě bez DPH: 12 996 115,39 Kč |

SEZNAM PŘÍLOH:

- rozpočet, obsahující odpočtovou a přípočtovou část

Objednatel:                                                                               Datum:	17. 12. 2019

Technický dozor:                                                                      Datum:	17. 12. 2019

Zhotovitel:                                                                                Datum:	17. 12. 2019

| KRYCÍ LIST |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: N19-064.01 - Rekonstrukce mostu a lávky pro pěší přes Černý potok na MK Květná - Lidická v Bruntále změny |
| Objednatel: |  |  |  |  |
| Zhotovitel dokumentace: |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |
|  | Základní cena: |  |  |  |
|  | Cena - celkem: |  | 99 165,46 |  |
|  | DPH: |  | 20 824,75 |  |
|  | Cena s daní: |  | 119 990,21 |  |
|  | Měrné jednotky: |  | ks |  |
|  | Počet měrných jednotek: |  | 1 |  |
|  | Náklad na měrnou jedn.: |  | 99 165,46 |  |
| Vypracoval zadání: |  |  | Vypracoval nabídku: |  |
| Datum zadání: | 11.12.2019 |  | Datum vypracování nabídky: | 11.12.2019 |

| Stavba: N19-064.01 - Rekonstrukce mostu a lávky pro pěší přes Černý potok na MK Květná - Lidická v Bruntále změny |
| --- |
| Rekapitulace |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: N19-064.01 - Rekonstrukce mostu a lávky pro pěší přes Černý potok na MK Květná - Lidická v Bruntále změny | Celkem | DPH | Celkem s DPH |
| N19-064.01 Rekonstrukce mostu a lávky pro pěší přes Černý potok na MK Květná - Lidická v Bruntále změny | 99 165,46 | 20 824,75 | 119 990,21 |
| 181122_1 Most přes Černý potok na MK ulice Květná - ulice Lidická |  |  |  |  | 105 585,46 | 22 172,95 | 127 758,41 |
| SO 201 Stavba nového mostu |  |  |  |  | 105 585,46 | 22 172,95 | 127 758,41 |
| 180524_1 Lávka pro pěší přes Černý potok mezi ulicemi Květná - Lidická v Bruntále |  |  | -6 420,00 | -1 348,20 | -7 768,20 |
| 01 SO 01 - lávka přes Černý potok mezi ulicemi Květná - Lidická |  |  |  |  | -6 420,00 | -1 348,20 | -7 768,20 |
| Stavba: N19-064.01 - Rekonstrukce mostu a lávky pro pěší přes Černý potok na MK Květná - Lidická v Bruntále změny | 99 165,46 | 20 824,75 | 119 990,21 |

| Stavba: N19-064.01 - Rekonstrukce mostu a lávky pro pěší přes Černý potok na MK Květná - Lidická v Bruntále změny |  |
| --- | --- |
| Rozpočet s výkazem výměr |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: N19-064.01 - Rekonstrukce mostu a lávky pro pěší přes Černý potok na MK Květná - Lidická v Bruntále změny | 99 165,46 |  | 20 824,75 | 119 990,21 |
| N19-064.01 - Rekonstrukce mostu a lávky pro pěší přes Černý potok na MK Květná - Lidická v Bruntále změny | 99 165,46 |  | 20 824,75 | 119 990,21 |
| 181122_1 - Most přes Černý potok na MK ulice Květná - ulice Lidická |  |  |  | 105 585,46 |  | 22 172,95 | 127 758,41 |
| SO 201 - Stavba nového mostu |  |  |  | 105 585,46 |  | 22 172,95 | 127 758,41 |
| 5 - Komunikace |  |  |  |  | 102 930,46 |  | 21 615,40 | 124 545,86 |
|  | Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
|  | 81 | 573231110R00 | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 | M2 | 77,98 | 21 | 1 637,58 | 21,00 | 343,89 | 1 981,47 |
|  |  |  | sod -85,02=-85,020000 skut 163=163,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 82 | 573111111R00 | Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 0,6 kg/m2 | M2 | 27,48 | 43 | 1 181,64 | 21,00 | 248,14 | 1 429,78 |
|  |  |  | sod -23,42=-23,420000 skut 50,9=50,900000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 84 | 577142112RT3 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2 | M2 | 77,98 | 850 | 66 283,00 | 21,00 | 13 919,43 | 80 202,43 |
|  |  |  | sod -23,42=-23,420000 skut 163-61,6=101,40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85 | 565151211RT3 | Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm | M2 | 27,48 | 1123 | 30 860,04 | 21,00 | 6 480,61 | 37 340,65 |
|  |  |  | sod -23,42=-23,420000 skut 50,9=50,900000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91 | 599141111R00 | Vyplnění spár mezi silničními panely živičnou zálivkou | M | 30,6 | 97 | 2 968,20 | 21,00 | 623,32 | 3 591,52 |
|  |  |  | sod -46,8=-46,800000 skut 61,9=61,900000 15,5=15,500000 |  |  |  |  |  |
| 91 - Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 2 655,00 |  | 557,55 | 3 212,55 |
|  | Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
|  | 98 | 917931111RT2 | Osazení silniční přídlažby z kamenných kostek, kladených v jedné řadě, lože z betonu C12/15, včetně dodávky přídlažby | M | 5 | 531 | 2 655,00 | 21,00 | 557,55 | 3 212,55 |
|  |  |  | sod -14=-14,000000 skut 2*9,5=19,000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 180524_1 - Lávka pro pěší přes Černý potok mezi ulicemi Květná - Lidická v Bruntále |  |  | -6 420,00 |  | -1 348,20 | -7 768,20 |
| 01 - SO 01 - lávka přes Černý potok mezi ulicemi Květná - Lidická |  |  |  | -6 420,00 |  | -1 348,20 | -7 768,20 |
| 91 - Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | -6 420,00 |  | -1 348,20 | -7 768,20 |
|  | Poř.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
|  | 25 | 460510311R00 | Chránička kabelová dělená Sitel, DN 110 mm | m | -60,00000 | 107,00 | -6 420,00 | 21,00 | -1 348,20 | -7 768,20 |
|  |  |  | sod 60=60,000000 skut 0 |  |  |  |  |  |  |  |