Dodatek č. 1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ
na výkon inženýrské činnosti ze dne 3. 9. 2018

I.
Smluvní strany

- Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace

- se sídlem:	28. října 12, 741 11 Nový Jičín

- zastoupen:	PhDr. Zdeňkem Orlitou, Ph.D., ředitelem

- IČ:	00096296

- bankovní spojení: 	Komerční banka Nový Jičín

- číslo účtu: 	836801/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:

Osoby pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídícím a kontrolním orgánům:

- (dále jen „příkazce“)

- Obchodní firma FAKO spol. s r.o.

- se sídlem: Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž

- zastoupena: Petrou Kubíkovou, jednatelkou společnosti

IČ: 18188711

DIČ: CZ18188711

- bankovní spojení: xxxxxxxxxx

- číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 2433

(dále jen „příkazník“)

Na základě zjištěných skutečností v průběhu provádění akce „Zámek Nová Horka – restaurování výmaleb kaple“ došlo k časovému posunu termínu dokončení akce o 1 měsíc z důvodu možnosti zahájení restaurátorských prací až v lednu 2019 oproti plánovanému termínu září 2018. Posunutí termínu bylo dáno probíhajícími stavebními pracemi na akci „Zámek Nová Horka – Muzeum pro veřejnost“ manažerované ze strany zřizovatele Moravskoslezského kraje. Posunutí bylo stanoveno v dodatku č. 2 smlouvy o dílo s dodavatelem prací firmou RE, s.r.o.

Tímto dodatkem se mění článek V. Odměna, která se navyšuje o 1 měsíc:

- celkem o 16.462,- Kč

- Příkazník není plátcem DPH.

- Ostatní podmínky smlouvy zůstávají v platnosti.

| V Novém Jičíně dne 20. 1. 2020 |  | V Kroměříži dne 20. 1. 2020 |
| --- | --- | --- |
| za příkazce PhDr. Zdeněk Orlita, Ph.D. Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace |  | za příkazníka Petra Kubíková FAKO spol. s r.o. |